Sprendimas netenka galios 2021-07-28:
Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 5TS-824, 2021-07-20, paskelbta TAR 2021-07-27, i. k. 2021-16560
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2017-04-08 iki 2021-07-27

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-06-28, i. k. 2013-02099

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2013 m. birželio 28 d. Nr. 5TS-801
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 22 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188) 2 straipsnio 15 dalimi ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) 27 straipsnio 2 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (pridedama).
2. Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi paskirti viešąją įstaigą Lazdijų švietimo centrą (juridinio asmens kodas 195470645).
3. Sudaryti šį Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komitetą:
3.1. Ričardas Dulskas, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas, komiteto pirmininkas;
3.2. Daiva Ambrazevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė, komiteto narė;
3.3. Vitalijus Simanynas, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio ir aplinkosaugos komiteto pirmininko pavaduotojas, komiteto narys;
3.4. Marija Bakšienė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė, komiteto narė;
Punkto pakeitimai:
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814

3.5. Dainius Žukauskas, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys, komiteto narys.
Punkto pakeitimai:
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814

4. Įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komitetą ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį Lazdijų rajono savivaldybės tarybai pateikti ataskaitą apie programos įgyvendinimo eigą.
5. Pavesti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskirti rajono savivaldybės administracijos specialistą atsakingu už Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Artūras Margelis

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. 5TS-801

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.
2. Programa parengta Lazdijų rajono savivaldybei vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą statinių naudojimo priežiūros atlikimo funkciją bei įgyvendinant vieną iš Lietuvos būsto strategijos tikslų – užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą (modernizavimą), racionalų energijos išteklių naudojimą, taip pat vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“.
3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva dėl daugiabučių namų Lietuvos Respublikos savivaldybėse energijos taupymo priemonių įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybės atrinktų neefektyviausiai energiją vartojančių pastatų įvertinimo rezultatais, parengtais jų energinio efektyvumo didinimo investicijų planais bei investicijų planų rengėjų parengtomis pastatus ir jų energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą apibendrinančiomis ataskaitomis, kurios yra neatskiriama šios Programos dalis.
4. Programa taikoma Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems daugiabučiams namams (daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų.)

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

5. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje 2012 metų pabaigoje gyveno 22087 gyventojai, iš jų Lazdijuose – 4426 gyventojai (20,04 proc. visų rajono savivaldybės gyventojų), Veisiejuose – 1414 gyventojai (6,40 proc.). Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje yra 201 daugiabutis namas, iš jų Lazdijuose – 82 daugiabučiai namai (40,80 proc. visų rajono savivaldybės daugiabučių namų), Veisiejuose – 54 daugiabučiai namai (26,87 proc.), kuriuose gyvena 4387 gyventojai (19,86 proc. visų rajono savivaldybės gyventojų), iš jų Lazdijuose – 2541 gyventojai (57,92 proc. visų rajono savivaldybės gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose namuose), Veisiejuose – 954 gyventojai (21,75 proc.).
6. 16 daugiabučių namų (7,9 proc. visų rajono savivaldybės daugiabučių namų) administruoja 14 daugiabučių namų savininkų bendrijų, 65 daugiabučius namus (32,34 proc. visų rajono savivaldybės daugiabučių namų) administruoja Lazdijų rajono savivaldybės paskirtas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius – uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų butų ūkis“ (nuo 2013 m. gegužės 23 d. uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų butų ūkis“ pavadinimas – UAB „Būsto švara“), juridinio asmens kodas 165169682, buveinės adresas Dzūkų g. 33, 67125 Lazdijai, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, ir 120 daugiabučių namų (59,70 proc. visų rajono savivaldybės daugiabučių namų) butų ir kitų patalpų savininkai bendrosios nuosavybės administravimui yra sudarę jungtinės veiklos sutartis.
7. 35 daugiabučiai namai (17,41 proc. visų rajono savivaldybės daugiabučių namų) yra 3–5 aukštų, o visi kiti – 1–2 aukštų, dominuoja plytų mūro daugiabučiai namai – 147 (73,13 proc. visų rajono savivaldybės daugiabučių namų), o likusieji – rąstų, gelžbetonio plokščių.
8. 34 daugiabučiai namai pastatyti iki 1940 metų, 26 – 1941–1960 metais, 132 – 1961–1990 metais ir 9 – 1991 ir vėlesniais metais.
9. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo. Vidutinis buto plotas yra apie 43,61 m². Vienas namų ūkis šilumos energijos suvartoja apie 170,26 kWh už 1 m² per vienerius metus ir už tai vidutiniškai sumoka apie 39,16 Lt už 1 m2 per vieną mėnesį arba 1707,77 Lt per vienerius metus už 43,61 m² ploto butą.
10. Iš karto po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atgavimo buvusios santykinai žemos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, valstybės mokesčių politika (mokestinės lengvatos nepasiturintiems gyventojams) neskatino gyventojų taupyti šiluminės energijos. Gyventojai neturi efektyvaus šiluminės energijos vartojimo patirties ir dėl nepakankamų ar nenuolatinių pajamų iki šiol retai savarankiškai investuodavo į šiluminės energijos taupymo priemones savo būstuose.
11. Energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas daugiabučiuose namuose, kuriuose tokios priemonės buvo įgyvendintos, parodė, kad po jų įgyvendinimo sutaupoma apie 50 proc. energijos, lyginant su energijos sąnaudomis iki šių priemonių įgyvendinimo, o sutaupytos lėšos dėl sumažėjusių šildymo išlaidų dažniausiai nukreipiamos investicijoms padengti kaip daugiabučiuose namuose, esančiuose Lazdijų mieste: Dzūkų g. 11, Tiesos g. 8, Turistų g. 21 ir Vilniaus g. 14.
12. Toliau sparčiai brangstant energijos ištekliams, racionalaus energijos vartojimo problema Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose tampa ypatingai opi, todėl Lazdijų rajono savivaldybės iniciatyva buvo pradėta rengti ši Programa, apimanti daugiausiai energijos suvartojančius daugiabučius namus Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje. Šios Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas spręsti gyventojų socialines problemas, mažinant jų sąskaitų už energinius resursus dydį, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose namuose, gerinti vidaus patalpų temperatūrinio režimo sąlygas, skatinti butų ir kitų patalpų savininkus racionaliai vartoti šiluminę energiją, taip pat prisidėti prie klimato taršos mažinimo bei aplinkos tausojimo šalies mastu, gerinti pastatų techninę būklę ir estetinį miesto vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę ir likvidumą.
13. Rengiant Programą, Lazdijų rajono savivaldybės iniciatyva pagal Aplinkos ministerijos 2013-01-17 rašte Nr. (13-1)-D8-442 „Dėl pasiūlymų dalyvauti atrankoje“ nustatytus reikalavimus ir UAB „Lazdijų šiluma“ 2013-01-30 raštu Nr. 026-S „Dėl informacijos pateikimo“ pateiktus duomenis buvo atrinkti 13 neefektyviausiai šiluminę energiją suvartojančių daugiau kaip 10 butų turinčių daugiabučių namų, kurių statybos leidimai buvo išduoti iki 1993 m., kuriuose šiluminės energijos sąnaudos viršija 150 kWh už 1 m2 per vienerius metus ir kurių butų ir kitų patalpų savininkai raštu pritarė daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui), šiems daugiabučiams namams yra rengiami energinio naudingumo sertifikatai bei investicijų planai.
14. Kadangi dauguma Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų pastatyti 1961-1990 metais, todėl tikėtina, kad dauguma daugiabučių namų neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatytų esminių reikalavimų visumos: dėl nepakankamos priežiūros ir klimatinio poveikio yra pažeistos daugiabučių namų atitvarų konstrukcijos, per kurias patiriami dideli šilumos nuostoliai; pradėjęs trupėti plytų mūras, pažeistos tarpplokštinės siūlės, susidėvėję, nesandarios ir pralaidžios lietaus vandeniui stogų dangos, dėl drėgmės, prasiskverbusios pro namų stogus namų vidaus patalpų konstrukcijos praranda savo technines ir šilumines charakteristikas, pelija butų ir kitų patalpų lubos ir sienos, dėl ko neužtikrinami gyventojų higienos ir sveikatos bei saugaus naudojimo reikalavimai, bet drėgmė gali pažeisti namo elektros instaliaciją).

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

15. Programos įgyvendinimo tikslas – sumažinti daugiausiai šiluminės energijos suvartojančiuose Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti Lazdijų rajono savivaldybės estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.
16. Programos tikslui įgyvendinti numatomi uždaviniai:
16.1. sukurti organizacinę struktūrą, kuri būtų atsakinga už Programos įgyvendinimo koordinavimą, teiktų organizacinę, teisinę, techninę paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, taip pat rengti ir įgyvendinti kitų Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus;
16.2. atnaujinti (modernizuoti) daugiausiai šiluminės energijos suvartojančius daugiabučius namus, užtikrinant, kad įgyvendinus efektyvias energiją taupančias priemones, bus pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos juose būtų sumažintos ne mažiau kaip 20 procentų;
16.3. nuolat informuoti visuomenę energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose klausimais.

IV. PROGRAMOS TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

17. Programos tikslas ir uždaviniai vertinami pagal šiuos kriterijus:
17.1. pirmojo Programos įgyvendinimo etapo metu numatoma parengti ir įgyvendinti 13 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, o antrojo Programos įgyvendinimo etapo metu numatoma parengti ir įgyvendinti dar ne mažiau 30 daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai raštu pritars daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimui;
17.2. sukurta Programos įgyvendinimo organizacinė struktūra.

V. PRIEMONĖS, NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

18. Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, Lazdijų rajono savivaldybės atrinktuose daugiabučiuose namuose numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones (toliau – priemonės), būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiančias sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. ir juose pasiekti ne mažesnę kaip D energinio naudingumo klasę.
19. Pagal Programą numatoma įgyvendinti tokias investicijų planuose įrašytas daugiabučių namų energinį efektyvumą didinančias priemones, kurioms turės būti gautas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pritarimas.
20. Pagal Programą yra numatoma įgyvendinti šias daugiabučių namų energinį efektyvumą didinančias priemones:
20.1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:
20.1.1. šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas;
20.1.2. balansinių ventilių ant stovų įrengimas;
20.1.3. vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;
20.1.4. šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas;
20.1.5. individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose;
20.2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą;
20.3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje;
20.4. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą;
20.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;
20.6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas);
20.7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
20.8. Rūsio perdangos šiltinimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 5TS-908, 2013-11-26, paskelbta TAR 2013-11-26, i. k. 2013-03225
Nr. 5TS-1473, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03248
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814

21. Papildomai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pasirinkimu galės būti įgyvendintos šios papildomos daugiabučių namų energinį efektyvumą didinančios priemonės:
21.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas;
21.2. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas;
21.3. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 5TS-908, 2013-11-26, paskelbta TAR 2013-11-26, i. k. 2013-03225
Nr. 5TS-1473, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03248
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814

22. Įgyvendinant Programą Lazdijų rajono savivaldybės atrinktų daugiabučių namų investicijų planai turi būti parengti taip, kad daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendros išlaidos šiluminės energijos sąnaudoms bei investicijų padengimui būtų ne mažesnės kaip 10 proc. mažesnės, lyginant su išlaidomis vien šiluminei energijai iki investicijų planuose numatytų priemonių įgyvendinimo.

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

23. Programa įgyvendinama dviem etapais. Detalų kiekvieno etapo įgyvendinimo planą rengia ir jo įgyvendinimą organizuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Programos įgyvendinimo administratorius.
24. Pirmojo Programos etapo įgyvendinimas skirtas parengiamiesiems Lazdijų rajono savivaldybės atrinktų 13 daugiabučių namų investicijų planų įgyvendinimo darbams atlikti (investicijų planų aptarimui su būsto savininkais, galimoms investicijų planų korekcijoms, finansavimo užtikrinimui, reikalingų paslaugų ir darbų pirkimams). Pirmojo Programos etapo įgyvendinimas pradedamas patvirtinus Programą ir baigiamas ne vėliau kaip iki 2013 m. spalio 15 d. (jei iškiltų būtinybė investicijų planus papildomai tikslinti – ne ilgiau nei iki 2013 m. gruodžio 15 d.).
25. Antrasis Programos įgyvendinimo etapas apima papildomą ne mažiau kaip 30 daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai raštu pritars daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimui, atrinkimą ir parengiamuosius darbus papildomai atrinktų daugiabučių namų investicijų planams įgyvendinti (investicijų planų aptarimui su būsto savininkais, galimoms investicijų planų korekcijoms, finansavimo užtikrinimui, reikalingų paslaugų ir darbų pirkimams). Antrojo Programos etapo įgyvendinimas pradedamas 2013 m. III ketvirtį ir baigiamas ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 5TS-908, 2013-11-26, paskelbta TAR 2013-11-26, i. k. 2013-03225
Nr. 5TS-1473, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03248
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814

26. Programos pirmojo ir antrojo etapų įgyvendinimo metu pagal patvirtintus investicijų planus statybos rangos darbų sutartys daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti sudaromos iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir šie projektai įgyvendinami iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 5TS-908, 2013-11-26, paskelbta TAR 2013-11-26, i. k. 2013-03225
Nr. 5TS-1473, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03248
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814

27. Lazdijų rajono savivaldybės administracija koordinuoja visos Programos įgyvendinimą, o Programos įgyvendinimo administratorius organizuoja jos įgyvendinimo veiksmus.
28. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendrojo naudojimo objektų valdymui sudarytos jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius) arba Programos įgyvendinimo administratorius (toliau – Programos vykdytojai) atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu.
29. Programos įgyvendinimo administratorius atlieka šiuos veiksmus, susijusius su Programos ir parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolinasi lėšas iš kredito įstaigų, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos parengtu elektroniniu katalogu organizuoja statybos rangos darbų (įskaitant ir projektavimo darbus) ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoja ir prižiūri statybos darbų atlikimą bei užtikrina statybos darbų įgyvendinimo kokybę.
30. Įgyvendinant Programą Programos įgyvendinimo administratorius ir (ar) Programos vykdytojai išsamiai informuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus apie Programą, butų ir kitų patalpų savininkams nusprendus įgyvendinti papildomas energinio efektyvumo didinimo priemones, neįtrauktas į investicijų planus, organizuoja šių investicijų planų pakeitimą, nebloginant planuojamų pasiekti energinio efektyvumo rezultatų.
31. Lazdijų rajono savivaldybės administracija prižiūri ir kontroliuoja Programos įgyvendinimo administratoriaus vykdomą veiklą. Programos įgyvendinimo administratorius Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir (ar) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam specialistui privalo pateikti prašomą informaciją, duomenis ir dokumentus, susijusius su Programos įgyvendinimu, taip pat iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 29 dienos pateikti informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą.
32. Tuo atveju, jei gaunama informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad Programos įgyvendinimo administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartis, Lazdijų rajono savivaldybės administracija nedelsiant imasi veiksmų užtikrinti, kad Programos įgyvendinimo administratorius laikytųsi įsipareigojimų.
33. Programos įgyvendinimo priežiūros komitetas stebi ir analizuoja Programos įgyvendinimo procesą ir ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį Lazdijų rajono savivaldybės tarybai pateikti ataskaitą apie programos įgyvendinimo eigą. Programos įgyvendinimo administratorius ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija Programos įgyvendinimo priežiūros komitetui privalo pateikti komiteto narių prašomą informaciją, duomenis ir dokumentus, susijusius su Programos įgyvendinimu.
34. Programos įgyvendinimo priežiūros komitetas teikia pastabas ir pasiūlymus Lazdijų rajono savivaldybės merui, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir jo paskirtam specialistui bei Programos įgyvendinimo administratoriui dėl Programos įgyvendinimo eigos.
35. Programos įgyvendinimo administratorius, dalyvaujant Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam specialistui, statybos rangovui perdavus Programos įgyvendinimo administratoriui atliktų statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo aktus, įsitikinęs, ar statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo aktuose nurodyti statybos darbai ir jų kiekis atitinka darbų kiekį, numatytą statinio projekte, parengtame pagal investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones (ar jų neatitinka), tai konstatuoja, pasirašydamas statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo aktus. Statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas.

VII. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

36. Programai įgyvendinti numatoma teisės aktų nustatyta tvarka gauti finansavimą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų teisėtų šaltinių:
36.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje numatytomis lėšomis galėtų būti teikiamas lengvatinis kreditas su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis, valstybės lėšomis padengiama 100 proc. projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų bei 15 proc. investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms valstybės remiamoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti;
36.2. 100 proc. apmokamos investicijų padengimo įmokos nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
36.3. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis galėtų būti kompensuojama 25 proc. investicijų planuose numatytų energiją taupančių priemonių įgyvendinimo;
36.4. esant galimybei, galėtų būti panaudojamos ir iš kitų finansinių šaltinių gautos piniginės lėšos.
37. Visų šiame skyriuje nurodytų finansavimo šaltinių parama Programai įgyvendinti skiriama vadovaujantis paramą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir kitais teisės aktais).

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Programos įgyvendinimo stebėseną, vadovaudamiesi Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-105, atlieka Programos įgyvendinimo priežiūros komitetas ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

_____________________

Pakeitimai:

1.
Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 5TS-908, 2013-11-26, paskelbta TAR 2013-11-26, i. k. 2013-03225
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-801 pakeitimo

2.
Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 5TS-1473, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-03-02, i. k. 2015-03248
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 5TS-847, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05814
Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo