Suvestinė redakcija nuo 2009-08-07 iki 2010-08-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 108-4146, i. k. 1082210ISAK0003-331

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĖS „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3-331
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132), 18.2 punktu,
tvirtinu VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

SUSISIEKIMO MINISTRAS	ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. 3-331
(Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2009 m. liepos 28 d.
įsakymo Nr. 3-351 redakcija)

VP2-4.4-SM-02-R PRIEMONĖS „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ir sąlygas pareiškėjams ir projektams, finansuojamiems iš ES fondų lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740 (toliau – Ekonomikos augimo veiksmų programa), 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2009, Nr. 39-1477) (toliau – Priemonė). Apraše pateikiama pagrindinė informacija, kurią turi žinoti pareiškėjas, siekiantis gauti finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo viešosios transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti, ir vertintojai, kurie atliks projektų vertinimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1341/2008 (OL 2008 L 348, p. 19) (toliau – Tarybos reglamentas Nr. 1083/2006), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų taisyklės), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), Metodiniais nurodymais dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo ir Metodiniais nurodymais vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853) (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas).
3. Pagal šį Aprašą remiamos veiklos:
3.1. vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra;
3.2. žvyrkelių asfaltavimas;
3.3. eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;
3.4. aplinkosauginių priemonių diegimas.
4. Remiamų veiklų tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklą.
5. Pagal šį Aprašą planuojama skirti visą Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788, Priemonės finansavimo plane numatytą projektams galimą skirti finansavimo lėšų sumą.
6. Pareiškėjas turi užtikrinti ne mažiau nei 4,5 proc. projekto tinkamų deklaruoti Europos Komisijai lėšų. Esant bendrojo finansavimo lėšų trūkumui iš Susisiekimo ministerijos asignavimuose numatytų valstybės biudžeto lėšų, pareiškėjas privalo jas padengti pats.
7. Pagal šį Aprašą valstybės pagalba neteikiama.
8. Pagal šį Aprašą įgyvendinami regionų planuojami projektai.
9. Pagal Priemonę rengiamas tik šis Aprašas.
10. Regionų projektų sąrašai, vadovaujantis Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytais reikalavimais, bus sudaryti ir regionų plėtros tarybų patvirtinti 2008 m. IV ketvirtį. Regionų projektų sąrašai sudaromi visam 2007–2013 metų laikotarpiui. Vidaus reikalų ministerija per 5 darbo dienas nuo regionų projektų sąrašų gavimo dienos paskelbia juos interneto svetainėje www.esparama.lt.
11. Apraše vartojamos sąvokos atitinka 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

12. Pagal šį Aprašą galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.
13. Pareiškėjas gali būti tik tas, kuris gavo Transporto investicijų direkcijos (toliau – TID) pasiūlymą pateikti paraišką ir atitinka šio Aprašo 3 priedo 7.1 ir 7.2 punktų reikalavimus.
14. Pagal šį Aprašą gali būti teikiamos paraiškos darbams, paslaugoms.
15. Jei paraiška teikiama darbams, projektai turi būti parengti įgyvendinti:
15.1. nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija (statinio statybos pagrindimas), patvirtintas techninis projektas, ekspertizės aktas, poveikio aplinkai vertinimas, įskaitant „Natura 2000“ (jei reikia), statybos leidimas;
15.2. įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai;
15.3. projekto vertė (skaičiuojamoji vertė) apskaičiuota, remiantis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2008, Nr. 9-334), realiam projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiui, įvertinant projekto pabrangimą dėl infliacijos;
15.4. turtas, kuriam sukurti ar rekonstruoti skiriamas finansavimas, priklauso pareiškėjui nuosavybės arba patikėjimo teise;
15.5. pareiškėjas turi daiktinę teisę į žemę, kurioje vykdomas arba numatomas vykdyti projektas.
16. Jei paraiška teikiama paslaugoms, turi būti:
16.1. parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti;
16.2. projektai turi tenkinti 15.2–15.5 punktuose numatytus reikalavimus.
17. Pareiškėjas turi iš anksto suderinti projekto veiklų viešųjų pirkimų dokumentus su TID, kurie bus pradėti vykdyti po šio Aprašo ir regionų projektų sąrašo patvirtinimo.
18. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje.
19. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga nustatoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, tačiau visos projekto veiklos turi būti baigtos ir galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d.
20. Projektuose 3.3 ir 3.4 punktų remiamos veiklos gali būti numatytos tik tada, jeigu juose yra numatyta įgyvendinti 3.1 ir (arba) 3.2 punktų veiklas.
21. Projektai negali viršyti Tarybos reglamente Nr. 1083/2006 nustatytos didelės apimties projekto sumos – 172,64 mln. Lt (šimtas septyniasdešimt du milijonai šeši šimtai keturiasdešimt tūkstančių litų).
22. Projektai turi atitikti Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007, Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133) (toliau – Stebėsenos komitetas), patvirtintus visus bendruosius ir specialiuosius atitikties projektų atrankos kriterijus. Aprašo 3 priede išvardyti projektui taikomi bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai ir vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai, pagal kuriuos nustatoma, ar projektas atitinka šiuos kriterijus, pateikiama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodika.
23. Projektas turi prisidėti prie Priemonėje nurodytų stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (4 priedas).
24. Projektas yra netinkamas finansuoti pagal šį Aprašą, jeigu jis yra ar gali būti finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar Europos žuvininkystės fondo pagal atitinkamai Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programoje nustatytas sąlygas, yra ar gali būti finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje ar Lietuvos 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje kitoms, nei pagal šį Aprašą remiama Priemonė, priemonėms nustatytas sąlygas.
25. Projektas turi prisidėti prie horizontalių sričių įgyvendinimo: darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimo bei atitikti šio Aprašo 3 priedo 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus.

III. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR PROJEKTO FINANSAVIMO DYDŽIUI

26. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus.
27. Pagal šį Aprašą finansuojamiems projektams Europos regioninės plėtros fondo paramos intensyvumas negali viršyti 85 procentų.
28. Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos tam projektui įgyvendinti. Tačiau pagal šį Aprašą bus finansuojamos tik TID įvertintos ir vadovaujantis Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis pripažintos tinkamomis finansuoti projekto išlaidos, t. y. nustatyta didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Todėl projekto netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas, pareiškėjas privalo finansuoti pats ir pateikti tai patvirtinančią pažymą.
29. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:
29.1. nustatytos Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 19–23 punktuose;
29.2. bet kokios išlaidos, susijusios su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
29.3. nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;
29.4. žemės įsigijimo išlaidos, viršijančios 5 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
30. Jeigu iš projekto bus gaunamos pajamos, kurias įmanoma objektyviai apskaičiuoti iš anksto, projektui prašomo finansavimo suma turi būti mažinama, kaip tai apibrėžta Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgiant į iš projekto numatomą gauti grynųjų pajamų sumą, mažinama EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, nuo kurios skaičiuojama projektui prašomo finansavimo suma. Projekto grynųjų pajamų ir projektui prašomo finansavimo skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis EK parengtomis Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Article 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), EK parengtu Darbo dokumentu Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ (angl. Working document No. 4 „Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis“) ir Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu (toliau – Pajamų skaičiavimo metodiniai dokumentai). Šie dokumentai pateikti ES struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurią padengia iš projekto gaunamos grynosios pajamos, turi būti finansuojama iš pareiškėjo lėšų.

IV. PARAIŠKŲ DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS,
VERTINIMAS IR ATRANKA

PIRMASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

31. TID ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki regionų projektų sąrašuose nurodytos galutinės paraiškos pateikimo TID dienos projektų sąraše nurodytam projekto pareiškėjui išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką.
32. Visa pareiškėjui žinotina informacija apie paraiškoms rengti aktualius dokumentus bei organizuojamus mokymus skelbiama svetainėse www.esparama.lt ir www.tid.lt.
33. Paraiškos priimamos iki regionų projektų sąrašuose nurodytos galutinės paraiškos pateikimo TID dienos.
34. Paraiškos yra priimamos ir registruojamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
35. Pareiškėjas pasiūlyme teikti paraišką nurodytais TID telefonais, raštu, elektroniniu paštu gali pateikti klausimus dėl projekto rengimo, paraiškos pildymo bei kitus su finansavimo skyrimu pagal Aprašą susijusius klausimus.
36. Pareiškėjas gali kreiptis į Susisiekimo ministeriją dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus ir jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams.
37. Atsakymo į elektroniniu paštu pateiktą klausimą terminas – ne vėliau kaip 10 darbo dienų, į raštu – ne vėliau kaip 15 darbo dienų. Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui pareiškėjų, pateikiami interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.tid.lt.
38. Teikdamas paraišką pareiškėjas turi pateikti užpildytą paraiškos dėl projekto finansavimo formą (paraiškos bendroji (A) ir specialioji (B) dalis) ir pridėti paraiškos specialiosios (B) dalies 3 priede nurodytus dokumentus. Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), o paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma pateikiama Aprašo 1 priede. Paraiškos bendroji (A) dalis pildoma vadovaujantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066, paraiškos specialioji (B) dalis pildoma vadovaujantis Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (Aprašo 5 priedas). Paraiškos dėl projekto finansavimo formos elektroninį variantą galima rasti interneto svetainėje www.esparama.lt.
39. Paraiška turi būti pateikta TID užklijuotame voke (dėžėje), atsiųsta registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba pareiškėjo asmeniškai pasiūlyme nurodytu adresu. Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių kalba. Kartu turi būti pateikta elektroninė užpildytos paraiškos forma kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske). Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną teikiamos paraiškos puslapį. Kitais būdais pristatytos paraiškos bus atmestos.
40. Jeigu teikiama paraiška siejasi su kitais pareiškėjo vykdomais projektais pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams ar 2007–2013 metų veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones, pareiškėjas paraiškos specialiojoje (B) dalyje turi nurodyti projekto horizontalius ryšius.
41. Pareiškėjas turi pateikti atskiruose vokuose (dėžėse) vieną paraiškos originalą su visais priedais, ant kurio aiškiai nurodoma „Originalas“, ir vieną kopiją, nurodydamas „Kopija“. Ant kiekvieno voko turi būti užrašyta:
41.1. TID adresas;
41.2. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas/veiksmų grupė ir priemonė;
41.3. pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
41.4. projekto pavadinimas.
42. Šią informaciją ant voko (dėžės) būtina nurodyti tam, kad per klaidą ne tuo adresu patekęs projektas nedelsiant būtų persiųstas reikiamai institucijai. Taip pat turi būti užrašyti žodžiai „Neatplėšti iki projektų registravimo procedūros“.
43. Elektroninė užpildytos paraiškos forma kompiuterinėje laikmenoje turi būti pateikta voke (dėžėje), kuriame yra paraiškos originalas. Paraiškos originalo, jos kopijų ir elektroninio paraiškos varianto turinys turi būti identiški. Nustačius neatitikimus tarp originalo, kopijos ir elektroninio paraiškos varianto turinio, vadovaujamasi paraiškos popierinio varianto originale nustatyta informacija.
44. Gautas paraiškas TID užregistruoja ir suteikia joms unikalų SFMIS kodą. Pareiškėjui, atsiuntusiam paraišką, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo raštas, kuriame taip pat nurodomas SFMIS paraiškai suteiktas unikalus kodas. Tuo atveju, kai paraiška įteikiama, toks raštas gali būti išduodamas paraiškos pateikimo metu, TID atsakingam darbuotojui užregistravus paraišką SFMIS.
45. TID informaciją apie pateiktas valstybės projektų paraiškas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbia interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.tid.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

ANTRASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

46. Paraiškos vertinamos ir atranka atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.
47. TID atlieka paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą ir jį baigia ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo dienos.
48. Išsiuntusi pasiūlymus teikti paraiškas, TID paskiria darbuotojus, atsakingus už kiekvienos paraiškos vertinimą. Jeigu paraiškai įvertinti reikia specifinių žinių, TID gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus.
49. Užregistravus paraišką, pirmiausia atliekamas paraiškos administracinės atitikties vertinimas. Administracinės atitikties reikalavimai pateikiami Aprašo 2 priede. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, tai yra ar tinkamai užpildyta, ar pateikti visi paraiškos specialiosios (B) dalies 2 priede nurodyti dokumentai.
50. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapui, kuriame TID nustato, ar projektas yra tinkamas finansuoti pagal Priemonės ir Aprašo reikalavimus. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu yra nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems atitikties atrankos kriterijams (Aprašo 3 priedas), didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.
51. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodika, kuria vadovaujantis bus nustatoma projekto atitiktis nustatytiems kriterijams, pateikiama Aprašo 3 priede.
52. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatydama didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti projektui finansavimo lėšų dydį, TID pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Pajamų skaičiavimo metodinius dokumentus, nurodytus Aprašo 30 punkte, ir paraiškos specialiojoje (B) dalyje pateiktą informaciją turi įvertinti projekto pajamas, kurias įmanoma objektyviai apskaičiuoti iš anksto.
53. Jeigu vertinant paraišką vertinimo lentelėje pažymimas bent vienas atsakymas „ne“, TID pareiškėjui siunčia raštą (paklausimą) ir nurodo terminą, per kurį pareiškėjas turi pateikti trūkstamą informaciją arba reikiamus dokumentus. Siekiant operatyvumo raštas (paklausimas) taip pat siunčiamas tiesiogiai paraiškoje nurodytam projekto vadovui elektroniniu paštu ir faksu (rašto originalas išsiunčiamas paštu).
54. Jeigu dalis projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veikloms įgyvendinti ar jos yra netinkamos bendrai finansuoti ES fondų lėšomis, TID raštu paprašo pareiškėjo pagrįsti tokias išlaidas ir (arba) pasiūlo sumažinti dalį projekto išlaidų. Jei per TID nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.
55. Jeigu projekto išlaidos nėra apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpio skaičiuojamosiomis kainomis, TID turi teisę kreiptis į pareiškėją su prašymu perskaičiuoti ir pateikti patikslintą projekto biudžetą.
56. Jeigu TID projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis yra mažesnis už paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, tuomet TID raštu apie tai informuoja pareiškėją ir raštu suderina su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, paraiška atmetama.
57. Pagal Aprašą pateiktų regionų projektų tinkamumo finansuoti vertinimą TID turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, t. y. TID pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.
58. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, TID turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.
59. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką, TID turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę darbuotojai (vertintojai) nepažeidė nustatytų darbo procedūrų.
60. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką TID informuoja pareiškėją per 15 darbo dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.
61. Informacija apie projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjusias paraiškas po projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapo užbaigimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų skelbiama interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.tid.lt, papildant Aprašo 45 punkte nurodytą informaciją.
62. TID informacinių raštų pareiškėjams kopijas dėl esminių neatitikimų ar paraiškos atmetimo siunčia ir Susisiekimo ministerijai.
63. TID pasitvirtina Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta tvarka kiekvieno vertinimo etapo, numatyto Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, metu pareiškėjus gali kviesti į pokalbį. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau nei du TID darbuotojai, pokalbiai turi būti protokoluojami ir, apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašinėjami.
64. Vertinimo metu, siekdama įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, TID gali atlikti patikrą vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje pareiškėjas gali būti informuojamas išsiunčiant jam informacinį raštą, kuriame nurodoma, kokia informacija, duomenys, dokumentai turi būti prieinami. Vertinamos paraiškos informacijos patikra vietoje turi būti atlikta per kuo trumpesnį laiką. Konkretų laiką, per kurį turi būti atlikta patikra, nustato TID. Atlikus patikrą ir parengus patikros vietoje ataskaitą, atsižvelgiant į joje pateikiamą informaciją, paraiška vertinama toliau. Patikros vietoje metu nustačius, jog pareiškėjas, teikdamas paraišką, sąmoningai pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją, dėl ko galėjo gauti didesnį finansavimą arba netinkamos finansuoti išlaidos galėjo būti pripažintos tinkamomis finansuoti, paraiška atmetama ir apie tai informuojama Susisiekimo ministerija.
65. Įvertinusi paraišką, TID parengia projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, kuri kartu su paraiškų ir jų priedų kopijomis pateikiama Susisiekimo ministerijai.
66. Susisiekimo ministerijai paprašius, kartu su projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita gali būti teikiami ir šie dokumentai:
66.1. vertinimo lentelių kopijos;
66.2. susirašinėjimo su pareiškėjais dokumentų kopijos;
66.3. kita su paraiškos vertinimu susijusi informacija.
67. Galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo priima Susisiekimo ministerija. Sprendimas tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu.
68. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos Susisiekimo ministerija informuoja TID, kuri nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo Susisiekimo ministerijos sprendimo gavimo informuoja apie tai pareiškėją.
69. Pareiškėjas, gavęs sprendimą dėl projekto finansavimo, pateikia TID finansinio identifikavimo formą finansavimo lėšoms pervesti, kuri pridedama prie projekto finansavimo ir administravimo sutarties.
70. Gavusi sprendimą finansuoti projektą, TID pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 patvirtintą Projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą parengia, suderina su Susisiekimo ministerija, išsiunčia pareiškėjui projekto finansavimo ir administravimo sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.
71. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Pareiškėjas, pasirašęs projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tampa projekto vykdytoju.
72. Susisiekimo ministerija projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašo po to, kai ją pasirašo pareiškėjas ir TID. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visos šalys.
73. Informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos Susisiekimo ministerija paskelbia interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.transp.lt, papildydama Aprašo 45 punkte nustatytą informaciją.

V. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

74. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102). Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad pirkimų dokumentai būtų parengti vadovaujantis Standartiniais pirkimo dokumentais, patvirtintais Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Žin., 2003, Nr. 12-367; 2009, Nr. 9-339); statybos darbų sutartys būtų parengtos vadovaujantis FIDIC (Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija) nustatytomis rekomendacijomis ir atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus; statybos darbų projekto įgyvendinimas būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Statybos techninių reglamentų reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; prekių ir paslaugų sutartys būtų parengtos vadovaujantis Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijomis ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 (Žin., 2008, Nr. 2-90) ir įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šio punkto reikalavimai dėl pirkimo dokumentų parengimo, vadovaujantis Standartiniais pirkimo dokumentais, statybos darbų sutarčių parengimo, vadovaujantis FIDIC nustatytomis rekomendacijomis bei prekių ir paslaugų sutarčių parengimo, vadovaujantis Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijomis ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinėmis sąlygomis netaikomi tiems projektų viešiesiems pirkimams, kurie yra pradėti iki Aprašo ir valstybės projektų sąrašo patvirtinimo.
75. Su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai vykdomi pagal pirkimų planą, kuris turi būti suderintas su TID projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka.
76. Jei paskelbus viešuosius pirkimus pasiūlymuose pateikta kaina viršija tą, kuri buvo nurodyta paraiškoje, projekto vykdytojas privalo padengti skirtumą iš nuosavų lėšų arba pakartotinai skelbti viešuosius pirkimus. Bet kuriuo atveju, jei pasirašytų sutarčių su rangovu, paslaugų teikėju ar prekių tiekėju kaina yra didesnė nei projektui skirtas finansavimas, pareiškėjas privalo pats padengti skirtumą.
77. Projekto išlaidos apmokamos bei projektų finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka bei laikantis projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatų.
78. Projekto išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas ir nurodomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
79. Projektui finansuoti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje gali būti numatytas avansas. Avanso dydį nustato TID vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
80. Projekto vykdytojui apmokamos tik projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos išlaidos. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti apmokėtos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), apie tai TID informuoja projekto vykdytoją, paprašydama pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, arba grąžina mokėjimo prašymą projekto vykdytojui, pateikdama grąžinimo priežastis. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti apmokėtos projekto vykdytojui pakartotinai pateikus mokėjimo prašymą.
81. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad visą projekto įgyvendinimo laikotarpį bus vykdoma tinkama projekto priežiūra, vykdomi privalomi informavimo apie projektą veiksmai, rengiamos bei TID teikiamos nustatytos ataskaitos.
82. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia TID informaciją apie Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytų reikalavimų įgyvendinimą. Jeigu šiame straipsnyje numatytu laikotarpiu nustatoma, kad buvo gauta pajamų, į kurias nebuvo atsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.
83. TID ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.tid.lt – nurodo projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, pateikia trumpą projekto aprašymą, bendrą projekto vertę ir projektui skirtą lėšų sumą.
84. Projekto vykdytojas nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be TID ir (arba) Susisiekimo ministerijos raštiško sutikimo neturi teisės perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos. Taip pat nekeisti savo veiklos, kuriai skiriamos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, taip pat nesilikviduoti, jeigu tai galėtų pažeisti Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia TID informaciją apie Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnyje išdėstytų reikalavimų įgyvendinimą. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimą, projekto vykdytojas įsipareigoja pranešti TID nedelsdamas joms paaiškėjus.
85. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka privalo kasmet TID teikti rodiklių, matuojamų po projekto užbaigimo, skaitines išraiškas.
86. Jei projekte dalyvauja rangovas, projekto vykdytojas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t. y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir/ar įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai bei statybos darbų tikslu į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atstatytų turtą į padėtį iki draudiminio įvykio.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

87. Šis Aprašas gali būti keičiamas susisiekimo ministro įsakymu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
88. Pasikeitus šiame Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.
89. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti TID ir (ar) Susisiekimo ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.
90. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su TID, Susisiekimo ministerijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

VP2-4.4-SM-02-R priemonės
„Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
1 priedas

(Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma)

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS

1. Informacija apie projektą
1.1. Prioritetinė sritis
[] 23 – Regioniniai (vietos) keliai
[] 25 – Miesto transportas
1.2. Paraiškos tipas
Paraiškos rūšis	Projekto darbų tipas		Priedai
[] Paraiška darbams	[] naujas [] rekonstrukcija [] mišrus		[] 1 priedas
[] Paraiška paslaugoms			[] 2 priedas
1.3. Pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą
Pareigos	Vardas, pavardė	Kontaktiniai duomenys
Projekto vadovas
Projekto finansininkas

2. Projekto parengtumas
	Vertinimas (Taip/Ne)		Netaikoma
2.1. Ar yra parengta:
Galimybių studija (statinio statybos pagrindimas)	Taip []	Ne []	[]
Techninis projektas	Taip []	Ne []	[]
Techninė užduotis	Taip []	Ne []	[]
Ekspertizės aktas	Taip []	Ne []	[]
Poveikio aplinkai vertinimas, įskaitant „Natura 2000“ (jei reikia)	Taip []	Ne []	[]
2.2. Ar pareiškėjas turi leidimus statybos darbams?	Taip []	Ne []	[]
2.3. Ar turtas, kuriam sukurti ar rekonstruoti skiriamas finansavimas, priklauso pareiškėjui nuosavybės arba patikėjimo teise?	Taip []	Ne []	[]
2.4. Ar pareiškėjas turi daiktinę teisę į žemę, kurioje vykdomas arba numatomas vykdyti projektas?	Taip []	Ne []	[]
2.5. Ar yra pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui?	Taip []	Ne []	[]
2.6. Ar atlikti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai?*	Taip []	Ne []	[]
2.7. Jei projektas buvo jau pradėtas, nurodyti dabartinę darbų būklę ir projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą

(Dokumentai, įrodantys šiuos teiginius, nurodomi 3 priede ir pridedami.)

* Paslaugų paraiškos atveju – pasirašyta paslaugų teikimo sutartis techniniam projektui parengti, o darbų paraiškos atveju – pasirašyta rangos darbų sutartis.

3. SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ*
3.1. Finansinė analizė
Ar iš projekto bus gaunama pajamų?**	Projekto priskyrimo kategorijai pagrindimas
[] negaunama pajamų
[] gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto
[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto, bet projekto išlaidų vertė yra ne didesnė kaip 3 452 800 litų
[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto bei projekto išlaidų vertė yra didesnė kaip 3 452 800 litų

* Teikiant paraišką paslaugoms, 3.1.1–3.1.3 ir 3.2.1 lentelės nepildomos.
** Pasirinkus pirmą, antrą ar trečią variantą, 3.1.1 ir 3.1.2 lentelės nepildomos, o ketvirtą – pildomos.

3.1.1. Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies paskaičiavimas*

Projekto pavadinimas (1)

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)

Diskonto norma, % (3)

	Metai
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bendros investicijų išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bendros investicijų išlaidos, litai (4)
Projekto veiklos išlaidos, litai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Išlaidos 1 (5)
Išlaidos 2 (5)
Išlaidos 3 (5)
... (5)
Projekto pajamos, litai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajamos 1 (6)
Pajamos 2 (6)
Pajamos 3 (6)
... (6)
Grynosios projekto pajamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likutinė vertė, litai (7)
Tinkamų išlaidų suma, litai (8)

Projekto investicijų dabartinė vertė	0,00 Lt
Dabartinė turto likutinė vertė	0,00 Lt
Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė	0,00 Lt
Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis

Apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (9)					* Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai.
Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma (10)

3.1.2. Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas
Projekto ataskaitinis laikotarpis	Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas
	(2a)
Diskonto norma	Pasirinktos diskonto normos pagrindimas
	(3a)
Projekto veiklos išlaidos	Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas
Išlaidos 1 (5)	(5a)
Išlaidos 2 (5)	(5a)
Išlaidos 3 (5)	(5a)
... (5)	(5a)
Projekto pajamos	Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas
Pajamos 1 (6)	(6a)
Pajamos 2 (6)	(6a)
Pajamos 3 (6)	(6a)
... (6)	(6a)
Likutinė vertė	Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas
0	(7a)

3.1.3. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatai
		Be Bendrijos paramos (finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) investicijoms) / A		Su Bendrijos parama (finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) kapitalui) / B		Šaltinis *
1. Finansinė grąžos norma	(%)		FVGN investicijoms		FVGN kapitalui
2. Grynoji dabartinė vertė	(Lt)		Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijoms		Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) kapitalui

* Pateikiama konkreti nuoroda į galimybių studijos skyrių/puslapį/punktą/priedą.

3.2. Socialinė ir ekonominė analizė
3.2.1. Pagrindiniai ekonominės analizės rodikliai
Pagrindiniai parametrai ir rodikliai	Dydžiai	Šaltinis *
Socialinė diskonto norma (%)
Ekonominė grąžos norma (%)
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (Lt)
Naudos ir išlaidų santykis

* Pateikiama konkreti nuoroda į galimybių studijos skyrių/puslapį/punktą/priedą.

3.2.2. Nurodyti pagrindinę kiekybiškai neįvertinamą (nevertintiną) naudą ir išlaidas

4. ATITIKIMAS BENDRIJOS POLITIKOS KRYPTIMS IR TEISĖS AKTAMS

4.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui iš bet kokio kito Bendrijos šaltinio (įskaitant ERPF, ESF, Sanglaudos fondą, TEN-T biudžetą, LIFE+ ir kt.)?

Taip []     Ne []

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.).

4.2. Ar šis projektas papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo, TEN-T biudžeto, kito Bendrijos finansavimo šaltinio?

Taip []     Ne []

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.)

4.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Bendrijos šaltinio (įskaitant ERPF, ESF, Sanglaudos fondą, TEN-T, EIB, EIF ir kt.) ankstesniam šio projekto etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

Taip []     Ne []

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.)

5. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

PAVARDĖ

PARAŠAS

ORGANIZACIJA

DATA
A. V.

Pareiškėjo parašas __________________

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Paraiškos dėl projekto finansavimo
specialiosios (B) dalies
1 priedas

Paraiška DARBAms

1. Vieta

Vieta
Vietos žemėlapis	[] Pridedamas	[] Nepridedamas
Vietos aprašymas / (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.

Pareiškėjo parašas _______________

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Paraiškos dėl projekto finansavimo
specialiosios (B) dalies
2 priedas

Paraiška paslaugoms

1. Trumpas projekto apibūdinimas

Paslaugos pagrindimas
Transporto šaka
Paslaugų vykdymas kartu su tiekimu	[] Su tiekimu / [] Be tiekimo
Paslaugų pavadinimas / (numatomi atlikti darbai)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

Prekės pavadinimas / (numatomos tiekti prekės)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

* Techninėje užduotyje turėtų būti įrašyta:
– Esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas.
– Užduoties tikslai (bendrieji tikslai, specialieji tikslai).
– Paslaugos teikėjo, konsultanto darbo rezultatai.
– Darbų apimtis (bendroji dalis, specialioji veikla, projekto valdymas).
– Trukmė ir vieta (vieta, darbų pradžia ir įvykdymo trukmė).
– Reikalavimai (darbuotojai, darbo vieta, konsultanto suteikiama įranga, įstaigos įranga, nenumatytos išlaidos).
– Ataskaitos (ataskaitų rengimo reikalavimai, ataskaitų teikimas ir paskirstymas).
– Stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas (rodiklių nustatymas, specialieji reikalavimai).
– Reikalingos sąnaudos.
– Prielaidos ir rizikos veiksniai (prielaidos, galinčios sutrikdyti projekto įgyvendinimą; rizikos veiksniai).

2. Vieta

Nurodoma geografinė padėtis žemėlapyje, kurioje bus atliekamos paslaugos (apskritis, rajonas, miestas, kita), įmonė (galutinio naudos gavėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).

Pareiškėjo parašas __________________

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Paraiškos dėl projekto finansavimo
specialiosios (B) dalies
3 priedas

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

[]	Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę (originalai)
[]	Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise (originalai)
[]	– Darbų paraiškoms – galimybių studija (statinio statybos pagrindimas), techninis projektas, dokumentas, patvirtinantis techninį projektą, ekspertizės aktas (kopija) / – Paslaugų paraiškoms – galimybių studija, techninė užduotis (kopija)
[]	Atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (kopija)
[]	Institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvada dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo (kopija)
[]	Poveikio aplinkai vertinimas (kopija)
[]	Pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymai (CV), įsakymai dėl paskyrimo ir jų pavaduotojų paskyrimo
[]	Pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui (finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas) (originalas)
[]	Regiono plėtros planas, savivaldybės strateginis plėtros planas ar savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto (kopija)
[]	Patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija
[]	Statybos leidimas (kopija)
[]	Viešųjų pirkimų dokumentacija (konkurso sąlygos, techninė specifikacija (darbams, prekėms) ar techninė užduotis (paslaugoms), projektavimo sąlygų sąvadas (projektavimo paslaugoms), darbų/prekių kiekiai, rangos darbų/paslaugų tiekimo/prekių tiekimo sutarties kopija ir kt. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą reikalaujami dokumentai) (kopijos)

Pareiškėjo parašas _______________

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies
4 priedas

Viešųjų pirkimų planas

Projekto pavadinimas

Pirkimo eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo rūšis	Veiklų, susijusių su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis		Skelbimo apie pirkimą data	Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis		Sutarties pasirašymo data	Pastabos
					pradžia	pabaiga		pradžia	pabaiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pareiškėjo parašas __________________
_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies
5 priedas

Mokėjimo prašymų pateikimo grafikas

Projekto pavadinimas

(Lt)
Veiklos arba išlaidų pavadinimas	Vertė	N metai				N+1 metai				N+2 metai				Iš viso:
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Iš viso:

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies
6 priedas

bendroji projekto sąmata

1. Bendra projekto vertė	(Lt)
Projekto pavadinimas	Be PVM	PVM	Iš viso su PVM

2. Tinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą)	(Lt)
Veiklų/išlaidų pavadinimas	Be PVM	PVM	Iš viso	Finansavimo šaltiniai	Iš viso
1	2	3	4	5	6
Veiklos/išlaidos, kurioms prašomas finansavimas:

Iš viso:
Veiklos/išlaidos, kurioms neprašomas finansavimas:

Iš viso:
Iš viso:

3.Netinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą)	(Lt)
Veiklų/išlaidų pavadinimas	Be PVM	PVM	Iš viso	Finansavimo šaltiniai
1	2	3	4	5

Iš viso:

_______________________ / (Juridinio asmens pavadinimas)	______________ / (vadovo pareigos)	_____________________ / (vardas, pavardė, parašas)
	______________ / (data)
	Antspaudas

Paraiškos rengėjas:
______________________________________
(institucija, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pareiškėjo parašas __________________

_________________
Papildyta priedu:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

VP2-4.4-SM-02-R priemonės
„Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas

Administracinės atitikties vertinimo lentelė

Paraiškos Nr. / Pareiškėjo pavadinimas / Projekto pavadinimas
Eil. Nr.	Kriterijus	Vertinimas (Taip/Ne/ Netaikoma)	Pastabos
1.	Ar paraiška (A ir B dalys) tinkamai užpildyta?
2.	Ar paraiška atitinka paraiškos formą?
3.	Ar paraiška pasirašyta, pareiškėjo užantspauduota?
4.	Ar paraiškos kiekvienas puslapis pasirašytas?
5.	Ar pateiktas reikiamas paraiškos, jos priedų originalų ir kopijų skaičius?
6.	Ar pateikta elektroninė paraiškos versija?
7.	Ar paraiška pateikta tinkamu būdu, kaip tai nurodyta Aprašo 39 punkte?
8.	Ar paraiška pateikta iki regionų projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo dienos?
9.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką darbams, pateikė:
9.1.	dokumentus, patvirtinančius daiktinę teisę į žemę;
9.2.	dokumentus, patvirtinančius turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę;
9.3.	galimybių studiją (statinio statybos pagrindimą);
9.4.	techninį projektą;
9.5.	dokumentą, patvirtinantį techninį projektą;
9.6.	ekspertizės aktą;
9.7.	atsakingos institucijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo;
9.8.	poveikio aplinkai vertinimą (jei reikia);
9.9.	institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvadą dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo;
9.10.	statybos leidimą.
10.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką paslaugoms, pateikė:
10.1.	galimybių studiją;
10.2.	techninę užduotį paslaugoms atlikti;
10.3.	dokumentus, patvirtinančius daiktinę teisę į žemę;
10.4.	dokumentus, patvirtinančius turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę.
11.	Ar pateikti įvykdytų pagrindinių projekto veiklų viešųjų pirkimų dokumentai?
12.	Ar pateikti pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymai (CV), įsakymai dėl paskyrimo ir jų pavaduotojų paskyrimo?
13.	Ar pateikta projekto sąmata (numatant visas projekto veiklas)?
14.	Ar projekto išlaidos projekto sąmatoje surašytos litais?
15.	Ar pateikta pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui (finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas)?
16.	Ar pateiktas regiono plėtros planas, savivaldybės strateginis plėtros planas ar savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto?
17.	Ar pateikta patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija?

Išvada dėl projekto administracinės atitikties (Taip/Ne)

Komentarai:

Projekto vertintojas / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tikrinimo data
Susipažinau / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
3 priedas

ProjektO TINKAMUMO FINANSUOTI vertinimo metodika

Paraiškos Nr. / Pareiškėjo pavadinimas / Projekto pavadinimas
Bendrasis kriterijus1	Bendrojo kriterijaus vertinimo aspektai	Vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai, paaiškinimai	Vertinimas / (Taip/Ne)	Komentarai
1	2	3	4	5
1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas (toliau – projektas) atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.	1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ veiksmų grupės „Transporto tinklas“ 2 uždaviniu „Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“.	1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka veiksmų programos prioriteto tikslą ir uždavinį, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 lentelė.
		1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis veiksmų programos prioriteto tikslui ir uždaviniui bus teigiamas. / Paaiškinimai: galima teigti, kad, įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos prioriteto tikslui ir uždaviniui, atsižvelgiant į veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės specifiką, bus teigiamas. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 ir 12 lentelės.
	1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ aprašymu ir bent viena Apraše numatyta veikla.	1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su Ekonomikos augimo veiksmų programos priede pateiktu priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ bent vienos veiklos aprašymu. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka bent vieną veiklą, nurodytą veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 lentelės.
		1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 3 punkte nurodytų veiklų. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka bent vieną iš Apraše numatytų veiklų. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 lentelė.
		1.2.3. Projektas atitinka veiksmų programoje, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Apraše nustatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programos prioritetus atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“). / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus veiksmų programos prioritetus atskyrimu, nurodyti veiksmų programoje veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Apraše. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 lentelės, B dalies 4 skyrius.
		1.2.4. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais projekto veikloms susijusius, specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, numatytu Aprašo 24 punkte. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 lentelės, B dalies 4 skyrius.
2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.	2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo.	2.1.1. Teisės aktuose ar valdymo srities plėtros strategijoje arba strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos:
		2.1.1.1. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto2. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad šios priemonės projektai atitinka regiono plėtros planą, savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 lentelė, regiono plėtros planas, savivaldybės strateginis plėtros planas ar savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto.
		2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo. / Paaiškinimai: netaikoma.
3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.	3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės rodiklių įgyvendinimo.	3.1.1. Projektas prisideda prie bent vieno Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Aprašo 4 priede nurodyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie bent vieno veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 12 lentelė.
	3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.	3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 lentelė.
		3.2.2. Projekto uždaviniai specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus: / – yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas; / – išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami; / – pasiekiami, t. y. realūs; / – susieti, t. y. tapatūs vykdomoms projekto veikloms; / – iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 ir 7 lentelės.
4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.	4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. / Paaiškinimai: projekto įgyvendinimas negali turėti neigiamos įtakos darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.	4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga). / Paaiškinimai: projekte išlaikyti visi aplinkosaugos reikalavimai, atliktas poveikio aplinkai vertinimas. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 lentelė, poveikio aplinkai vertinimas.
		4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas). / Paaiškinimai: projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos socialinėje srityje. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 lentelė, galimybių studija.
		4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas). / Paaiškinimai: projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos ekonomikos srityje. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 lentelė, galimybių studija.
		4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas). / Paaiškinimai: projekte nenumatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamos įtakos regionų vystymo srityje. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 lentelė, galimybių studija.
		4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje. / Paaiškinimai: netaikoma
	4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.	4.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. / Paaiškinimai: netaikoma.
		4.2.2. Projektas atitinka kitus su darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimais susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: netaikoma.
5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.	5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.	5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. / Paaiškinimai: vertinama, ar projektas neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui: / – sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims, / – sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 lentelė.
	5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.	5.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo. / Paaiškinimai: netaikoma.
		5.2.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimą. / Paaiškinimai: netaikoma.
		5.2.3. Projektas atitinka kitus su lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo reikalavimais susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: netaikoma.
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.	6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.	6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis. / Paaiškinimai: būtina įvertinti, ar pareiškėjas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs projekto finansavimo lėšų ja taps; jei taip, tokiu atveju, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terminus. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 lentelė, pareiškėjo įstatai ir B dalies 4 priedas (viešųjų pirkimų planas).
		6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis. / Paaiškinimai: būtina įvertinti, ar atsižvelgiant į projekto veiklas, būtinas poveikio aplinkai vertinimas ir ar poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 lentelė, atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimas.
		6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis. / Paaiškinimai: vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 lentelės.
	6.2. Projektas suderinamas su tam tikrų sektorių ES bendrųjų politikos sričių	6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis. / Paaiškinimai: netaikoma.
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.	7.1. Pareiškėjas atitinka formaliuosius reikalavimus.	7.1.1. Pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 1 lentelė.
		7.1.2. Pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas. / Informacijos šaltinis: pareiškėjo įstatai.
		7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei:
		7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas. / Paaiškinimai: netaikoma.
		7.1.3.2 . yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai). / Paaiškinimai: netaikoma.
		7.1.3.3. paraiškoje dėl projekto finansavimo arba jos prieduose jis nepateikė klaidinančios informacijos. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 15 punktas.
		7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto sutarties lėšų pažeidimo. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 15 punktas.
		7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu. / Informacijos šaltinis: TID duomenų bazė.
	7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.	7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas. / Paaiškinimai: netaikoma.
		7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda). / Paaiškinimai: pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan. / Informacijos šaltinis: pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymai (CV).
		7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta, parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) atitinka projekto veiklų apimtis, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklius, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.). Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė ir įgyvendinimo vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 lentelė, B dalies 4 ir 5 priedai (viešųjų pirkimų planas, mokėjimo prašymų pateikimo grafikas).
		7.2.3.1. Parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:
		7.2.3.1.1. Jeigu paraiška teikiama darbams:
		7.2.3.1.1.1. galimybių studija (statinio statybos pagrindimas);
		7.2.3.1.1.2. patvirtintas techninis projektas;
		7.2.3.1.1.3. ekspertizės aktas;
		7.2.3.1.1.4. statybos leidimas.
		7.2.3.1.2. Jeigu paraiška teikiama paslaugoms:
		7.2.3.1.2.1. galimybių studija (statinio statybos pagrindimas);
		7.2.3.1.2.2. techninė užduotis paslaugoms atlikti.
		7.2.3.2. Įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai.
		7.2.3.3. Turtas, kuriam sukurti ar rekonstruoti skiriamas finansavimas, priklauso pareiškėjui nuosavybės arba patikėjimo teise.
		7.2.3.4. Pareiškėjas turi daiktinę teisę į žemę, kurioje vykdomas arba numatomas vykdyti projektas.
		7.2.3.5. Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
		7.2.3.6. Visos projekto veiklos turi būti baigtos ir galutinis mokėjimo prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d.
		7.2.3.7. Projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimtims, yra realus ir racionaliai suplanuotas.
		7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę. / Paaiškinimai: netaikoma.
		7.2.5. Projektas atitinka kitus, susijusius su reikalavimais pareiškėjams, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: netaikoma.
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.	8.1. Užtikrintas projekto finansavimas.	8.1.1. Pareiškėjo įnašas atitinka nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: vertinama, ar tenkinami Aprašo 6 ir 28 punktuose nustatyti reikalavimai pareiškėjo įnašui, taip pat įvertinant projekto grynųjų pajamų finansavimo poreikį; numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 10, 11 lentelės ir pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui (finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas).
		8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas. / Paaiškinimai: vertinama, ar projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM ir kt.) užtikrintas finansavimas, netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 11 lentelė ir pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui (finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas).
		8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas. / Paaiškinimai: vertinama, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. ar projekto metu sukurtas ar įsigytas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 lentelė.
		8.1.4. Projektas atitinka kitus Apraše nustatytus reikalavimus:
		8.1.4.1. projekto vertė neviršija 172,64 mln. Lt.
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.	9.1. Sąnaudų ir naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas.	9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė. / Paaiškinimai: aiškiai suformuluoti techninio projekto sprendimo reikalavimai (planuojamo objekto techniniai reikalavimai pagal jo paskirtį, eksploatavimo sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvios galimybės: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas paremtas alternatyvia technologija ar pan.). Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitos alternatyvos, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo galimybių vertinimo metu išskiriamos kelios galimybės projekto įgyvendinimo alternatyvai, vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus. / Informacijos šaltinis: galimybių studija.
		9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos. / Paaiškinimai: projekto skaičiavimai atlikti remiantis pagrįstomis būsimų pajamų ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis. / Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3.1 lentelės, galimybių studija.
		9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis. / Paaiškinimai: sąnaudų ir naudos analizės laikotarpis atitinka Europos Komisijos parengtame dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą laikotarpį; jei analizuojant imamas kitas laikotarpis, tai projekte yra pateikiamas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitą analizės laikotarpį. / Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3.1 lentelės, galimybių studija.
		9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma. / Paaiškinimai: taikoma diskonto norma atitinka Europos Komisijos parengtame dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą normą; jei neatitinka, pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitokią diskonto normą. / Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3.1 lentelės, galimybių studija.
		9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės. / Paaiškinimai: teisingai apskaičiuoti finansiniai rodikliai (finansinė grynoji dabartinė vertė (angl. financial net present value) (FNPV), finansinė grąžos norma (angl. financial rate of return) (FRR) ir sąnaudų (naudos) santykis (angl. benefit/cost ratio). Jų reikšmės pagrindžia prašomų lėšų apimtis. / Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3.1 lentelės, galimybių studija.
		9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės. / Paaiškinimai: Ekonominiai rodikliai – ekonominė grynoji dabartinė vertė (angl. economic net present value) ( ENPV), ekonominė grąžos norma (angl. Economic rate of return) (ERR) ir sąnaudų (naudos) santykis (angl. benefit/cost ratio) apskaičiuoti tinkamai, remiamasi pagrįstomis socialinės ir ekonominės naudos ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis. Rodiklių reikšmės įrodo projekto ekonominį pagrįstumą, atsižvelgiant į projekto investicijas ir būsimas sąnaudas. / Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3.2 lentelė, galimybių studija.
		9.1.7. Įvertintos rizikos. / Paaiškinimai: įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai. Jautrumo analizės rezultatai (jei taikoma) rodo, kad, esant rizikoms, projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės (nuokrypiai) vis tiek yra priimtinos. / Informacijos šaltinis: galimybių studija.
		9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas. / Paaiškinimai: kai Apraše nereikalaujama atlikti detalios sąnaudų ir naudos analizės, vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 10, 12 lentelės, galimybių studija.
	9.2. Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės), ir Projekto finansavimo sąlygų apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.	9.2.1. Projekte numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant tiek į Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus. / Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 8, 9 lentelės, B dalies 4 skyrius.
		9.2.2. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai: / – projekto vertė (skaičiuojamoji vertė) apskaičiuota, remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, realiam projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiui, įvertinant projekto pabrangimą dėl infliacijos. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas arba įkainius. / Informacijos šaltinis: B dalies 6 priedas (bendroji projekto sąmata), viešųjų pirkimų dokumentacija.
		9.2.3. Užtikrinama lėšų įsisavinimo sparta. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų panaudojimo spartą. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7, 8 lentelės, B dalies 4 ir 5 priedai (viešųjų pirkimų planas, mokėjimo prašymų pateikimo grafikas).
		9.2.4. Projektas atitinka „kryžminio“ finansavimo reikalavimus. / Paaiškinimai: netaikoma.
		9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate) vadovaujantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348). / Paaiškinimai: netaikoma.
		9.2.6. Projektas atitinka kitus specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus. / Paaiškinimai: netaikoma.
	9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.	9.3.1. Paraiškoje dėl projekto finansavimo teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio: / 9.3.1.1. negaunama pajamų; / 9.3.1.2. gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis); / 9.3.1.3. gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis). / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą prie vienos iš išvardytų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. „Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“). Šis reikalavimas netaikomas projektams, kurių bendrosios išlaidos yra ne didesnės kaip 3452800 litų. / Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3.1 lentelės.

		9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis. / Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai. Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą taip, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. „Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“). Šis reikalavimas netaikomas projektams, kurių bendrosios išlaidos yra ne didesnės kaip 3452800 litų. / Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 10 lentelė, B dalies 3.1 lentelės.

________________
1 Bendrieji projektų atrankos kriterijai patvirtinti Stebėsenos komitete (Stebėsenos komiteto 2007 m. spalio 30 d. posėdžio nutarimas Nr. 1).
2 Specialusis atitikties projektų atrankos kriterijus patvirtintas Stebėsenos komitete (Stebėsenos komiteto 2007 m. spalio 30 d. posėdžio nutarimas Nr. 1) (2008 m. balandžio 3 d. posėdžio nutarimas Nr. 4 – nauja redakcija).

Išvada dėl projekto tinkamumo finansuoti (Taip/Ne)
Komentarai:
Projekto vertintojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tikrinimo data
Susipažinau (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
4 priedas

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ MATAVIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

Stebėsenos rodiklio tipas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas	Stebėsenos rodiklio matavimas				Institucija arba juridinis asmuo, atsakingi už informacijos pateikimą Įgyvendinančiajai ir (ar) Tarpinei ir (ar) Vadovaujančiajai institucijoms
			matavimo vienetai	skaičiavimo būdas	informacijos šaltinis	laikas
Rezultato	Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas	Sutrumpėjęs kelionės laikas reiškia sumines metines automobilių srauto kelionės laiko santaupas. Kelionės laikas važiuojant nauju keliu lyginamas su kelionės laiku važiuojant senuoju maršrutu (maršrutais). Kelionės laikas važiuojant rekonstruotu keliu lyginamas su kelionės laiku važiuojant nerekonstruotu keliu.	procentai	Išmatuotas kelionės laikas prieš įgyvendinant projektą yra palyginamas su kelionės laiku įgyvendinus projektą ir nustatomos procentinės kelionės laiko santaupos pagal šią formulę:	Pirminiai šaltiniai:		Projekto vykdytojas
					Projekto vykdytojo atlikto tyrimo ataskaita	Praėjus metams po projekto įgyvendinimo
					Antriniai šaltiniai:
					Projekto vykdytojo teikiami mokėjimo prašymai	Kas ketvirtį
	Bazinis rodiklis (fiksuotas): kelionės laikas prieš projekto įgyvendinimą		automobilių val.	Kelionės laikas per metus apskaičiuojamas pagal formulę: / B = 365 x EI x (L1/V1) / Kur: B – kelionės laikas per metus, automobilių val.; EI – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, vnt.; L1 – ruožo (-ų) ilgis neįgyvendinant projekto; V1 – vidutinis kelionės greitis neįgyvendinant projekto			1.
					Projekto vykdytojo pateikta ataskaita po projekto užbaigimo	Kas metus	1.
	Pokyčio rodiklis (kintantis): kelionės laiko pokytis įgyvendinus projektą		automobilių val.	Kelionės laiko pokytis (santaupos) per metus apskaičiuojamas pagal formulę: / A= 365 x EI x (L1/V1 – L2/V2) / Kur: A – kelionės laiko pokytis (santaupos) per metus, automobilių val.; EI – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, vnt.; L1 – ruožo (-ų) ilgis neįgyvendinant projekto; V1 – vidutinis kelionės greitis neįgyvendinant projekto; L2 – ruožo (-ų) ilgis įgyvendinus projektą; V2 – vidutinis kelionės greitis įgyvendinus projektą
Produkto	Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės)	Naujo ar rekonstruoto kelio, gatvės ruožo ilgis nustatomas išmatavus ašinės linijos ilgį. Keliuose su skiriamąją juosta rekonstruotų ruožų ilgis skaičiuojamas kiekvienai eismo krypčiai atskirai. LR teisės aktais sudaryta komisija priima sprendimą dėl statinio atidavimo eksploatacijon (surašo statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriame nurodo naujo kelio, rekonstruoto ar kapitališkai suremontuoto kelio ruožo ilgį)	kilometrai	Skaičiuojamas naujai nutiestų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų esamų kelių ilgis	Pirminiai šaltiniai: / Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas	Kas ketvirtį	Projekto vykdytojas
					Antriniai šaltiniai: / Projekto vykdytojo teikiami mokėjimo prašymai.
	Parengti techniniai projektai	Techninis projektas – projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Prie šio rodiklio pasiekimo prisideda tik tų pareiškėjų paraiškos, kurios teikiamos paslaugoms atlikti	skaičius	Skaičiuojamas parengtų techninių projektų skaičius	Pirminiai šaltiniai: / Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas	Kas ketvirtį	Projekto vykdytojas
					Antriniai šaltiniai: / Projekto vykdytojo teikiami mokėjimo prašymai.

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

VP2-4.4-SM-02-R priemonės
„Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
5 priedas

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOSIOS (B) DALIES PILDYMO INSTRUKCIJA

Prieš pildant paraiškos dėl projekto finansavimo specialiąją (B) dalį būtina perskaityti projektų finansavimo sąlygų aprašą ir šią instrukciją.

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialioji (B) dalis yra skirta transporto infrastruktūros projektams. Ji susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir priedų, kurie yra pildomi priklausomai nuo to, kam yra pateikta paraiška: darbams (1 priedas), paslaugoms (2 priedas). Taip pat pildomi 3–6 priedai.
Bendra taisyklė: punktuose, kuriuose yra išvardyti galimų variantų atsakymai, reikia pažymėti kryželiu (x) jums tinkančio varianto kvadratėlį, kituose paraiškos punktuose reikia įrašyti prašomą informaciją (tekstą, skaičius ar pan.).
Paraiška pildoma tik kompiuteriu ir turi būti pateikta popieriniame variante bei kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske – CD).

1. Informacija apie projektą
1.1. PRIORITETINĖ SRITIS

1 pav. paraiškos 1.1 dalis „Prioritetinė sritis“
1.1. Prioritetinė sritis*
[] 23 – Regioniniai (vietos) keliai
[] 25 – Miesto transportas

Lentelėje pažymėkite, į kurią (-ias) iš išvardytų transporto infrastruktūros sričių bus investuojama įgyvendinant projektą (pagal Europos Komisijos 2006 m. gruodžio 8 d. reglamentą Nr. 1828/2006).
* 23 kodas žymimas, jeigu planuojama vykdyti vietinės reikšmės kelio rekonstrukciją ar naują statybą, o 25 kodas žymimas, jeigu planuojama vykdyti gatvės rekonstrukciją ar naują statybą.

1.2. Paraiškos tipas

Pasirinkite Jums tinkamą vieną paraiškos rūšį. Kelių paraiškos rūšių iš karto pasirinkti negalima.

Paraiškos rūšis. Pirmoje šios lentelės skiltyje (paraiškos rūšis) pasirinkite vieną Jums tinkamą paraiškos rūšį iš dviejų galimų ir ją pažymėkite:
paraiška darbams – tai paraiška darbams atlikti ar statiniui pastatyti (pvz., galimos veiklos/išlaidos: galimybių studijos ir/ar techninio projekto patikslinimas, statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra, projekto techninė priežiūra, viešinimas, projekto administravimas, auditas (jei taikomas) ir t. t.).
paraiška paslaugoms – tai paraiška projekto techninei dokumentacijai parengti (pvz., galimos veiklos/išlaidos: galimybių studijos, techninio projekto parengimas, techninio projekto ekspertizė, viešinimas, projekto administravimas, auditas (jei taikomas) ir t. t.).

2 pav. paraiškos 1.2 dalis „Paraiškos tipas“
1.2. Paraiškos tipas / Pažymėti tuščiame langelyje x. Baigę pildyti B pagrindinę dalį, pildykite jums tinkantį paraiškos priedą.
Paraiškos rūšis	Projekto darbų tipas	Priedai
[x] Paraiška darbams	[] naujas [x] rekonstrukcija [] mišrus	[x] 1 priedas
[] Paraiška paslaugoms		[] 2 priedas

Projekto darbų tipas. Projekto darbų tipas nurodomas tik tada, kai paraiška teikiama darbams atlikti. Jeigu pažymėsite, kad paraiška teikiama darbams atlikti, ją turite detalizuoti. Nurodykite, koks bus projekto darbų tipas: tai yra ar bus atliekama nauja statyba, ar jau esamo objekto rekonstrukcija/modernizavimas, ar mišrus (kai projekte bus vykdoma ir nauja statyba, ir rekonstrukcija/modernizavimas).
Priedai. Nurodykite, kuriuos priedus pildysite. Pateikę paraišką darbams atlikti, pildykite 1 priedą, pateikę paraišką paslaugoms, pildykite atitinkamai 2 priedą.

3 pav. paraiškos 1.3 dalis „Pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą“
1.3. Pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą
Pareigos	Vardas, pavardė	Kontaktiniai duomenys
Projekto vadovas	Vardenis Pavardenis	Telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas
Projekto finansininkas	Vardenis Pavardenis	Telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas

Projekto vadovas ir projekto finansininkas turi nurodyti savo vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis (telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

Paraiškos B dalies priedai yra pildomi tik tada, kai yra užpildyta paraiškos specialiosios (B) dalies pagrindinė dalis.

2. Projekto parengtumas

Pažymėkite, ar pridedate prie paraiškos dokumentus, patvirtinančius projekto parengtumą. Jei kurios nors dokumentacijos rengimas nėra reikalingas, trečioje skiltyje atitinkamoje eilutėje žymėkite „netaikoma“. Visi dokumentai, įrodantys šiuos teiginius, nurodomi 3 priede ir turi būti pridedami.

3. SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ
3.1. Finansinė analizė

Finansinės analizės tikslas yra nustatyti investicijų finansavimo planą, projekto rentabilumą bei projekto įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę. Čia apskaičiuoti rodikliai paprastai išreiškiami piniginiais vienetais.

4 pav. paraiškos 3.1 dalis „Finansinė analizė“
Ar iš projekto bus gaunama pajamų?	Projekto priskyrimo kategorijai pagrindimas
[x] negaunama pajamų	Pagrįskite teiginį, kad iš projekto nebus gaunama pajamų
[] gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto	Pagrįskite teiginį, kad iš projekto bus gaunama pajamų, bet kodėl jų neįmanoma nustatyti iš anksto
[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto, bet projekto išlaidų vertė yra ne didesnė kaip 3 452 800 litų
[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto bei projekto išlaidų vertė yra didesnė kaip 3 452 800 litų	Pasirinkus šį variantą, ši skiltis nepildoma, o pagrindimas pateikiamas 3.1.2 lentelėje

3.1.1 ir 3.1.2 lentelės yra pildomos tik tais atvejais, kai kartu tenkinamos visos keturios toliau pateikiamos sąlygos: / a) iš projekto numatoma gauti pajamų, t. y. projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, už kurios naudojimą naudotojai tiesiogiai moka mokesčius, arba su žemės ar pastatų pardavimu arba nuoma arba kitu mokamų paslaugų teikimu; / b) šias iš projekto numatomas gauti pajamas yra įmanoma iš anksto objektyviai apskaičiuoti; / c) projektui skiriamas finansavimas nėra valstybės pagalba, t. y. projektui nėra taikomos taisyklės dėl valstybės pagalbos, kaip apibrėžta Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnyje; / d) projekto bendrosios išlaidos (tinkamų ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų suma) yra didesnės kaip 3 452 800 litų.

3.1.1. Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies paskaičiavimas

Užpildykite projekto pavadinimą (1), nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį (2) (siūlome vadovautis Europos Komisijos parengtu metodiniu dokumentu Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“). Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto veiklos išlaidų ir pajamų prognozės, skaičius. Šis metų skaičius turi būti nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai naudingą projekto gyvavimo laikotarpį (sukurto turto naudingo tarnavimo laikotarpį). Jei projekto įgyvendinimo metu numatomo sukurti turto naudingo tarnavimo laikotarpis skiriasi, rekomenduojama ataskaitinio laikotarpio trukmę nustatyti pagal turto, kuriam numatoma išleisti didžiąją dalį projekto lėšų, naudingo tarnavimo laikotarpį. Šis laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo investicijų pobūdžio. Taikytini ataskaitiniai laikotarpiai pagal sektorius: keliai – 25–30 metų. Dėl sudėtingo prognozavimo ilgesnio nei 30 m. ataskaitinio laikotarpio taikymas nerekomenduojamas.
Jei pasirenkamas pirmiau pateiktų rekomendacijų neatitinkantis projekto ataskaitinis laikotarpis, 3.1.2 dalyje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“, skirtoje pagrindinėms skaičiavimo prielaidoms pagrįsti, (2a) eilutėje pateikiamas tokio pasirinkimo paaiškinimas ir pagrindimas. Jeigu pareiškėjui pagal reikalavimus nereikia pildyti 3.1.2 lentelės, tuomet paaiškinimas ir pagrindimas teikiamas atskiru raštu.

5 pav. paraiškos 3.1.1 dalis „Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies paskaičiavimas“
Projekto pavadinimas (1)	Švitrigailos gatvės rekonstrukcija

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)	25

Diskonto norma, % (3)	5

	Metai
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bendros investicijų išlaidos	32	25	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bendros investicijų išlaidos, litai (4)	32	25	30	25
Projekto veiklos išlaidos, litai	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Išlaidos 1 (5)					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Išlaidos 2 (5)
Išlaidos 3 (5)
... (5)
Projekto pajamos, litai	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Pajamos 1 (6)					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Pajamos 2 (6)
Pajamos 3 (6)
... (6)
Grynosios projekto pajamos	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Likutinė vertė, litai (7)	5
Tinkamų išlaidų suma, litai (8)	90

Projekto investicijų dabartinė vertė	99,63 Lt
Dabartinė turto likutinė vertė	1,48 Lt
Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė	64,76 Lt
Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis	0,3500

Apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (9)	58,50 Lt
Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma (10)	31,50 Lt

Toliau pateikite skaičiavimuose naudojamą diskonto normą (3). Rekomenduojamas jos dydis yra 5–6 procentai. Didesnės diskonto normos taikymas skaičiavimuose turi būti atitinkamai pagrįstas 3.1.2 dalies „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ (3a) eilutėje. Viena galimų didesnės diskonto normos taikymo priežasčių – atsižvelgimas į įprastomis sąlygomis numatomą pelningumą.

Prašome pateikti realią diskonto normą (t. y. neatsižvelgiant į infliaciją), todėl toliau pateikiamas bendras investicijų išlaidas, projekto veiklos išlaidas, projekto pajamas ir turto likutinę vertę reikia nurodyti palyginamosiomis (pastoviomis), o ne einamosiomis kainomis (t. y. neatsižvelgiant į infliaciją).

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog bendrų investicijų išlaidų, projekto veiklos išlaidų, projekto pajamų ir turto likutinės vertės atveju lentelėje reikia nurodyti nediskontuotas vertes: skaičiuoklė diskontavimą ir kitus reikalingus skaičiavimus atlieka pati.

Bendros investicijų išlaidos (4) yra visos projekto išlaidos (tiek tinkamos, tiek netinkamos finansuoti), nurodomos pamečiui, pagal numatomą jų patyrimo laiką. Kaip minėta, bendras investicijų išlaidas rekomenduojama nurodyti nekoreguojant jų dėl infliacijos, t. y. rodyti pastovius dydžius. Laukeliuose įrašoma tik bendra tiems metams tenkanti investicijų suma, neskaidant jų pagal išlaidų kategorijas.

Projekto veiklos išlaidos (5) yra tos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto metu sukuriamo turto eksploatavimu ir kurios yra patiriamos dėl to, kad yra įgyvendinamas projektas, t. y. į projekto veiklos išlaidas įtraukiamos tik papildomos (tenkančios projektui) išlaidos. Nustatant projekto veiklos išlaidas svarbu atkreipti dėmesį į šias nuostatas:
• į projekto veiklos išlaidas įtraukiamos ne visos pareiškėjo veiklos išlaidos, tačiau tik ta jų dalis, kuri gali būti priskirta projektui;
• prie projekto veiklos išlaidų priskiriamos ir pakartotinės investicijos, skirtos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos susidėvėjusioms projekto metu sukurto turto dalims pakeisti (reinvesticijos);
• į projekto veiklos išlaidas įtraukiamos tik tos išlaidos, kurios lemia piniginių srautų atsiradimą. Tokios sąnaudos, pvz., nusidėvėjimas, nors ir įtraukiamos į pareiškėjo finansinę atskaitomybę, į projekto veiklos išlaidas negali būti traukiamos;
• projekto veiklos išlaidas rekomenduojama nurodyti nekoreguojant jų dėl infliacijos, t. y. rodyti realius dydžius.
Laukeliuose visų pirma išskiriamos projekto veiklos išlaidų kategorijos (tarp jų ir pakartotinės investicijos). Šioms kategorijoms vėliau priskiriami išlaidų dydžiai pamečiui pagal jų patyrimo laiką iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Projekto veiklos išlaidų priskyrimo projektui pagrindimas pagal kiekvieną veiklos išlaidų kategoriją turi būti aprašytas 3.1.2 dalies „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ (5a) eilutėje. Jei projektui jau yra atlikta išsami diskontuoto pinigų srauto analizė, ši dalis pildoma remiantis jos prielaidomis ir rezultatais (galima pateikti nuorodas į atskirai pridedamą jau atliktą analizę).

Projekto pajamos (6) yra tik tos pajamos, kurios yra susijusios su projekto metu sukuriamo turto naudojimu ir kurios yra gaunamos dėl to, kad yra įgyvendinamas projektas, t. y. į projekto pajamas įtraukiamos tik papildomos (tenkančios projektui) pajamos. Todėl į projekto pajamas įtraukiamos ne visos pareiškėjo pajamos, tačiau tik ta jų dalis, kuri gali būti priskirta projektui. Projekto pajamas rekomenduojama nurodyti nekoreguojant jų dėl infliacijos, t. y. rodyti realius dydžius. Primename, kad šiuo atveju pajamos suprantamos kaip pinigų srautai, tiesiogiai sumokami vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurias sukuria investicinis projektas, pvz., vartotojų tiesiogiai mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimai arba nuoma, arba mokėjimai už paslaugas. Laukeliuose visų pirma išskiriamos projekto pajamų kategorijos. Šioms kategorijoms vėliau priskiriamos pajamos pamečiui pagal jų gavimo laiką iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Projekto pajamų priskyrimo projektui pagrindimas pagal kiekvieną išlaidų kategoriją yra aprašomas 3.1.2 dalies „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ (6a) eilutėje. Jei projektui jau yra atlikta išsami diskontuoto pinigų srauto analizė, ši dalis pildoma remiantis jos prielaidomis ir rezultatais. Visas vertes reikia nurodyti palyginamosiomis (pastoviomis), o ne einamosiomis kainomis (t. y. neatsižvelgiant į infliaciją).
Turto likutinė vertė (7) yra turto vertė paskutiniais ataskaitinio laikotarpio metais. Apskaičiuota turto likutinė vertė įrašoma į turto likutinės vertės laukelį projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas yra aprašomas 3.1.2 dalies „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ (7a) eilutėje. Jei projektui jau yra atlikta išsami diskontuoto pinigų srauto analizė, ši dalis pildoma remiantis jos prielaidomis ir rezultatais. Projekto analizėje likutinė vertė yra laikoma projekto pajamomis. Likutinę vertę rekomenduojama nurodyti nekoreguojant jos dėl infliacijos, t.y. rodyti realų dydį.
Priedo pildymas baigiamas nurodant projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą (litais) (8): ji turi atitikti paraiškos A dalies 10 lentelės 3 skiltyje „Iš viso“ pateiktą sumą.
Suvedus visus pirmiau prašomus duomenis, suskaičiuojamos grynosios projekto pajamos, projekto investicijų dabartinė vertė, grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė, apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos, Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis, Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma. Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis yra maksimali konkretaus projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurią šio projekto, iš kurio numatoma gauti iš anksto objektyviai įmanomų apskaičiuoti pajamų, atveju bus galima deklaruoti Europos Komisijai, kaip atitinkančią Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio nuostatas.

3.1.2. Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Ši dalis pildoma pagal 3.1.1 dalyje nurodytus reikalavimus

6 pav. paraiškos 3.1.2 dalis „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“
Projekto ataskaitinis laikotarpis	Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas
	(2a)
Diskonto norma	Pasirinktos diskonto normos pagrindimas
	(3a)
Projekto veiklos išlaidos	Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas
Išlaidos 1 (5)	(5a)
Išlaidos 2 (5)	(5a)
Išlaidos 3 (5)	(5a)
... (5)	(5a)
Projekto pajamos	Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas
Pajamos 1 (6)	(6a)
Pajamos 2 (6)	(6a)
Pajamos 3 (6)	(6a)
... (6)	(6a)
Likutinė vertė	Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas
	(7a)

Paraiškos specialiosios (B) dalies 3.1.1 ir 3.1.2 lentelės pildomos Microsoft Excel formatu. Apie detalias lentelių pildymo instrukcijas galite sužinoti perskaitę „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovą“ (toliau – Vadovas). Šis Vadovas ir Microsoft Excel lentelės bus skelbiamos interneto svetainėse: www.esparama.lt, www.tid.lt.

3.1.3. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatai

Duomenys pateikiami iš galimybių studijos. Pageidautina, kad būtų nurodytas galimybių studijos skyrius/puslapis/punktas/priedas, iš kurio paimti šie duomenys.

7 pav. paraiškos 3.1.3 dalis „Pagrindiniai finansinės analizės rezultatai“
		Be Bendrijos paramos (finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) investicijoms) / A		Su Bendrijos parama (finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) kapitalui) / B		Šaltinis *
1. Finansinė grąžos norma	(%)		FVGN investicijoms		FVGN kapitalui
2. Grynoji dabartinė vertė	(Lt)		Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijoms		Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) kapitalui

* Pateikiama konkreti nuoroda į galimybių studijos skyrių/puslapį/punktą/priedą.

3.2. ekonominė analizė

Ekonominė projekto analizė – tai galimybių studijos dalis, atliekama visiems projektams. Ji reikalinga tam, kad būtų nustatyta projekto įtaka šalies, regiono, ūkio šakos ekonomikai, būtų galima įvertinti projektą, atsižvelgus į tas aplinkos sąlygas, kurios nebuvo įvertintos rengiant projektą.

3.2.1. Pagrindiniai ekonominės analizės rodikliai

Duomenys pateikiami iš galimybių studijos. Pageidautina, kad būtų nurodytas galimybių studijos skyrius/puslapis/punktas/priedas, iš kurio paimti šie duomenys.

8 pav. paraiškos 3.2.1 dalis „Pagrindiniai ekonominės analizės rezultatai“
Pagrindiniai parametrai ir rodikliai	Dydžiai	Šaltinis *
Socialinė diskonto norma (%)
Ekonominė grąžos norma (%)
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (Lt)
Naudos ir išlaidų santykis

* Pateikiama konkreti nuoroda į galimybių studijos skyrių/puslapį/punktą/priedą.

3.2.2. Nurodyti pagrindinę kiekybiškai neįvertinamą (nevertintiną) naudą ir išlaidas

Šiame skyriuje nurodykite pagrindinę kiekybiškai neįvertinamą (nevertintiną) naudą ir išlaidas.

4. ATITIKIMAS BENDRIJOS POLITIKOS KRYPTIMS IR TEISĖS AKTAMS

4.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui iš bet kokio kito Bendrijos šaltinio (įskaitant ERPF, ESF, Sanglaudos fondą, TEN-T biudžetą, LIFE+ ir kt.)?
Pažymėkite Jums tinkantį variantą. Jei pažymėjote „Taip“, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.).

4.2. Ar šis projektas papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo, TEN-T biudžeto, kito Bendrijos finansavimo šaltinio?
Pažymėkite Jums tinkantį variantą. Jei pažymėjote „Taip“, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.).

4.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Bendrijos šaltinio (įskaitant ERPF, ESF, Sanglaudos fondą, TEN-T, EIB, EIF ir kt.) ankstesniam šio projekto etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?
Pažymėkite Jums tinkantį variantą. Jei pažymėjote „Taip“, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.).

5. Paraiškos darbams specialiosios (B) dalies priedo pildymas

Priedai pildomi užpildžius paraiškos specialiosios (B) dalies pagrindinę dalį

5.1. Vieta

9 pav. Vieta
Vieta
Vietos žemėlapis	[x] Pridedamas	[] Nepridedamas
Vietos aprašymas / (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį. Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą. Nurodykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas (t. y. kuriame kelio kilometre bus pradėti ir kuriame bus baigti planuojami darbai), didesnės apimties techninius darbus, gretimus miestus ir kaimus.

6. Paraiškos paslaugoms specialiosios (B) dalies priedo pildymas

Paslaugų sutartys sudaromos techninei dokumentacijai (techniniam projektui) parengti.

6.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Prie paraiškos turi būti pridėta techninė užduotis. Techninėje užduotyje suformuluojami tikslai ir uždaviniai paslaugos teikėjui ir pateikiama orientacinė informacija.
Techninę užduotį sudaro:
– Esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas – tai esamos situacijos apžvalga.
– Užduoties tikslai. Tikslus skirstykite į bendruosius ir specialiuosius. Pagal svarbą eilės tvarka išdėstykite visus sutarties tikslus, kuriuos ketinama įgyvendinti projekto metu.
– Paslaugos teikėjo, konsultanto darbo rezultatai.
– Darbų apimtis. Darbų apimtis aprašoma šiomis 3 dalimis: (1) bendroji dalis, (2) specialioji veikla ir (3) projekto valdymas bei paslaugų teikėjo pareiga ir atsakomybė.
Bendroji dalis – tai su sutartimi susiję duomenys, t. y. geografinė vieta, kur bus teikiamos paslaugos, tikslinės grupės, paslaugų pobūdis, numatomi darbai ar tiekimas.
Specialioji veikla – tai aiškiai nustatytas ir detalus užduočių planas, kuris turi būti įvykdytas siekiant įgyvendinti sutarties tikslus. Šis užduočių planas išdėstomas pagal svarbą eilės tvarka. Jei reikia, nurodomas užduočių įvykdymo grafikas.
Projekto valdymas bei paslaugos teikėjo pareigos ir atsakomybė – tai atsakomybė už sutarties įvykdymą. Nurodomas finansavimas, išlaidos ir ataskaitos, bendradarbiavimo būdai tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugos teikėjo. Apibrėžiama perkančiosios organizacijos pagalba ir parama.
– Trukmė ir vieta – aprašoma projekto įgyvendinimo vieta ir įvykdymo trukmė (nurodant, kada projektas bus pradėtas įgyvendinti ir kada baigtas).
Projekto įgyvendinimo vietos aprašyme nurodomas rajonas, šalis, kaimo vietovė ir pan., kur bus įgyvendinamas projektas. Taip pat yra nurodoma užduoties įgyvendinimo pradžios data ir visa trukmė (laikotarpis, per kurį projektas bus įgyvendintas).
– Reikalavimai darbuotojams, darbo vietai, įrangai, paslaugoms, tiekimui, dokumentacijai ir pan.
Smulkiai detalizuojami reikalavimai darbuotojams, įrangai, tiekimui, paslaugoms, dokumentacijai, darbo vietai ir kt. (nurodoma, kam taikomi šie reikalavimai – ar paslaugų teikėjui, ar perkančiajai organizacijai). Ypatingas dėmesys turi būti skirtas reikalavimams, už kuriuos atsako paslaugų teikėjas. Pridedami reikalingi dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams (pavyzdžiui, įranga turi turėti reikiamus sertifikatus).
Čia taip pat suformuluojami reikalavimai konsultantams (ekspertams) ir prašoma pridėti šiuos priedus:
1. Ekspertų gyvenimo aprašymus (CV), kuriuose būtų pateikta informacija apie ekspertų asmeninius duomenis (amžius, tautybė, išsilavinimas), užimamas pareigas, patirtį, mokamas užsienio kalbas.
2. Detalų techninės užduoties biudžetą (skaičiuojamąją sąmatą), kuris apima išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu ekspertams (nurodoma numatomų darbo dienų skaičius, užmokestis už kiekvieną darbo dieną bei darbo užmokestis iš viso), ir administracines išlaidas (pavyzdžiui, sveikatos draudimas, apgyvendinimo, perkėlimo išlaidos ir pan.). Pabaigoje pateikiama visa numatomų išlaidų suma, taip pat nenumatytų, susijusių su projektu, išlaidų suma (Lt).
– Ataskaitos – formuluojami reikalavimai ataskaitų rengimui ir ataskaitų teikimui.
Turi būti pateiktas atsakingo asmens, t. y. projekto vadovo, adresas, kuriam turi būti pristatytos ataskaitos. Numatoma ataskaitų rengimo kalba ir reikalingų kopijų skaičius.
Galutinė ataskaita pateikiama įgyvendinus užduotis.
– Stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas – apibrėžiami rodikliai, specialieji reikalavimai.
Stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų sistema turi būti prižiūrima visą projekto įgyvendinimo laiką. Stebėjimo sistema turi užtikrinti projekto įgyvendinimo metu atliekamų mokėjimų tinkamumą, palengvinti visų atliktų išlaidų patikrinimą.
Nustatomi finansiniai ir techniniai (fiziniai) rodikliai, pagal kuriuos bus vykdomas stebėjimas ir vertinimas. Taip pat šie rodikliai naudojami rengiant technines bei su mokėjimais susijusias ataskaitas.
– Prielaidos ir rizikos veiksniai – tai prielaidos (teigiami veiksniai) ir rizikos (neigiami veiksniai), galinčios daryti įtaką projekto įgyvendinimui bei projekto rezultatui; nurodoma, kokia jų pasireiškimo tikimybė ir, jei tai neigiami veiksniai, numatomi būdai, kaip galima būtų jų išvengti.
Paslaugos pagrindimas. Trumpai aprašykite, kokiems tikslams yra reikalinga konkreti paslauga ir kaip ji bus pritaikyta.
Transporto šaka. Nurodykite transporto šaką, kuriai bus skirtos paslaugos (pvz., kelių transportas).
Paslaugų vykdymas kartu su tiekimu. Lentelėje pažymėkite, ar paslaugos bus teikiamos kartu su prekėmis. Jei taip, tuomet pildykite ir paskutinę lentelės dalį „Prekės pavadinimas“ (prekės pavadinimas, esama situacija ir laukiami rezultatai).
Paslaugų pavadinimas. Šiame punkte pagal nurodytą lentelės formą (įtraukiant reikalingą eilučių skaičių) įrašykite kiekvieną su paslaugomis susijusią veiklą. Nurodykite, kokia yra esama padėtis ir kokių tikimasi rezultatų suteikus reikiamas paslaugas.
Prekės pavadinimas. Pildoma tuo atveju, jei planuojamas paslaugų teikimas kartu su prekių tiekimu.

6.2. Vieta

Nurodykite geografinę vietą, kuriai bus teikiamos paslaugos (miestą, rajoną, apskritį), įmonę, įstaigą, organizaciją (galutinio naudos gavėjo pavadinimą, adresą, telefoną, faksą).

7. PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Prie paraiškos pridedant dokumentus turi būti pridedamas 1 dokumento originalas ir 1 kopija (kai kurių dokumentų originalas nėra reikalaujamas, tokiu atveju pridedamos 2 kopijos) ir paraiškos specialiojoje (B) dalyje „Prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas“ pažymimas kvadratėlis. Toliau pateikiamas aprašymas, kokie dokumentai pridedami prie paraiškos.

Prie paraiškos pridedamuose dokumentuose (projekto rengimo dokumentuose, projekte, projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės dokumentuose, statybos leidime, statybos vykdymo dokumentuose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (jei teikiami) ir kt. dokumentuose) naudojamas vienas ir tas pats statinio pavadinimas.

[x]	Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę (originalai). / Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę, – tai dokumentai, kuriais būtų patvirtinta, kam priklauso ši žemė, ir, siekiant nepažeisti nuosavybės teisių, turi būti garantuota, kad žemė nepriklauso kitiems privatiems ar fiziniams asmenims ir pan., t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad šioje teritorijoje pareiškėjas gali įgyvendinti teikiamą projektą. Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei žemė yra įregistruota registre. Jei žemė nėra įregistruota minėtame registre, tuomet dėl dokumentų reikia kreiptis į konkrečios apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyrių arba pateikti institucijos vadovo pasirašytą raštą, kad projekto vykdymo vietoje žemė priklauso pareiškėjui arba valstybei. Jei žemė priklauso valstybei, tuomet prie rašto reikia pridėti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, VĮ Registrų centro pažymą, apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus pažymą).
[x]	Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise (originalai). / Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei šis turtas yra įregistruotas VĮ Registrų centro registre. Jei turtas nėra įregistruotas minėtame registre, tuomet pateikite pažymą, kurioje būtų pažymėta, kieno balanse yra projekto metu numatyti rekonstruoti ar modernizuoti statiniai, bei nurodyta turto pradinė ir likutinė vertė.
[x]	– Darbų paraiškoms – galimybių studija (statinio statybos pagrindimas), techninis projektas, dokumentas, patvirtinantis techninį projektą, ekspertizės aktas (kopija). / – Paslaugų paraiškoms – trumpa galimybių studija, techninė užduotis (kopija).
[x]	Atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (kopija).
[x]	Institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvada dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo (kopija).
[x]	Poveikio aplinkai vertinimas (kopija).
[x]	Pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymai (CV), įsakymai dėl paskyrimo ir jų pavaduotojų paskyrimo. / Jame turi būti įrašyta darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, šeiminė padėtis, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas bei kita naudinga informacija.
[x]	Pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui (finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas) (Tarybos sprendimas dėl projekto bendrojo finansavimo) (kopija).
[x]	Regiono plėtros planas, savivaldybės strateginis plėtros planas ar savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto (kopija).
[x]	Patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija.
[x]	Statybos leidimas (kopija).
[x]	Viešųjų pirkimų dokumentacija (konkurso sąlygos, techninė specifikacija (darbams, prekėms) ar techninė užduotis (paslaugoms), projektavimo sąlygų sąvadas (projektavimo paslaugoms), darbų/prekių kiekiai, rangos darbų/paslaugų tiekimo/prekių tiekimo sutarties kopija ir kt. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą reikalaujami dokumentai) (kopijos).

Jei pareiškėjas negali pateikti pirmiau nurodytų dokumentų, jis privalo raštu nurodyti priežastis, dėl kurių šie dokumentai negali būti pateikti.

8. Viešųjų pirkimų planas

1 skiltyje „Pirkimo Eil. Nr.“ nurodykite pirkimo eilės numerį. 2 skiltyje „Pirkimo pavadinimas“ nurodykite pirkimo pavadinimą, kuriam skelbiamas konkursas. 3 skiltyje „Pirkimo rūšis“ nurodykite pirkimo rūšį (pvz., statybos darbai, paslaugos, tiekimas). 4 skiltyje „Veiklų, susijusių su pirkimu, Nr.“ nurodykite veiklų numerį (-ius), kuris siejasi su pirkimu ir kuris turi sutapti su Paraiškos A dalies 6 lentelės projekto veiklos pavadinimo numeriu. 5 skiltyje „Pasirinktas pirkimo būdas“ nurodykite perkančiosios organizacijos pasirinktą veiklos pirkimo būdą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 6 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite perkančiosios organizacijos veiklos pirkimo dokumentų rengimo (planuojamo rengimo) pradžios datą. 7 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite perkančiosios organizacijos vadovybės veiklos pirkimo dokumentų patvirtinimo datą, jeigu veiklos pirkimo dokumentai buvo (bus) derinti su TID, pažymėkite pirkimo dokumentų suderinimo (planuojamo suderinimo) TID datą.

10 pav. Viešųjų pirkimų planas
Projekto pavadinimas	Švitrigailos gatvės rekonstrukcija

Pirkimo eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo rūšis	Veiklų, susijusių su pirkimu, Nr.	Pasirinktas pirkimo būdas	Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis		Skelbimo apie pirkimą data	Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis		Sutarties / pasirašymo data	Pastabos
					Pradžia	Pabaiga		Pradžia	Pabaiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Švitrigailos gatvės rekonstrukcija	Darbai	1.1.1.	Atviras	2009-05-01	2009-12-01	2010-01-01	2010-03-21	2010-05-21	2010-06-15
2.	Techninė priežiūra	Paslaugos	1.2.1.	Ribotas	2009-11-01	2009-12-15	2010-01-15	2010-02-31	2010-03-31	2010-04-12

8 skiltyje „Skelbimo apie pirkimą data“ pažymėkite skelbimo apie pirkimą paskelbimo (planuojamo paskelbimo) datą, t. y. skelbimo paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ datą. Kai pirkimas atliekamas neskelbiamų (supaprastintų) derybų būdu, – kvietimo kandidatams išsiuntimo datą, o mažos vertės pirkimų atveju apklausos būdu – kreipimosi į tiekėją datą. 9 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite vokų su pasiūlymais atplėšimo perkančiojoje organizacijoje datą. 10 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite konkurso nugalėtojui išsiųstą (planuojamą išsiųsti) pranešimo apie laimėtoją datą. 11 skiltyje „Sutarties pasirašymo data“ pažymėkite sutarties su konkurso nugalėtoju pasirašymo (planuojamą pasirašymo) datą. 12 skiltyje „Pastabos“ nurodykite, jeigu reikia, perkančiosios organizacijos pastabas dėl viešųjų pirkimo atlikimo.

9. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ PATEIKIMO GRAFIKAS

Pažymėkite kiekvienos Paraiškos A dalies 6 lentelėje nurodytos veiklos arba 8 lentelėje nurodytos išlaidų (projekto administravimo ir vykdymo išlaidų, kurios nėra priskirtos veikloms) eilutės pavadinimą. Įrašykite kiekvienos veiklos arba išlaidų skaičiuojamąsias vertes (Lt su PVM). Skaičiuojamoji vertė turi būti paskirstyta projekto įgyvendinimo laikotarpiui atsižvelgiant į TID planuojamus teikti mokėjimo prašymus. N metai – tai projekto veiklų įgyvendinimo pradžios metai (skaičiuojami nuo numatomos finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo datos), N+1 metai, N+2 metai, N+3 metai ir t. t. – kiekvieni paskesni veiklų įgyvendinimo laikotarpio metai iki jų užbaigimo. Kiekvieniems veiklų įgyvendinimo metams pagal ketvirčius pažymėkite kiekvienos veiklos arba išlaidų planuojamų teikti TID mokėjimo prašymų sumas ne kaupiamuoju būdu (Lt su PVM). „Iš viso“ skiltyje pažymėkite kiekvienos veiklos arba išlaidų mokėjimo prašymų teikimo TID bendrą sumą, kuri turėtų atitikti skaičiuojamąją atitinkamos veiklos vertę.

11 pav. Mokėjimo prašymų pateikimo grafikas	(Lt)
Projekto pavadinimas	Švitrigailos gatvės rekonstrukcija

Veiklos arba išlaidų pavadinimas	Vertė	N metai				N+1 metai				N+2 metai				Iš viso:
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.1.1. Švitrigailos gatvės rekonstrukcijos darbai	2 220 570,95	0,00	0,00	0,00	370 070,00	0,00	370 070,00	370 070,00	370 070,00	0,00	370 070,00	370 075,70	145,25	2 220 570,95
1.2.1. Techninė priežiūra	32 450,80	0,00	0,00	0,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,50	2 546,30	32 450,80
Viešinimas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Iš viso:	2 258 021,75	0,00	0,00	0,00	373 808,00	3 738,00	373 808,00	373 808,00	373 808,00	3 738,00	373 808,00	373 814,20	7 691,55	2 258 021,75

10. BENDROJI PROJEKTO SĄMATA

Lentelėje „Bendra projekto vertė“ įrašykite projekto pavadinimą ir nurodykite bendrą projekto vertę (tinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą) ir netinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą), išskaidydami sumą į skiltis „Be PVM“, „PVM“ ir „Iš viso su PVM“. Atkreipiame dėmesį, jog į bendrą projekto vertę turi įeiti visos projekto veiklos (galimybių studija, techninis projektas, techninio projekto ekspertizė, rangos darbai, projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra, viešinimas ir kt.).

12 pav. Bendra projekto vertė	(Lt)
Projekto pavadinimas	Be PVM	PVM	Iš viso su PVM
Švitrigailos gatvės rekonstrukcija	9 300 000	1 767 000	11 067 000

Lentelėje „Tinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą)“ išlaidas suskirstykite į šias grupes: „Veiklos/išlaidos, kurioms prašomas finansavimas“ ir „Veiklos/išlaidos, kurioms finansavimas neprašomas“. Nurodykite projekto veiklų/išlaidų pavadinimą (1 skiltis), tuomet veiklų/išlaidų sumą išskaidykite į skiltis „Be PVM“ (2 skiltis), „PVM“ (3 skiltis) (jeigu PVM netinkamos išlaidos, įrašykite „0“) ir „Iš viso“(4 skiltis).

13 pav. Tinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą)	(Lt)
Veiklų/išlaidų pavadinimas	Be PVM	PVM	Iš viso	Finansavimo šaltiniai	Iš viso
1	2	3	4	5	6
Veiklos/išlaidos, kurioms prašomas finansavimas:
Rangos darbai	7 979 200	1 516 048	9 495 248	Pagal regiono plėtros tarybos sprendimą ES+VB lėšos (Paraiškos A dalies 10 lentelė „Prašomos lėšos“)	7 662 500
Techninė priežiūra	67 200	12 768	79 968	Pareiškėjo lėšos (Paraiškos A dalies 10 lentelė)	1 912 716
Iš viso:			9 575 216		9 575 216
Veiklos/išlaidos, kurioms neprašomas finansavimas:
Viešinimas	20 000	3 800	23 800	Pareiškėjo lėšos (Paraiškos A dalies 11 lentelė)	63 784
Projekto vykdymo priežiūra	33 600	6 384	39 984
Iš viso:			63 784		63 784
Iš viso:	8 100 000	1 539 000	9 639 000		9 639 000

Atskiros veiklų/išlaidų grupės finansavimą detalizuokite 5 skiltyje „Finansavimo šaltiniai“.
„Veiklos/išlaidos, kurioms prašomas finansavimas“ grupėje:
Eilutėje „Pagal regiono plėtros tarybos sprendimą ES+VB lėšos (Paraiškos A dalies 10 lentelė „Prašomos lėšos“)“ pateikite priskirtą Projektui skirto finansavimo dalį, t. y. ES fondų lėšas ir valstybės biudžeto lėšas (toliau – ES+VB), nurodytas regiono projektų sąraše, patvirtintame regiono plėtros tarybos sprendimu. Ši suma negali viršyti regiono projektų sąraše nurodytos ES+VB sumos. Eilutėje „Pareiškėjo lėšos (Paraiškos A dalies 10 lentelė)“ pateikite kitų finansavimo šaltinių dalį (savivaldybių biudžetų lėšas, kitus piniginius išteklius, kuriais disponuoja valstybė; kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšas). 4 skilties suma turi būti lygi 6 skilties sumai.
„Veiklos/išlaidos, kurioms neprašomas finansavimas“ grupėje nurodytų veiklų/išlaidų sumą priskirkite „Pareiškėjo lėšos (Paraiškos A dalies 11 lentelė)“ finansavimui. 4 skilties suma turi būti lygi 6 skilties sumai.

Lentelėje „Netinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą)“ nurodykite projekto veiklų/išlaidų pavadinimą (1 skiltis), tuomet veiklų/išlaidų sumą išskaidykite į skiltis „Be PVM“ (2 skiltis), „PVM“ (3 skiltis) ir „Iš viso“ (4 skiltis).

14 pav. Netinkamos finansuoti išlaidos (pagal Aprašą)	(Lt)
Veiklų/išlaidų pavadinimas	Be PVM	PVM	Iš viso	Finansavimo šaltiniai
1	2	3	4	5
Galimybių studijos parengimas (parengta 2005 m.)	200 000	38 000	238 000	Pareiškėjo lėšos (Paraiškos A dalies 11 lentelė)
Rangos darbai ( pvz., PVM, inžineriniai tinklai ir kt.)	1 000 000	190 000	1 190 000	Pareiškėjo lėšos (Paraiškos A dalies 11 lentelė)
Iš viso:	1 200 000	228 000	1 428 000

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taip pat norėtume priminti, kad kiekvienas pareiškėjas yra atsakingas už tai, kad būtų pateikti pakankami įrodymai, kad jis atitinka nustatytus reikalavimus. TID turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomą informaciją, jei iškyla abejonių, ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus.
Jei TID pateikus prašymą pareiškėjui dėl papildomos informacijos pareiškėjas (partneriai) atsisako arba nepateikia reikiamos informacijos, paraiška gali būti atmetama.

_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
Nr. 3-351, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 94-4027 (2009-08-06), i. k. 1092210ISAK0003-351
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3-331 "Dėl VP2-4.4-SM-02-R priemonės "Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo