LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL 2005 METŲ GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.1 PRIEMONĘ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ IR KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

2005 m. spalio 3 d. Nr. 3-432
Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999; 2005, Nr. 51-1700), 9.8 punktu ir Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667):
1. Tvirtinu pridedamas[*]:
[*] Su patvirtintais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto tinklapyje www.transp.lt. Šie dokumentai „Valstybės žiniose“ bus išspausdinti vėlesniuose numeriuose.
1.1. 2005 metų gaires pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“;
1.2. 2005 metų kvietimo teikti paraiškas pavyzdinę formą.
2. Pavedu:
2.1. Transporto investicijų direkcijai:
2.1.1. paskelbti kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“, pagal ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, bent viename iš nacionalinių dienraščių ir Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje;
2.1.2. išsiųsti kvietimus teikti paraiškas projektų finansavimui, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ pareiškėjams, turintiems teisę teikti paraiškas pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą;
2.2. Strateginio planavimo ir finansų departamento Projektų valdymo skyriaus Projektų metodologijos poskyriui paskelbti informaciją apie kvietimus teikti paraiškas Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje;
2.3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos valstybės sekretoriui Alminui Mačiuliui.

SUSISIEKIMO MINISTRAS	PETRAS ČĖSNA
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3-432
(Žin., 2005, Nr. 121-4348)

2005 METŲ GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.1 PRIEMONĘ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2005 metų gairės pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Gairės pareiškėjams) nustato reikalavimus ir sąlygas projektams, jų paraiškoms bei pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. C(2004)2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 123-4486) (toliau vadinama – BPD), 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“, taip pat projektų įgyvendinimo priežiūros ir atsiskaitymo už gautą paramą tvarką. Gairėse pareiškėjams pateikiama pagrindinė informacija, kurią turi žinoti pareiškėjas, siekiantis gauti paramą iš Europos regioninės plėtros fondo viešosios transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti.
2. Gairės pareiškėjams parengtos vadovaujantis Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau vadinama – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2004, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667).
3. Gairėse pareiškėjams vartojamos sąvokos atitinka šių Gairių pareiškėjams 1 ir 2 punktuose nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS. BENDRA INFORMACIJA APIE EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDĄ IR TRANSPORTO SEKTORIAUS PERSPEKTYVAS

PIRMASIS SKIRSNIS
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ POLITIKA

4. 1993 metų lapkričio 1 dieną įsigaliojusios Europos Sąjungos (Mastrichto) sutarties XIV skyriuje „Ekonominė ir socialinė sanglauda“ teigiama, kad Europos Sąjunga (toliau vadinama – ES) per struktūrinius fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą, Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą, Žuvininkystės orientavimo finansinę priemonę), Europos investicijų banką ir kitas esamas finansines priemones stiprina ekonominę ir socialinę sanglaudą, siekdama sumažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus. Kai kurių ES rajonų BVP skiriasi 3,5 karto, nedarbo rodikliai skiriasi iki 7 kartų. Tokių regioninių socialinių ir ekonominių skirtumų sumažinimas ir tolygios visos ES raidos skatinimas yra vienos iš bendrųjų ES politikos dalių – regioninės politikos – tikslas. ES struktūriniai fondai pirmiausia siekia padėti sunkumus išgyvenantiems regionams prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų.
5. Pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (toliau vadinama – Pagrindinis reglamentas), Lietuva yra priskiriama pirmojo tikslo regionams, kuriuose BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 % ES vidurkio. 2004–2006 metais Lietuvai ES struktūrinių fondų parama teikiama pagal 1-ąjį paramos tikslą.
6. Įgyvendinant 1-ojo tikslo regiono strategiją, siekiama konsoliduoti esminių sektorių esamas stipriąsias puses ir jomis pasinaudoti. Norint, kad Lietuva galėtų pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, ir siekiant sumažinti silpnųjų pusių ir grėsmių poveikį, būtina aiškiai suvokti, kuriuose esminiuose sektoriuose Lietuva turi santykinį pranašumą – šie sektoriai, tikėtina, labiausiai prisidės prie šalies konkurencingumo augimo. Siekiant, kad 1-ojo tikslo intervencijos duotų maksimalų efektą, jos turi būti nukreiptos į tuos sektorius, kurių augimo galimybės turės didžiausios įtakos visos Lietuvos ekonomikos plėtrai.
7. Lietuvos transporto sektoriui finansavimas 2004–2006 m. skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau vadinama – ERPF). ERPF lėšos sudaro apie pusę visų ES struktūrinių fondų biudžeto.
8. ERPF pagrindinis tikslas – vystyti ekonominę ir socialinę sanglaudą, mažinant regionų išsivystymo skirtumus, skatinti jų darnią plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą.
9. Bendruoju atveju ERPF lėšos skiriamos:
9.1. investicijoms į gamybą nuolatinėms darbo vietoms kurti ir išlaikyti;
9.2. investicijoms į infrastruktūrą (transporto, telekomunikacijų, energetikos), didinant šalies ekonominį potencialą, plėtrą struktūrinį prisitaikymą ir nuolatinių darbo vietų kūrimą arba jų išlaikymą bei siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais;
9.3. vidaus potencialo plėtros priemonėms, kurios skatina ir remia vietinę plėtrą, užimtumo iniciatyvas bei mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą;
9.4. techninės pagalbos priemonių, nurodytų Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje, finansavimui.
10. Detaliau ERPF finansavimo sritys yra aprašytos 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1783/1999 dėl Europos regioninės plėtros fondo 2 straipsnyje.

ANTRASIS SKIRSNIS
LIETUVOS TRANSPORTO SEKTORIAUS STRATEGIJA IR TIKSLAI

11. Pagrindinis BPD tikslas – sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę.
12. Specifiniai BPD tikslai:
12.1. plėtoti naują ir gerinti esamą fizinę infrastruktūrą siekiant paskatinti ūkio augimą ir pagreitinti laisvą prekių, paslaugų ir žmonių judėjimą;
12.2. užtikrinti, kad BPD priemonėmis skatinamas augimas būtų suderintas su darnaus vystimosi principu;
12.3. gerinti Lietuvos darbo jėgos įgūdžius ir užtikrinti, kad darbo jėga būtų lanksti ir mokėtų prisitaikyti. Kitas svarbus tikslas – tobulinti socialiai nuskriaustų grupių, tokių kaip bedarbiai ir jaunimas, įgūdžius ir kvalifikaciją, užtikrinti, kad kompetencija ir įgūdžiai, kurių mokoma, atitiktų darbo rinkos poreikius;
12.4. stiprinti ekonominį konkurencingumą sudarant būtinas augimo sąlygas, skatinat palankios verslo aplinkos formavimąsi ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų naujų įmonių plėtrai;
12.5. aktyvinti ekonomikos restruktūrizavimo procesus, kurie šiuo metu jau vyksta Lietuvoje.
13. Svarbią BPD dalį sudaro investicijos į fizinę transporto infrastruktūrą taip siekiant sudaryti pagrindą ilgalaikiam ūkio augimui, pirmiausia plėtojant galimybes maksimaliai išnaudoti tranzitui palankią šalies geografinę padėtį, taip pat kuriant prielaidas sėkmingai žmogiškųjų išteklių plėtrai bei sudarant pagrindą aplinkos požiūriu subalansuotai plėtrai.
14. Transporto sektoriaus strategija 2004–2006 metams, tobulinant regioninei plėtrai svarbią transporto infrastruktūrą bei nustatant pagrindinius ERPF panaudojimo prioritetus, taip pat apibrėžta BPD.
15. Pastaraisiais metais, siekiant integruotis į ES transporto tinklą ir transporto paslaugų rinką, Lietuvos transporto sistema stipriai kito. Vienas svarbiausių kaitos faktorių- investicijos į transeuropinio tinklo komponentus. ES struktūrinių fondų parama suteikia galimybę skatinti regioninę socialinę ir ekonominę plėtrą mažinant šalies regionų išsivystymo netolygumus.
16. Investicijos į transporto infrastruktūrą sudaro palankias sąlygas bendram šalies ūkio augimui, jos skirstomos vadovaujantis šiais pagrindiniais principais:
16.1. kompleksiškumo: į transporto sistemos plėtrą investuojama atsižvelgiant į investicijų poveikį (technologinio, ekonominio, socialinio, ekologinio ir kitokio pobūdžio) ne tik transporto sektoriui, bet ir kitiems šalies ekonomikos (ūkio) sektoriams;
16.2. efektyvumo didinimo: siekiant didinti transporto sistemos efektyvumą modernizuojama transporto infrastruktūra bei tobulinamas transporto sistemos valdymas, atsižvelgiant į Lietuvos bendrą ekonomikos (ūkio) plėtrą bei subalansuotą atskirų rajonų socialinę ekonominę plėtrą;
16.3. transporto rūšių plėtros pusiausvyros: investicinės lėšos skirtingoms transporto rūšims skiriamos siekiant subalansuotos transporto rūšių plėtros, skatinant kombinuotus vežimus;
16.4. prieinamumo: siekiama gerinti regionų prieinamumą prie tarptautinės reikšmės koridorių ir tobulinti transporto sistemą pritaikant ją visiems paslaugų vartotojams (tarp jų ir žmonėms su negalia).
17. Pagal savo reikšmę ir teritorinius principus išskiriami trys transporto sektoriaus plėtojimo Lietuvoje lygmenys:
17.1. lokalinio lygmens tikslas – diegti priemones, kurios mažintų transporto koncentruoto naudojimo poreikį: subalansuoti transporto srautus tarp darbo ir gyvenamųjų vietų, formuojant polifunkcines zonas, plėtojant miestų ir rajonų viešąjį transportą, ekologiškas viešojo transporto rūšis, eliminuojant tranzitinį sunkųjį transportą iš miestų teritorijos, pritaikant miestų susisiekimo sistemas žmonėms su negalia ir kt.;
17.2. nacionalinio lygmens pagrindinis tikslas – sukurti vieningą integruotą Lietuvos susisiekimo sistemą, plėtoti šalies susisiekimo tinklą, subalansuotą transporto sistemą maksimaliai išnaudoti turimą atskirų transporto rūšių infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir didinti vežimų greitį, operatyvumą bei kitus vežimų kokybinius rodiklius;
17.3. europinio lygmens tikslai – modernizuoti transporto infrastruktūrą, siekiant, kad ji atitiktų transeuropiniams transporto tinklams keliamus techninius reikalavimus, bei plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūros jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, įgyvendinti priemones, skatinančias multimodalinio transporto vystymą bei logistikos centrų kūrimą ir jų integraciją į Baltijos jūros regiono ir Europos transporto logistikos centrų tinklą, modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas keleivių ir krovinių vežimams.
18. Visi šie lygmenys yra neatsiejami, nes tik tinkama jų sinergija gali užtikrinti šalies ekonomikos (ūkio) plėtros poreikius atitinkančią transporto sektoriaus plėtrą.

TREČIASIS SKIRSNIS
BPD 1.1. PRIEMONĖ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

19. ERPF finansavimas skiriamas tik tiems viešosios transporto infrastruktūros tobulinimo projektams, kuriais siekiama įgyvendinti BPD 1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – transporto sektoriaus priemonė) aprašyme užsibrėžtus tikslus ir kurie atitinka transporto sektoriaus priemonėje numatytas veiklos sritis. Visas transporto sektoriaus priemonės aprašymas yra pateiktas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priede (toliau vadinama – BPD priedas). BPD priedas 2004 m. vasario 5 d. buvo patvirtintas Laikinojo priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti ir skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklalapyje www. finmin. lt/bpd.
20. Transporto sektoriaus priemonės tikslas ir uždaviniai:
20.1. Transporto sektoriaus priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką vieningą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai.
20.2. Transporto sektoriaus priemonės uždaviniai:
20.2.1. tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatvėse, didinti eismo saugą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai;
20.2.2. didinti geležinkelio pajėgumą, skatinti keleivių ir krovinių vežimą geležinkelių transportu, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę;
20.2.3. didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto keleivių ir krovinių srautus, sukurti vieningą vidaus vandens kelių sistemą keleiviams ir kroviniams vežti;
20.2.4. užtikrinti skrydžių saugą, saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę;
20.2.5. plėtoti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.
21. BPD yra nustatytos ir su Europos Komisija suderintos šios transporto sektoriaus priemonės remtinos veiklos sritys:
21.1. valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai, jūrų transportas, vidaus vandens transportas, oro uostai) ir jos funkcionavimo užtikrinimas. Pagal šią transporto sektoriaus priemonės veiklos sritį parama skiriama tik tiems projektams, kuriems taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra;
21.2. aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas:
21.2.1. numatomos įgyvendinti aplinkosauginės priemonės:
21.2.1.1. triukšmo slopinimo sienučių įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.1.2. apsauginės tinklo tvoros įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.1.3. pralaidų gyvūnams įrengimas;
21.2.1.4. kitų žmonėms, florai ir faunai skirtų apsaugoti priemonių, kompensuojančių arba panaikinančių susisiekimo komunikacijų keliamą neigiamą poveikį aplinkai, įrengimas ir (ar) rekonstravimas;
21.2.2. numatomos diegti eismo saugos priemonės:
21.2.2.1. geležinkelio pervažų rekonstravimas ir statyba;
21.2.2.2. pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.2.3. šaligatvių įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.2.4. apšvietimo įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.2.5. skirtingų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėjų įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.2.6. atitvarų įrengimas ir rekonstravimas;
21.2.2.7. stacionarių greičio matuoklių įrengimas;
21.2.2.8. sankryžų rekonstravimas (pvz., rekonstravimas į žiedines, skirtingų lygių sankryžų statyba, greitėjimo-lėtėjimo juostų, saugos salelių įrengimas ir kt.);
21.2.2.9. kitų inžinerinių priemonių, ženkliai sumažinančių eismo įvykių tikimybę arba pasekmes ir nepriskirtų kitoms veikloms, įrengimas ir rekonstravimas;
21.3. keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas;
21.4. multimodalinio transporto vystymas, transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos centrams steigti;
21.5. vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra. Transporto infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo sistemų diegimas, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas, jeigu jie prisideda prie eismo saugos didinimo keliuose ir (ar) gatvėse ir tai yra sudėtinė gatvės ar kelio rekonstrukcijos projekto dalis;
21.6. galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas transporto infrastruktūros projektams.
22. Galimi pareiškėjai:
22.1. Paraiškas ES paramai gauti transporto sektoriaus projektams gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, valdantys turto patikėjimo teise paraiškoje nurodytą transporto infrastruktūros objektą arba įvardyti BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme, tai yra:
22.1.1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
22.1.2. AB „Lietuvos geležinkeliai“;
22.1.3. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;
22.1.4. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija;
22.1.5. VĮ „Oro navigacija“;
22.1.6. tarptautiniai oro uostai;
22.1.7. savivaldybių administracijos;
22.1.8. apskričių viršininkų administracijos;
22.1.9. kitos valstybės įmonės;
22.1.10. kitos biudžetinės ar viešosios įstaigos.
22.2. Pagal transporto sektoriaus priemonę parama privatiems juridiniams asmenims ar fiziniams asmenims, neįvardytiems BPD priede, neteikiama.
22.3. Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais, kurie dalyvauja įgyvendinant projektą ir naudojasi jo rezultatais arba produktais. Projekto partneriais gali būti tik tie subjektai, kurie gali būti ir pareiškėjais pagal transporto sektoriaus priemonę. Partnerio įtraukimas į projekto įgyvendinimą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paraiškoje.
23. Transporto sektoriaus priemonės finansavimui 2004–2006 m. skirta 655,4 mln. Lt, iš jų 491,5 mln. Lt – ERPF lėšos ir 163,9 mln. Lt – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. Iš jų 72 procentai skiriami taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą ir 28 procentai – ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą (konkursas). Šis lėšų paskirstymas gali būti keičiamas tik pritarus Priežiūros komitetui Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti (toliau vadinama – BPD priežiūros komitetas).
24. 2005 m. kvietimui teikti paraiškas iš viso skirta 227,55 mln. Lt. Toliau lentelėje pateikiamas detalus lėšų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius ir skyrimo procedūras:

Paramos teikimo procedūra	Europos regioninės plėtros fondas	Valstybės biudžetas bendrajam finansavimui	PARAMA IŠ VISO:
Iš viso 2004–2006 m.	491 526 316	163 842 104	655 368 420
Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra	353.898.948	117.966.315	471.865.263
Ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra	137.627.368	45.875.789	183.503.157
Skirta 2004 m.	377.547.695	50.266.174	427.813.869
Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra	307.438.355	26.896.394	334.334.749
Ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra	70.109.340	23.369.780	93.479.120
2005 m. kvietimams teikti paraiškas	113.978.621	113.575.930	227.554.551
Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra	46.460.593	91.069.921	137.530.514
Ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra	67.518.028	22.506.009	90.024.037

25. Jeigu projektas, dėl kurio teikiama paraiška, siejasi su kitais pareiškėjo vykdomais projektais arba su kitomis BPD priemonėmis, pildydamas paraišką pareiškėjas turi nurodyti projekto horizontalius ryšius, atsižvelgiant į BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašymo 12 punktą „Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis“ ir 13 punktą „Horizontaliosios sritys“.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMAS TRANSPORTO SEKTORIUJE

26. ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje reglamentuoja Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999; 2005, Nr. 51-1700).
27. Pagal Gairių pareiškėjams 26 punkte nurodytas taisykles:
27.1. Vadovaujančioji institucija atlieka Pagrindinio reglamento jai priskirtas funkcijas ir yra atsakinga už BPD ir jo priedo rengimą bei įgyvendinimo priežiūrą. Vadovaujančiosios institucijos funkcijas Lietuvoje atlieka Finansų ministerija. Finansų ministerija atsako už patikimą ir veiksmingą ES struktūrinių fondų paramos valdymą.
27.2. Mokėjimo institucija atlieka Pagrindinio reglamento priskirtas visų ES struktūrinių fondų mokėjimo institucijos funkcijas. Mokėjimo institucija Lietuvoje paskirta Finansų ministerija.
27.3. Tarpinė institucija atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą. Tarpinės institucijos funkcijas Lietuvos transporto sektoriuje atlieka Susisiekimo ministerija.
27.4. Įgyvendinančioji institucija atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas Lietuvos transporto sektoriuje atlieka Transporto investicijų direkcija.
27.5. BPD priežiūros komitetas – pagrindinė BPD įgyvendinimo priežiūros institucija, atliekanti Pagrindinio reglamento Priežiūros komitetui priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS. PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪROS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, ATRANKA IR TVIRTINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪROS

28. ERPF lėšos transporto sektoriaus projektams skiriamos taikant vieną iš dviejų paramos skyrimo procedūrų:
28.1. tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą; 28.2. ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą (konkursą).

29. Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra taikoma tada, kai yra tik vienas pareiškėjas, kuris pagal savo kompetenciją ir jam Lietuvos Respublikos teisės aktų priskirtas funkcijas gali įgyvendinti konkrečias pagal priemonę numatytas veiklos sritis.
30. Taikant šią procedūrą:
30.1. parama skiriama valstybinės svarbos projektams;
30.2. pareiškėjai ir paramos gavėjai – valstybės institucijos, įmonės ir įstaigos – yra tiesiogiai įvardyti BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašymo trečioje dalyje;
30.3. Transporto investicijų direkcija iš anksto numatytam pareiškėjui tiesiogiai siunčia kvietimą teikti paraišką, nurodydama projektą, dėl kurio siūloma pateikti paraišką. 2005 metais kvietimas teikti paraiškas siunčiamas atsižvelgiant į susisiekimo ministro 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3-509 patvirtintą transporto sektoriaus valstybinės svarbos projektų, numatomų finansuoti ES fondų lėšomis, preliminarų sąrašą ir projektų parengtumą.
31. Ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra naudojama, kai yra didelė konkurencija tarp panašių ir galimų palyginti projektų.
32. Naudojant šią procedūrą:
32.1. parama skiriama vietinės reikšmės viešosios transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti;
32.2. pareiškėjais ir paramos gavėjais gali būti tik vietinės reikšmės transporto infrastruktūros valdytojai;
32.3. paraiškų teikimo bei vertinimo (konkurso) ir atrankos sąlygos išdėstytos šiose Gairėse pareiškėjams ir skelbiamos viešai;
32.4. kvietimą teikti paraiškas skelbia Transporto investicijų direkcija „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, viename iš nacionalinių dienraščių ir Susisiekimo ministerijos (www.transp.lt) bei Transporto investicijų direkcijos (www. tid. lt) interneto svetainėse;
32.5. galutinė paraiškų priėmimo diena ir valanda nurodoma kvietime teikti paraiškas. Paraiškos, gautos po nustatytos galutinės paraiškų priėmimo dienos ir valandos, atmetamos;
32.6. paraiška įvertinama ir sprendimas dėl paramos skyrimo arba paraiškos atmetimo paprastai priimamas per 3 mėnesius po galutinės paraiškų pateikimo dienos;
32.7. su tais pareiškėjais, kurių projektams susisiekimo ministro įsakymu patvirtinama maksimali skiriama parama, sudaroma trišalė paramos sutartis. Pavyzdinė paramos sutarties forma pateikiama Gairių pareiškėjams 10 priede.
33. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas vieną kartą per metus, prireikus tais pačiais metais gali būti skelbiamas antras kvietimas teikti paraiškas.
34. ERPF paramai gauti gali būti teikiami savarankiški projektai arba susiję su kitais projektais. Informacija apie tai, ar projektas yra atskiras, vienas iš etapų arba vienas iš grupės projektų, yra įvedama į ES struktūrinių fondų informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau vadinama – SFMIS) ir į ją atsižvelgiama vertinant paraiškas. Galimi du projektų sąsajų tipai:
34.1. projektas – vienas iš didesnio projekto etapų. Projekto etapas apibrėžiamas kaip techniškai ir finansiškai nepriklausoma didesnio (platesnio) projekto dalis, kuri gali būti identifikuojama kaip nepriklausomai nuo kitų projekto etapų funkcionuojanti dalis;
34.2. projektas – vienas iš grupės projektų, kai projektų grupės projektai:
34.2.1. yra išsidėstę toje pačioje vietovėje ar kelyje;
34.2.2. priklauso tam pačiam vietovės ar kelio bendrajam planui;
34.2.3. yra stebimi ar prižiūrimi tos pačios priežiūros įmonės.

ANTRASIS SKIRSNIS
KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS IR PARAIŠKŲ FORMOS

35. Transporto investicijų direkcija kiekvienam kvietimui teikti paraiškas suteikia unikalų SFMIS numerį Taisyklių 2 priede nustatyta tvarka.
36. Pareiškėjai paraiškas pildo vadovaudamiesi šiomis Gairėmis pareiškėjams ir paraiškos pildymo instrukcijomis, nurodytomis Gairių pareiškėjams 3 ir 5 prieduose
37. Paraiškos forma susideda iš dviejų dalių – bendrosios (A) ir specialiosios (B). Bendroji (A) dalis yra vienoda visoms BPD priemonėms ir yra pateikta Gairių pareiškėjams 2 priede. Paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija pateikiama Gairių pareiškėjams 3 priede.
38. Specialioji (B) transporto sektoriaus paraiškos dalis yra tvirtinama susisiekimo ministro įsakymu ir pateikiama Gairių pareiškėjams 4 priede. Specialioji (B) paraiškos dalis pildoma vadovaujantis Paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija, kuri pateikta Gairių pareiškėjams 5 priede.
39. Prie paraiškos pareiškėjas turi pateikti paraiškos specialioje (B) dalyje (Gairių pareiškėjams 3 priedas) nurodytą informaciją bei dokumentus, įrodančius, kad jo projektas yra tinkamas finansavimui ir kuriais vadovaujantis būtų galima priimti tinkamą sprendimą dėl paramos skyrimo.
40. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, pareiškėjas prie paraiškos turi pridėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir juridiškai įteisintą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Rekomendacijos dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties turinio pateikiamos Gairių pareiškėjams 6 priede. Sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:
40.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;
40.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;
40.3. projekto vykdytojas privalo visiems partneriams persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų ir mokėjimo prašymų kopijas;
40.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;
40.5. prieš teikdamas paraišką pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustato jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje.

TREČIASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

41. Informacija apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas bei projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo tvarką pateikiama Susisiekimo ministerijos (www. transp. lt) ir Transporto investicijų direkcijos (www.tid.lt) interneto svetainėse. Šiose interneto svetainėse pateikiama:
41.1. kvietimo teikti paraiškas dokumentacija: Gairės pareiškėjams, paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos ir pan.;
41.2. ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ES struktūrinių fondų paramos lėšų administravimą;
41.3. ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimą;
41.4. kita aktuali informacija.
42. Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškų pateikimo galutinės dienos pareiškėjai gali teikti paklausimus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai dėl paraiškos pateikimo sąlygų ir tvarkos, su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus.
43. Atsakingų Transporto investicijų direkcijos ir Susisiekimo ministerijos darbuotojų, teikiančių detalesnę informaciją apie paramą, kontaktiniai duomenys nurodyti Gairių pareiškėjams 1 priede.
44. Kvietime teikti paraiškas yra nurodomas informacinis telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir paskirtas už tokios informacijos teikimą atsakingas asmuo ar asmenys. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje.
45. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas Transporto investicijų direkcija gali surengti informacinį susitikimą ar mokymus pareiškėjams dėl kvietimo teikti paraiškas sąlygų, paraiškų rengimo ir (ar) teikimo, jų vertinimo arba projektų įgyvendinimo tvarkos.
46. Informacija apie pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktas ir užregistruotas paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, nurodant:
46.1. pareiškėjo pavadinimą;
46.2. projekto pavadinimą;
46.3. paraiškos kodą;
46.4. prašomą paramos sumą;
46.5. bendrą registruotų paraiškų skaičių bei bendrą prašomos paramos sumą.
47. Užbaigus kiekvieną paraiškų vertinimo etapą Transporto investicijų direkcija vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbia savo interneto svetainėje (www. tid. lt), nurodant:
47.1. pareiškėjo pavadinimą;
47.2. projekto pavadinimą;
47.3. paraiškos kodą;
47.4. prašomą paramos sumą;
47.5. bendrą registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių užbaigtą vertinimo etapą, skaičių.
48. Transporto sektoriaus projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis skelbiama Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo jos pasirašymo.
49. Susisiekimo ministerija, priėmusi galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Transporto investicijų direkciją apie priimtus sprendimus.
50. Transporto investicijų direkcija po to, kai ji gauna ir užregistruoja Susisiekimo ministerijos pranešimą apie priimtus sprendimus, per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus.
51. Informacija apie priimtus sprendimus skirti paramą skelbiama Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėse. Interneto svetainėse nurodoma:
51.1. pareiškėjo pavadinimas;
51.2. projekto pavadinimas;
51.3. paraiškos kodas;
51.4. skirta paramos suma.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

52. Paraiškos turi būti pateiktos Transporto investicijų direkcijai užklijuotame voke (dėžėje), atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba pareiškėjo įteiktos asmeniškai kvietime teikti paraiškas nurodytu adresu. Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių kalba. Kartu turi būti pateikta elektroninė paraiškos formos versija kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske). Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną pateikiamos paraiškos puslapį.
53. Ranka užpildytos paraiškos yra atmetamos. Kitais būdais (pavyzdžiui, faksu ar elektroniniu paštu) išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos, taip pat paraiškos, gautos vėliau kvietime nurodyto termino, yra atmetamos.
54. Bendra paraiškų priėmimo ir registravimo schema pateikiama pavyzdyje:

55. Pareiškėjas turi pateikti atskiruose vokuose (dėžėse) vieną paraiškos (įskaitant bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis bei priedus) originalą, ant kurio aiškiai nurodoma „Originalas“, ir vieną kopiją – „Kopija“. Ant kiekvieno voko turi būti užrašyta:
55.1. kvietimo teikti paraiškas pavadinimas ir numeris;
55.2. pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
55.3. BPD prioriteto numeris;
55.4. BPD priemonės numeris ir pavadinimas.
56. Šią informaciją ant voko (dėžės) būtina nurodyti tam, kad per klaidą ne tuo adresu patekusi paraiška nedelsiant būtų persiųsta reikiamai institucijai. Taip pat turi būti užrašyti žodžiai „Neatplėšti iki paraiškų registravimo procedūros“.
57. Kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) pateikiama elektroninė paraiškos formos versija pateikiama voke (dėžėje), kuriame yra paraiškos originalas.
58. Prie paraiškos turi būti pridėti visi Gairių pareiškėjams 4 priede išvardyti reikiami priedai priklausomai nuo to, kokio tipo paraiška (darbams, paslaugoms ar tiekimui) teikiama.
59. Jeigu teikiama paraiška įgyvendina daugiau nei vieną transporto sektoriaus priemonės aprašyme numatytą veiklos sritį, pareiškėjas paraiškos bendrojoje (A) dalyje turi pabraukti tą veiklos sritį, kurią paraiška atitinka labiausiai.
60. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip dvi paraiškas.
61. Gavus paraišką, Transporto investicijų direkcijos paskirtas darbuotojas ją užregistruoja vadovaudamasis nustatyta vidaus tvarka ir įveda duomenis į SFMIS. Paraiškai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas. Įteikusiam ar atsiuntusiam paraišką pareiškėjui išsiunčiamas paraiškos registravimą įrodantis raštas. Toks raštas gali būti išduodamas paraiškos pateikimo metu, Transporto investicijų direkcijos atsakingam darbuotojui užregistravus paraišką.
62. Užregistravusi paraišką, Transporto investicijų direkcija užveda projekto bylą. Šioje byloje yra saugomi visi su paraiškos pateikimu ir vertinimu susiję duomenys ir dokumentai bei kita su projektu susijusi informacija.

PENKTASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

63. Vertinimas vykdomas vadovaujantis Taisyklių III skyriaus „Paraiškų vertinimas ir vertinimo ataskaitų rengimas“, šių Gairių pareiškėjams ir ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadovo nuostatomis.
64. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas kiekvienai gautai paraiškai Transporto investicijų direkcija paskiria darbuotojus, atsakingus už paraiškų vertinimą. Jeigu projektas reikalauja specifinių žinių, Transporto investicijų direkcija gali kviestis nepriklausomus ekspertus vertinimo procedūroms atlikti. Prieš atlikdami vertinimą, nepriklausomi ekspertai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją.
65. Kiekviename vertinimo etape vertintojai pildo atitinkamas vertinimo lenteles ir kitus reikiamus dokumentus bei rengia Taisyklėse bei ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadove nustatytas ataskaitas.
66. Vertinimo lentelėse nustatyti tokie vertinimo kriterijai, kurie maksimaliai užtikrina, kad didžiausias galimybes gauti paramą turi tie projektai, kurie geriausiai atitinka BPD, Lietuvos transporto sektoriaus strategiją ir ES regioninės plėtros politikos tikslus.
67. Nepriklausomai nuo taikomos ES paramos skyrimo procedūros, vertinimo procesas susideda iš šių etapų:
67.1. administracinės atitikties vertinimo;
67.2. tinkamumo skirti paramą vertinimo;
67.3. projektų naudos ir kokybės vertinimo.
68. Taikant ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą (konkursą), projektų vertinimas organizuojamas pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, kai Transporto investicijų direkcija užregistruoja visas laiku gautas paraiškas.
69. Pagal šią procedūrą vienas pareiškėjas gali pateikti tik ne daugiau kaip dvi paraiškas.
70. Vertinimo metu Transporto investicijų direkcija gali atlikti patikrą vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje pareiškėjas gali būti informuojamas išsiunčiant jam informacinį raštą, kuriame nurodoma, kokia informacija, duomenys, dokumentai turi būti prieinami. Paraiškoje pateiktos informacijos patikra vietoje turi būti atlikta per kuo trumpesnį laiką. Konkretų laiką, per kurį turi būti atlikta patikra, nustato Transporto investicijų direkcija. Atlikus patikrą ir parengus patikros vietoje ataskaitą, atsižvelgiant į joje pateikiamą informaciją, paraiška vertinama toliau. Patikros vietoje metu nustačius, jog pareiškėjas paraiškoje pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją, paraiška atmetama.
71. Transporto investicijų direkcija, vertinimo metu teikdama prašymus ir paklausimus pareiškėjui bei kitoms institucijoms, informuodama apie priimtus sprendimus, naudoja nustatytos formos dokumentus (įvairūs informaciniai raštai, papildomos informacijos prašymai, vertinimo ataskaitos).
72. Transporto investicijų direkcija įvertina paraiškas per 2 mėnesius nuo galutinės paraiškų pateikimo dienos. Įvertintinus paraiškas, Transporto investicijų direkcija parengia paraiškų vertinimo ataskaitą, kuri kartu su vertinimo lentelėmis pateikiama Susisiekimo ministerijai ir pristatoma (raštu ir žodžiu) projektų atrankos komitetui.
73. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Transporto investicijų direkcijos, Susisiekimo ministerijos ar Finansų ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su projektų paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ar projektų įgyvendinimu, Gairių pareiškėjams IV skyriaus septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

74. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra tinkamai (visiškai) sukomplektuota, t. y. ar pateikti visi Gairių pareiškėjams 4 priede nurodyti dokumentai bei reikiama informacija. Vertinimą atlieka du Transporto investicijų direkcijos vertintojai, pildydami Gairių pareiškėjams 7 priede nurodytą administracinės atitikties vertinimo lentelę kiekvienai paraiškai.
75. Jeigu vertinant paraišką administracinės atitikties lentelėje pažymimas bent vienas atsakymas „ne“, pareiškėjui siunčiamas raštas (paklausimas), kuriame prašoma per 2 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pateikti trūkstamą informaciją arba reikiamus dokumentus. Siekiant operatyvumo raštas (paklausimas) taip pat siunčiamas tiesiogiai paraiškoje nurodytam projekto vadovui elektroniniu paštu ir paraiškoje nurodytu fakso numeriu (rašto originalas išsiunčiamas paštu).
76. Gavęs paklausimą, pareiškėjas turi išsamiai ir tiksliai atsakyti į kiekvieną Transporto investicijų direkcijos užduotą klausimą. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos ir dokumentų nepateikia, paraiška atmetama.
77. Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos atmetimo, Transporto investicijų direkcija atidžiai išnagrinėja nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir tik galutinai įsitikinusi, jog atmetimas yra visiškai teisėtas, o paraišką tikrinę darbuotojai (vertintojai) nenusižengė Taisyklių ir ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadovo nuostatoms, priima sprendimą dėl paraiškos paramai gauti atmetimo.
78. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, Transporto investicijų direkcija per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia informacinį raštą pareiškėjui dėl paraiškos atmetimo, nurodydama atmetimo priežastis. Parengtą pranešimą pasirašo Transporto investicijų direkcijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
79. Surinkusi visus „taip“ administracinės atitikties vertinimo lentelėje, paraiška pereina į kitą vertinimo etapą.
80. Užbaigus administracinės atitikties vertinimo etapą, atsakingas Transporto investicijų direkcijos darbuotojas įveda administracinės atitikties vertinimo rezultatus į SFMIS.
81. Užbaigus administracinės atitikties vertinimą per 5 darbo dienas informacija apie vertinimo etapo rezultatus pateikiama Susisiekimo ministerijai, nurodant paraiškas, atitikusias vertinimo kriterijus, ir atmestas paraiškas bei tų paraiškų atmetimo priežastis.
82. Bendra administracinės atitikties vertinimo schema pateikiama pavyzdyje:

83. Informacija apie administracinės atitikties vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 47 punkte.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
TINKAMUMO SKIRTI PARAMĄ VERTINIMAS

84. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar projektas (arba jo dalis) yra tinkamas finansuoti įgyvendinant transporto sektoriaus priemonę, taip pat projekto atitiktis bendriesiems BPD priedo ir specifiniams projektų atrankos kriterijams.
85. Tinkamumo skirti paramą vertinimą atlieka du Transporto investicijų direkcijos paskirti vertintojai. Vertintojai pildo Gairių pareiškėjams 8 priede nurodytą tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelę kiekvienai paraiškai.
86. Tinkamumo skirti paramą vertinimo etape yra įvertinamas:
86.1. pareiškėjo ir partnerio (-ių) tinkamumas;
86.2. projekto atitiktis BPD transporto sektoriaus priemonės tikslams, Lietuvos nacionalinei ūkio sektorių politikai bei strategijai ir ES horizontalaus lygio sritims (konkurencija, aplinkosauga);
86.3. projekto ir projekto veiklos sričių tinkamumas;
86.4. projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir bendrojo finansavimo reikalavimai;
86.5. projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumas;
86.6. projekto tęstinumas;
86.7. pridėtinė projekto rezultatų vertė.
87. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) tinkamumas apibrėžiamas tokiomis nuostatomis:
87.1. projekto pareiškėjas ar jo partneris (-iai) gali būti tik tas subjektas, kuris yra įvardytas Gairių pareiškėjams 22 punkte ir turi teisę tvarkyti viešąją transporto infrastruktūrą;
87.2. pareiškėjas ir/ar jo partneris (-iai) privalo turėti projektui sėkmingai įgyvendinti tinkamų administracinių ir finansinių gebėjimų, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą, t. y. turi būti paskirti ir nurodyti paraiškos bendrojoje (A) dalyje: projekto vadovas, vyriausiasis finansininkas (buhalteris), asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą, ir prie paraiškos pridėti šių asmenų gyvenimo aprašymai (CV), kad vertintojai galėtų įsitikinti, ar paskirti asmenys pakankamai kompetentingi vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą;
87.3. bendruoju atveju pareiškėjui ar partneriui (-iams) negali būti skirta ES struktūrinių fondų parama, jeigu:
87.3.1. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
87.3.2. yra bankrutuojantis, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jam yra iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas, yra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ar jis yra bet kokioje panašioje padėtyje, numatytoje šalies įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
87.3.3. yra sustabdytas finansavimas, nutraukta paramos sutartis arba įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo ar jo partnerių kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
87.3.4. bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Transporto investicijų direkcijai, Susisiekimo ministerijai arba projektų atrankos komitetui dabartinio ar ankstesnio paraiškų vertinimo ir atrankos proceso metu;
87.3.5. projekto paraiškoje, jos prieduose ir pridedamuose dokumentuose Transporto investicijų direkcijai pateikė klaidinančią arba klaidingą informaciją;
87.4. teikdamas paraišką pareiškėjas turi pridėti Gairių pareiškėjams 4 priede nurodytus dokumentus, kurie įrodytų, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka jiems keliamus reikalavimus. Jei pareiškėjas ar partneris negali pateikti tinkamumą įrodančių dokumentų, jis privalo raštu nurodyti priežastis, dėl kurių šie dokumentai negali būti pateikti, ir pats patvirtinti atitikimą tinkamumo reikalavimams.
88. Vertinant projekto atitiktį BPD strategijai ir transporto sektoriaus priemonės tikslams, Lietuvos ilgalaikei ūkio (ekonomikos) plėtros strategijai ir ES horizontaliosios politikos nuostatoms (darnus vystymasis, informacinė visuomenė, lygios galimybės, regioninė plėtra), atsižvelgiama į tai, ar:
88.1. projektas atitinka bendrą BPD strategiją ir Lietuvos bei ES regioninės plėtros politikos kryptis;
88.2. projektas prisideda prie BPD ir BPD transporto sektoriaus priemonės tikslų įgyvendinimo;
88.3. projektas nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos konkurencijos ir aplinkosauginių reikalavimų;
88.4. projektas parengtas atsižvelgiant į darnaus vystymosi, informacinės visuomenės, lygių galimybių ir regioninės plėtros principus (jo poveikis šių principų atžvilgiu turi būti neutralus arba teigiamas).
89. Projekto ir projekto veiklos sričių tinkamumui keliami tokie reikalavimai:
89.1. projektas ir jame numatytos veiklos sritys yra tinkamos, jeigu jos atitinka bent vieną BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme ir šių Gairių pareiškėjams 21 punkte išvardytą veiklos sritį. Projekto veiklos sritys turi būti įgyvendintos tinkamoje tikslinėje teritorijoje – Lietuvos Respublikoje;
89.2. ar projekto veiklos sritys yra tinkamos finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti, nustatoma pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
90. Projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir bendrojo finansavimo reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į tokius reikalavimus:
90.1. gali būti kompensuojamos ar apmokamos tik tinkamos finansuoti išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:
90.1.1. suplanuotos atsižvelgiant į vidutinį metinį kainų augimą ir valiutų riziką ir būtinos projektui įgyvendinti;
90.1.2. patirtos projekto įgyvendinimo metu (išskyrus išlaidas auditui);
90.1.3. faktiškai patirtos, užregistruotos projekto vykdytojo ar jo partnerių sąskaitose bei pagrįstos jas įrodančių dokumentų projekto vykdytojo įgalioto asmens patvirtintomis kopijomis;
90.2. projekto išlaidos turi atitikti transporto sektoriaus priemonės aprašyme bei Gairių pareiškėjams 4 priede nustatytas finansuotinų išlaidų kategorijas (intervencijų sritis);
90.3. vertinant projekto biudžetą atsižvelgiama į tai, ar numatomos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, ar jos yra realios ir ar atitinka rinkos kainą;
90.4. paramos dydis nustatomas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinant visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes. Paramos lyginamoji dalis nustatoma kaip procentinė išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
90.5. ES fondų finansavimo ribos nustatytos Pagrindinio reglamento 29 straipsnyje. Šis reglamentas nustato, kad:
90.5.1. bendruoju atveju viešosios infrastruktūros plėtros projektams skiriama ES struktūrinių fondų paramos apimtis turėtų būti ne mažesnė nei 50 procentų tinkamų projekto išlaidų bet ir ne didesnė nei 75 procentų visų tinkamų projekto išlaidų;
90.5.2. tuo atveju, kai paramos prašoma pajamas generuojantiems viešosios transporto infrastruktūros investiciniams projektams, pareiškėjas turi įvertinti projekto galimas grynąsias pajamas (pajamų ir veiklos kaštų skirtumas) ir investicijų atsiperkamumo normą (diskontuotų grynųjų pajamų ir diskontuotų pradinių investicijų santykis (gross self-financing margin). Apskaičiuodamas projekto pajamas pareiškėjas turi vadovautis Europos Komisijos parengtu dokumentu „Investicijų projektų kaštų ir naudos analizės vadovas 2002“ (angl. k. Guide to cost-benefit analysis of investment projects 2002). Šis dokumentas yra pateiktas internete adresu: http://europa. eu. int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en. pdf. Bet kokiu atveju Pagrindinis reglamentas nustato, kad ES struktūrinio fondo paramos dalis viešosios infrastruktūros plėtros projektams, kurių atsiperkamumo norma sudaro daugiau kaip 25 procentus, negali sudaryti daugiau nei 50 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
90.6. kai pareiškėjas yra valstybės įmonė, biudžetinė įstaiga ar savivaldybės administracija, t. y. iš valstybės arba savivaldybės biudžeto finansuojama įstaiga/ įmonė, projekto bendrojo finansavimo šaltiniai gali būti įstaigos ar įmonės, valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšos, jų paimtos paskolos, projekto partnerių turimos lėšos. Bendrojo finansavimo šaltinį pareiškėjas nurodo pildydamas paraiškos formą;
90.7. teikdamas paraišką pagal transporto sektoriaus priemonę pareiškėjas neprivalo numatyti nuosavų lėšų projekto bendrajam finansavimui, tačiau paraiškai, kuriai pareiškėjas įsipareigoja skirti nuosavų lėšų, projektų naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiami papildomi balai;
90.8. projekte gali būti numatytos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos tam projektui įgyvendinti. Tačiau iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos, t. y. nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų dydis. Todėl projekto netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia ES struktūrinio fondo ir valstybės biudžeto parama, pareiškėjas privalo finansuoti pats;
90.9. transporto sektoriaus projektų atveju pareiškėjo bendrojo finansavimo įnašai gali būti tik piniginiai;
90.10. pavyzdyje pateikiamos visos projekto išlaidos pagal finansavimo šaltinius bendruoju atveju:

90.11. pagrindinės taisyklės, kuriomis vadovaujantis nustatomas išlaidų tinkamumas, yra išdėstytos 2004 m. kovo 10 d. Europos Komisijos reglamente Nr. 448/2004 „Iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003“ (toliau – Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas Nr. 448/2004);
90.12. bendruoju atveju galioja principas, kad tinkamos finansuoti yra tos išlaidų kategorijos, kurių kompensuoti Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas Nr. 448/2004 nedraudžia;
90.13. pagal transporto sektoriaus priemonę tinkamomis finansuoti laikomos tokios išlaidos:
90.13.1. nekilnojamojo turto ar įrenginių sukūrimo, kurios yra tiesiogiai susijusios su veiklos tikslais, ir nusidėvėjimo išlaidos, jeigu patenkinamos tokios Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytos sąlygos:
90.13.1.1. nacionalinė ar ES dotacija nebuvo naudojama tokiam nekilnojamam turtui ar įrenginiams įsigyti;
90.13.1.2. nusidėvėjimo išlaidos apskaičiuotos pagal nustatytas apskaitos taisykles;
90.13.1.3. išlaidos yra patirtos finansuojamos veiklos laikotarpiu;
90.13.2. pridėtinės (administracinės) išlaidos, jeigu jos paremtos realiomis išlaidomis, kurios yra susijusios su struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos įgyvendinimu ir yra teisingai bei proporcingai paskirstytos veiklai;
90.13.3. banko sąskaitų mokesčiai (už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą);
90.13.4. teisininkų atlygis už konsultacijas, mokesčiai notarams, techninės ar finansinės ekspertizės ir apskaitos ar audito išlaidos, jei jos yra tiesiogiai susijusios su ES remiama veikla ir yra reikalingos jai įgyvendinti, arba, apskaitos ar audito išlaidų atveju, jeigu jos susijusios su vadovaujančiosios institucijos reikalavimais;
90.13.5. bankų arba kitų finansinių institucijų garantijų išlaidos;
90.13.6. naudotų įrenginių pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos atitinka šiuos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytus reikalavimus:
90.13.6.1. įrenginių pardavėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodyta įrenginių kilmė, ir patvirtina, kad pastaruosius septynerius metus jų nepirko nacionalinių ar ES dotacijų lėšomis;
90.13.6.2. įrenginių kaina nėra didesnė už jų rinkos vertę ir yra mažesnė nei panašių naujų įrenginių kaina;
90.13.6.3. įrenginių techniniai reikalavimai yra tokie, kurie reikalingi veiklai vykdyti, ir atitinka taikomas normas bei standartus;
90.13.7. neapstatytos žemės pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos atitinka šiuos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytus reikalavimus:
90.13.7.1. žemės pirkimas turi būti tiesiogiai susijęs su finansuojamos veiklos tikslais;
90.13.7.2. išskyrus 90.13.7.4 punkte nurodytus atvejus, kai žemės pirkimas yra susijęs su aplinkos apsaugos veikla, žemės pirkimas negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų;
90.13.7.3. yra gautas nepriklausomo kompetentingo vertintojo ar įgaliotos oficialios įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad pirkimo kaina nėra didesnė už rinkos vertę;
90.13.7.4. siekiant, kad aplinkos apsaugos veiklos išlaidos atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus, turi būti įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:
90.13.7.4.1. pirkimas yra vadovaujančiosios institucijos teigiamo sprendimo klausimas;
90.13.7.4.2. žemė yra skirta numatytai paskirčiai tame sprendime nurodytu laikotarpiu;
90.13.7.4.3. žemė yra ne žemės ūkio paskirties, išskyrus tinkamai pateisintus atvejus, kuriuos patvirtino vadovaujančioji institucija;
90.13.7.4.4. žemę įsigijo viešosios teisės reguliuojama valstybinė institucija ar įstaiga, arba ji buvo įsigyta jų vardu;
90.13.8. nekilnojamojo turto, t. y. jau pastatytų pastatų ir žemės, ant kurios jie pastatyti, pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos atitinka šiuos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytus reikalavimus:
90.13.8.1. turi būti gauta nepriklausomo kompetentingo vertintojo arba įgaliotos oficialios institucijos išduota pažyma, nustatanti, kad kaina nėra didesnė už rinkos vertę, ir patvirtinanti, kad pastatas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (ar) norminių dokumentų nustatytus reikalavimus, arba nurodantis, kurios sritys neatitinka jų, ir numatyta, kad paramos gavėjas veiklos metu ištaisys šių sričių trūkumus;
90.13.8.2. pastatui pastaruosius 10 metų nebuvo skirta nacionalinė arba ES dotacija, dėl kurios ES struktūrinių fondų finansuojamam pirkiniui lėšos būtų skiriamos du kartus;
90.13.8.3. nekilnojamasis turtas yra naudojamas vadovaujančiosios institucijos nustatytu tikslu ir laikotarpiu;
90.13.8.4. pastatas gali būti naudojamas tik atsižvelgus į veiklos tikslus. Pirmiausia tokiame pastate gali būti įkurdintos viešojo administravimo institucijos, bet tik tuo atveju, jeigu tokia paskirtis yra numatyta veikloje, kuri atitinka tam tikro struktūrinio fondo reikalavimus;
90.13.9. tiesiogiai su projekto išlaidomis susijęs PVM, kuris nėra grąžintinas galutiniam paramos gavėjui;
90.14. Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas Nr. 448/2004 draudžia finansuoti šias išlaidas:
90.14.1. išlaidas, susijusias su subrangos sutartimis, kurios padidina vykdomos veiklos išlaidas, proporcingai nepadidindamos jos vertės;
90.14.2. išlaidas, susijusias su subrangos sutartimis su tarpininkais ar konsultantais, kuriose mokėjimas yra nurodytas veiklos bendrųjų išlaidų procentu, jeigu galutinis gavėjas tokio mokėjimo nepateisino tikrąja atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;
90.14.3. debeto palūkanas;
90.14.4. finansinių operacijų išlaidas;
90.14.5. komisinius bei nuostolius, patirtus dėl užsienio valiutų keitimo;
90.14.6. grynai finansines išlaidas (finansinių sandorių kaštus), (išskyrus reglamente numatytus atvejus, kai finansinių sandorių išlaidas kompensuoti yra leidžiama);
90.14.7. baudas, finansines nuobaudas ir bylų nagrinėjimo išlaidas;
90.14.8. PVM, kurį galima susigrąžinti;
90.14.9. kitus mokesčius ir rinkliavas, atsirandančius dėl ES struktūrinių fondų papildomo finansavimo ir kurie nėra sumokami iš tikrųjų (pavyzdžiui, tiesioginius mokesčius, socialinio draudimo įmokas nuo darbo užmokesčio ir atlyginimo);
90.14.10. kitas su ilgalaikės nuomos sutartimi susijusias išlaidas, t. y. mokesčius, nuomotojo pelną, palūkanas, skirtas pakartotinai finansuoti išlaidas, pridėtines išlaidas, draudimo mokesčius;
90.14.11. su turto įsigijimu susijusias išlaidas;
90.14.12. struktūrinių fondų valdymo, įgyvendinimo, stebėsenos ir kontrolės išlaidas, išskyrus tas šių išlaidų kategorijas, kurios numatytos reglamente;
90.14.13. valstybės tarnautojų ar kitų valstybės pareigūnų, įgyvendinančių priemones, kurios gali būti papildomai finansuojamos pagal techninę paramą, atlyginimų išlaidas;
90.14.14. projekto vykdytojo patiriamas netiesiogines projekto administravimo išlaidas.
91. Jeigu dalis projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veiklos sritims įgyvendinti, Transporto investicijų direkcijos vertintojai raštu paprašo pareiškėjo pagrįsti tokias išlaidas ir/arba pasiūlyti sumažinti dalį projekto išlaidų. Jei per Transporto investicijų direkcijos nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Jeigu projekto išlaidos yra suskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir atitinkamai sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas bei apie tai informuoti pareiškėją.
92. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra tinkamas, jeigu:
92.1. išlaidos yra ar bus patirtos tiesiogiai vykdant projektą nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., projektas yra patvirtintas ir patirtos išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad visi su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti šiuo laikotarpiu. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos, projekto vykdytojo bei partnerių nuosavos lėšos išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai iki 2008 m. gruodžio 31 d.;
92.2. paramos sutartis pasirašyta iki 2006 m. gruodžio 31 d.
93. Vertinant projekto tęstinumą tikrinama, ar paraiškoje yra pagrįsta, kaip bus užtikrintas projekto tęstinumas finansiniu ir instituciniu požiūriu.
94. Turi būti aiškiai apibrėžta pridėtinė projekto rezultatų vertė, t. y.:
94.1. paraiškoje turi būti paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą sukuria projektas institucijos, ūkio sektoriaus ir (arba) regiono mastu arba kaip jis kiekybiškai ir kokybiškai keičia (pavyzdžiui, gerina, didina, išplečia) esamus produktus arba paslaugas;
94.2. parama negali būti skiriama esamų produktų gamybai arba esamų paslaugų teikimui ir einamosioms išlaidoms dengti.
95. Transporto investicijų direkcija, įvertinusi numatomų projekto išlaidų bei prašomos paramos lėšų tinkamumą finansuoti iš ERPF ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, ir nustačiusi, jog galimas maksimalus paramos dydis skiriasi nuo paraiškoje pateiktų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos paramos dydžių, informuoja apie tai pareiškėją ir suderina su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą su Transporto investicijų direkcijos nustatytomis maksimalaus dydžio išlaidomis ir parama. Pareiškėjui sutikus, paraiška perduodama į kitą vertinimo etapą. Jei pareiškėjas nesutinka, Transporto investicijų direkcija atmeta paraišką.
96. Atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą Transporto investicijų direkcijos vertintojai pildo tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelę, nurodytą Gairių pareiškėjams 8 priede. Jeigu paraiška atitinka ne visus tinkamumo skirti paramą kriterijus ir bent vienas vertinimo atsakymas yra „ne“, siunčiamas raštas (paklausimas) pareiškėjui su prašymu per 2 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pateikti trūkstamą informaciją ar išaiškinimus. Siekiant operatyvumo raštas (paklausimas) taip pat siunčiamas tiesiogiai paraiškoje nurodytam projekto vadovui elektroniniu paštu ir paraiškoje nurodytu fakso numeriu (rašto originalas išsiunčiamas paštu).
97. Pareiškėjas turi išsamiai ir tiksliai atsakyti į kiekvieną Transporto investicijų direkcijos užduotą klausimą.
98. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia, paraiška atmetama. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas, išsiunčiant informacinį raštą, kuriame nurodomos paraiškos atmetimo priežastys.
99. Prieš priimdami sprendimą dėl paraiškos atmetimo Transporto investicijų direkcijos darbuotojai atidžiai išnagrinėja nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos ar išaiškinimų nepateikimo aplinkybes ir tik galutinai įsitikinę, kad atmetimas yra visiškai teisėtas, o paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nenusižengė nustatytai paraiškų vertinimo tvarkai, priima sprendimą dėl paraiškos atmetimo.
100. Tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelėje surinkusi visus „taip“ paraiška pereina į kitą vertinimo etapą.
101. Įvertinę tinkamumą skirti paramą, vertintojai parengia išvadą, ar projektas tinkamas gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama galėtų būti suteikta, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Transporto investicijų direkcijos nustatytu planuojamu paramos dydžiu.
102. Bendra tinkamumo skirti paramą vertinimo schema pateikiama pavyzdyje:

103. Užbaigus tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą atsakingas Transporto investicijų direkcijos darbuotojas (-ai) įveda vertinimo rezultatus į SFMIS ir į paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę.
104. Pasibaigus šiam vertinimo etapui, per 5 darbo dienas Transporto investicijų direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai informaciją apie tinkamumo skirti paramą vertinimo rezultatus. Prireikus teikia papildomą informaciją.
105. Informacija apie tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 47 punkte.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

106. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape atrenkami projektai, kurie iš tinkamų finansuoti projektų labiausiai atitinka prioritetinius bendruosius BPD priedo ir priemonės specifinius projektų atrankos kriterijus, efektyviausiai panaudoja paramos lėšas ir kurių projektų įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas. Šiame vertinimo etape projektai vertinami balais.
107. Didžiausia projektui galima skirti balų suma gali sudaryti 100 balų. Projektai, surinkę mažiau nei 50 balų, laikomi nekokybiškais ir negali būti finansuojami.
108. Projektų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai su jiems priskiriamais maksimaliais vertinimo balais išdėstyti projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelėse ir pateikiami Gairių pareiškėjams 9 priede.
109. Kiekvieną projektą nepriklausomai vienas nuo kito vertina mažiausiai du Transporto investicijų direkcijos paskirti vertintojai. Jeigu vertintojų suteikti balai pagal atskirą vertinimo kriterijų skiriasi daugiau kaip 50 procentų nuo visos vertinimo kriterijui skiriamos maksimalios balų sumos, projekto paraiškos vertinimui skiriamas trečiasis vertintojas. Visų trijų vertintojų vertinimų aritmetinis vidurkis nulemia galutinį projekto įvertinimo balų skaičių.
110. Kiekvienai veiklos sričiai pateikti projektai vertinami pagal kriterijus, išdėstytus skirtingose naudos ir kokybės vertinimo lentelėse, pateiktose Gairių pareiškėjams 9 priede. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad projektai būtų kiek įmanoma tiksliau įvertinti. Pareiškėjas, pildydamas paraišką, jei jo paraiška atitinka kelias remtinas veiklos sritis, privalo nurodyti, kurią veiklos sritį atitinka labiausiai, pabraukiant šios veiklos srities pavadinimą.
111. Bendrieji projektų atrankos kriterijai, už kuriuos bus skiriami papildomi balai, nustatyti BPD priede, t. y. prioritetas teikiamas tiems projektams:
111.1. kuriuos įgyvendinant pareiškėjai įsipareigojo skirti didesnį nuosavų lėšų indėlį;
111.2. kurie turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (ypatingai probleminėse teritorijose ir Ignalinos AE regiono problemoms spręsti).
112. Atrenkant paraiškas daugiau balų skiriama toms transporto sektoriaus paraiškoms, kuriuose aprašyti projektai labiausiai atitinka šiuos BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme nustatytus specifinius projektų atrankos kriterijus:
112.1. prognozuojamo transporto eismo intensyvumas, t. y. eismo intensyvumo padidėjimas per 10 metų arba, jei pagrindinis projekto tikslas yra nukreipti transporto srautą nuo miesto centro, tai sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais;
112.2. projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką;
112.3. projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos bei aplinkosaugos priemonės;
112.4. projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamą transporto plėtrą (sujungiant su kitais infrastruktūros objektais).
113. Jeigu projektų naudos ir kokybės vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, Transporto investicijų direkcija raštu paprašo per jos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Pareiškėjui nepateikus trūkstamos informacijos arba jei pareiškėjo pateikta trūkstama informacija yra nepakankama, vertinimo metu mažinamas atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius arba balai visai neskiriami.
114. Užbaigusi šį vertinimo etapą, per 5 darbo dienas Transporto investicijų direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai informaciją apie naudos ir kokybės vertinimo rezultatus bei paraiškoms siūlomas skirti paramos sumas. Prireikus teikia papildomą informaciją.
115. Užbaigus naudos ir kokybės vertinimo etapą atsakingas (-i) Transporto investicijų direkcijos darbuotojas (-ai) įveda vertinimo rezultatus į SFMIS.
116. Informacija apie pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas projektų naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 47 punkte.

DEVINTASIS SKIRSNIS
PROJEKTŲ ATRANKA IR TVIRTINIMAS

117. Įvertinusi paraiškas, Transporto investicijų direkcija parengia visų pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas gautų paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias sudaro paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (Taisyklių 3 priedas) ir atskirų paraiškų vertinimo ataskaitos (Taisyklių 4 priedas), suteikia joms registracijos numerius ir teikia Susisiekimo ministerijai.
118. Susisiekimo ministerijai paprašius, kartu su paraiškų vertinimo ataskaita gali būti teikiami ir šie dokumentai:
118.1. paraiškų ir jų priedų kopijos;
118.2. susirašinėjimo su pareiškėjais paraiškų vertinimo metu raštų kopijos;
118.3. kita su paraiškų vertinimu susijusi informacija.
119. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priima Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Transporto investicijų direkcijos vertinimo išvadomis ir projektų atrankos komiteto rekomendacijomis. Detali galutinio sprendimo priėmimo tvarka aprašyta Gairių pareiškėjams 129 punkte.
120. Projektams, pateiktiems pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, projektų atrankos komitetas nėra sudaromas.
121. Pagal ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą pateiktoms ir Transporto investicijų direkcijos įvertintoms paraiškoms atrinkti sudaromas projektų atrankos komitetas ir projektų atranka vykdoma vadovaujantis Taisyklių nuostatomis.
122. Projektų atrankos komitetas rekomendacijas dėl svarstomų projektų priima remdamasis Transporto investicijų direkcijos parengtomis projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis, socialinių ekonominių partnerių, kitų institucijų atstovų bei ekspertų pateiktais argumentais. Rekomenduoja skirti paramą projektams, kurie geriausiai atitinka bendruosius ir specifinius priemonės atrankos kriterijus, yra geriausios kokybės, rodo akivaizdžią naudą ir geriausiai prisideda prie Lietuvos Respublikos socialinės ir ekonominės ūkio plėtros.
123. Projektų atrankos komitetas gali teikti kitokį, negu nurodyta paraiškų vertinimo ataskaitoje, projektų prioritetiškumą, jeigu projektų atrankos komitetas nusprendžia, kad tam tikri projektai yra svarbesni šalies socialinei ir ekonominei plėtrai, ekonominės ir socialinės sanglaudos tarp skirtingų Lietuvos regionų didinimui.
124. Projektų atrankos komitetas gali rekomenduoti pakartotinai įvertinti konkrečią paraišką, pateikiant sprendimo motyvus. Tokiu atveju ši paraiška grąžinama Transporto investicijų direkcijai, nurodant laiką, per kurį turi būti pateikta nauja vertinimo ataskaita. Transporto investicijų direkcija privalo iš naujo įvertinti šią paraišką atsižvelgdama į projektų atrankos komiteto pastabas ir per nurodytą laiką pateikti Susisiekimo ministerijai naują vertinimo ataskaitą.
125. Jeigu projektų atrankos komitetas rekomenduoja iš naujo atlikti tam tikras vertinimo procedūras, sprendimo priėmimo terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek reikia šioms procedūroms atlikti ir galutinei projektų atrankos komiteto rekomendacijai priimti (projektų atrankos komiteto posėdžio protokole nurodoma, kiek dienų rekomendacijų priėmimo terminas yra pratęsiamas). Projektų atrankos komiteto rekomendacijų dėl visų kitų paraiškų, pateiktų pagal tą patį kvietimą, priėmimas atidedamas tol, kol gaunama nauja vertinimo ataskaita (arba ataskaitos).
126. Jeigu projektų, kuriems Transporto investicijų direkcija rekomenduoja skirti paramą, paraiškose bendra prašoma paramos suma neviršija konkrečiam kvietimui teikti paraiškas skirtų lėšų sumos, projektų atrankos komitetas gali siūlyti suteikti paramą visiems 50 balų surinkusiems projektams.
127. Jeigu sutarus dėl remtinų projektų sąrašo lieka lėšų, kurių galėtų užtekti vienam projektui paremti, tačiau jų yra mažiau, nei prašoma toje paraiškoje, kuriai nesuteikta parama ir kurios įvertinimas aukščiausias palyginus su likusiomis paraiškomis (kurioms nesuteikta parama), projektų atrankos komitetas turi teisę:
127.1. įgalioti Transporto investicijų direkciją derėtis dėl šio projekto biudžeto ar apimties sumažinimo su pareiškėju, kurio projektui nesuteikta parama;
127.2. rekomenduoti suteikti paramą tam projektui, kurio prašoma paramos suma lygi nepaskirstytų lėšų sumai;
127.3. pateikti kitą rekomendaciją dėl likusių lėšų paskirstymo.
128. Jeigu projektų, kuriems rekomenduota skirti paramą, paraiškose bendra prašoma paramos suma yra mažesnė nei ta, kurią buvo numatyta skirti pagal konkretų kvietimą teikti paraiškas, projektų atrankos komitetas apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją, kuri suderinusi su vadovaujančiąja institucija, priima sprendimą dėl likusių lėšų panaudojimo. Sprendimai gali būti:
128.1. skelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas;
128.2. siūlyti BPD priežiūros komitetui apsvarstyti galimybę dėl lėšų perskirstymo tarp priemonei taikomų paramos skyrimo procedūrų arba tarp to paties BPD prioriteto priemonių.
129. Galutinio sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimas vykdomas tokia tvarka:
129.1. projektų atrankos komiteto rekomendacijos išdėstomos posėdžio protokole, kuris registruojamas Susisiekimo ministerijos Raštvedybos ir dokumentų kontrolės skyriuje;
129.2. ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo projektų atrankos komiteto protokolo nutariamosios ir dėstomosios dalių pasirašymo:
129.2.1. projektų atrankos komiteto protokolo nutariamosios ir dėstomosios dalių kopijos pateikiamos Finansų ministerijai ir Transporto investicijų direkcijai;
129.2.2. projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis skelbiama tarpinės institucijos interneto svetainėje;
129.3. sprendimą dėl paramos skyrimo priima Susisiekimo ministerija per kuo trumpesnį laiką, bet ne anksčiau nei per 3 darbo dienas po to, kai pasirašoma projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis. Susisiekimo ministerijos sprendimas įforminamas susisiekimo ministro įsakymu arba jo įgalioto asmens potvarkiu;
129.4. priimdama sprendimą dėl paramos skyrimo, Susisiekimo ministerija atsižvelgia į projektų atrankos komiteto rekomendacijas ir Transporto investicijų direkcijos paraiškų vertinimo rezultatus. Susisiekimo ministerija turi teisę neskirti paramos konkrečiam projektų atrankos komiteto rekomenduotam projektui, tačiau tokį sprendimą, pagrįsdama jo priežastis, Susisiekimo ministerija turi suderinti su vadovaujančiąja institucija ir grąžinti projektą atrankos komitetui svarstyti pakartotinai;
129.5. apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Susisiekimo ministerija informuoja Finansų ministeriją ir Transporto investicijų direkciją, kuri nustatyta tvarka per 5 darbo dienas, kai ji gauna Susisiekimo ministerijos sprendimą, informuoja apie tai pareiškėjus;
129.6. Susisiekimo ministerijos atsakingi darbuotojai duomenis apie priimtus sprendimus dėl paramos skyrimo įtraukia į SFMIS;
129.7. Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėse skelbiama informacija apie priimtus sprendimus skirti paramą, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 51 punkte.
130. Priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir pareiškėjas, kuriam skirta parama, pasirašo trišalę paramos sutartį. Paramos sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką. Su projekto partneriais paramos sutartis nėra sudaroma.
131. Gavusi ir užregistravusi Susisiekimo ministerijos sprendimą skirti paramą, Transporto investicijų direkcija pagal Gairių pareiškėjams 10 priede pateiktą pavyzdinę paramos sutarties formą parengia ir suderina su pareiškėju bei Susisiekimo ministerija paramos sutartį. Paramos sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią.
132. Transporto investicijų direkcijos ir Susisiekimo ministerijos įgaliotiems asmenims pasirašius paramos sutartis, Transporto investicijų direkcija išsiunčia paramos sutartį pasirašyti pareiškėjui, nurodydama pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 darbo dienų, jei pasirašančios šalys nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šį terminą. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą nepasirašius paramos sutarties, pasiūlymas netenka galios ir parama projektui neskiriama.
133. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą paramos sutarties nepasirašo, Transporto investicijų direkcija apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją ir siūlo paskirti pagal kvietimą teikti paraiškas nepanaudotas lėšas eilės tvarka geriausiai įvertintiems projektams arba skirti likusias lėšas pagal kitą kvietimą teikti paraiškas teikiamiems projektams.
134. Visoms šalims pasirašius paramos sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.
135. Projekto paraiška kartu su priedais tampa paramos sutarties priedu. Vienas paramos sutarties egzempliorius saugomas Transporto investicijų direkcijoje, kitas – Susisiekimo ministerijoje, o trečias įteikiamas projekto vykdytojui.
136. Informaciją apie pasirašytas paramos sutartis Transporto investicijų direkcija įtraukia į SFMIS, taip pat paskelbia šią informaciją savo interneto svetainėje, nurodydama projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, skirtą paramos sumą ir pateikia trumpą projekto aprašymą.

IV SKYRIUS. TRANSPORTO SEKTORIAUS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO
UŽTIKRINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTACIJOS TIKRINIMAS

137. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, o statybos darbų projekto įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, poįstatyminiais aktais bei Statybos techninių reglamentų reikalavimais ir FIDIC (Tarptautinė inžinierių-konsultantų federacija) nustatytomis rekomendacijomis dėl sutarčių vykdymo. Sutartys dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo turi būti sudaromos vadovaujantis Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-83 (Žin., 2005, Nr. 8-262).
138. Su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai turi būti vykdomi pagal paraiškoje pateiktą preliminarų viešųjų pirkimų organizavimo grafiką.
139. Jei paskelbus viešuosius pirkimus pasiūlymuose pateikta kaina viršija tą, kuri buvo nurodyta paraiškoje, projekto vykdytojas (perkančioji organizacija) privalo padengti skirtumą iš nuosavų lėšų arba pakartotinai skelbti viešuosius pirkimus. Tačiau bet kuriuo atveju, jei pasirašytų sutarčių su rangovu, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėju kaina yra didesnė nei skiriama parama, projekto vykdytojas (perkančioji organizacija) privalo padengti skirtumais nuosavų lėšų.
140. Jeigu projekto vykdytojas numato organizuoti viešuosius pirkimus projekto įgyvendinimo metu jis iš anksto privalo pateikti Transporto investicijų direkcijai ir su ja suderinti tokią informaciją:
140.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;
140.2. viešojo pirkimo skelbimo (taip pat ir išankstinio skelbimo) turinį ir pirkimo dokumentus: pirkimo sąlygas; techninį projektą (darbams) su ekspertizės aktu; techninę specifikaciją (prekėms) ar techninę užduotį (paslaugoms), projektavimo sąlygų sąvadą (projektavimo paslaugoms); prekių kiekius; rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo sutarties projektą (toliau – pirkimo sutartis) ir kitus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą reikalaujamus dokumentus. Skelbimo turinys ir pirkimo dokumentai neturi būti derinami, jeigu taikomos šiame įstatyme nustatytos įprastos komercinės praktikos ir neskelbiamų derybų viešųjų pirkimų procedūros.
141. Pirkimo dokumentai turi būti patvirtinti projekto vykdytojo ir pateikti Transporto investicijų direkcijai visi, tarp jų ir pirkimo skelbimas, vienu metu.
142. Pirkimo dokumentai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Standartinių pirkimo dokumentų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-32 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 patvirtintų standartinių pirkimo dokumentų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 104-3870), nustatytus reikalavimus bei Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2002, Nr. 118-5296; 2004, Nr. 63-2285), galiojančią redakciją.
143. Transporto investicijų direkcija, gavusi 140 punkte nurodytus dokumentus, per 15 darbo dienų pritaria arba pateikia pastabas projekto vykdytojo parengtiems dokumentams. Projekto vykdytojas, skelbime apie pirkimą, pirkimo sąlygose bei pirkimo sutarties projekte numatydamas darbų, paslaugų ar prekių tiekimo pradžios datą, turi įvertinti pirmiau minėtą laikotarpį bei tai, kad gali būti pastabų dėl pirmiau išvardytų pirkimo dokumentų.
144. Tuo atveju, kai Transporto investicijų direkcija raštu pateikia pastabų dėl skelbimo (išankstinio skelbimo) apie pirkimus, pirkimo sąlygų ar pirkimo sutarties projekto, projekto vykdytojas turi pataisyti skelbimą apie pirkimus, pirkimo sąlygas ar pirkimo sutarties projektą, juos turi pakartotinai pateikti derinti Transporto investicijų direkcijai. Jei projekto vykdytojas negali atsižvelgti į pastabas, jis privalo argumentuotai paaiškinti, kodėl negali atsižvelgti į pateiktas pastabas ir kokiais teisės aktais vadovaujasi.
145. Transporto investicijų direkcija gali paskirti atstovą stebėti viešųjų pirkimų procedūras, todėl projekto vykdytojas privalo pranešti Transporto investicijų direkcijai apie viešųjų pirkimų komisijos sudėtį, vokų atplėšimo posėdžio vietą ir laiką bei tolesnių vertinimo posėdžių grafiką ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki vokų atplėšimo dienos. Taip pat projekto vykdytojas turi patvirtinti, kad jo paskirtos viešųjų pirkimų komisijos nariai yra nepriekaištingos reputacijos ir kompetentingi atlikti pasiūlymų vertinimą.
146. Įvykdęs viešųjų pirkimų procedūrą, projekto vykdytojas privalo pateikti Transporto investicijų direkcijai:
146.1. ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimų apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos arba po pretenzijų ir skundų išnagrinėjimo – gautų pasiūlymų vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama visa informacija, susijusi su gautų pasiūlymų vertinimo procedūromis, tai:
146.1.1. viešojo pirkimo komisijos sudėtis;
146.1.2. viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas;
146.1.3. gautų pasiūlymų registro kopijos;“
146.1.4. viešojo pirkimo komisijos narių pasirašytų nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų kopijos;
146.1.5. vokų atplėšimo protokolo kopijos;
146.1.6. pasiūlymų vertinimo posėdžių protokolų kopijos;
146.1.7. preliminarios eilės sudarymo protokolo kopijos;
146.1.8. viešojo pirkimo komisijos narių pateiktų pasiūlymų vertinimo lentelių kopijos;
146.1.9. pranešimų apie laimėtoją kopijos;
146.1.10. kitų viešųjų pirkimų procedūras paaiškinančių dokumentų kopijos;
146.1.11. susirašinėjimo su pasiūlymus pateikusias dalyviais kopijos;
146.1.12. informacija apie pretenzijų ir skundų nagrinėjimą (jeigu tokių buvo gauta);
146.2. kartu su ataskaita – laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kopiją kartu su pasiūlymo priedais (techninės specifikacijos/techninė užduotis/techninis projektas, brėžiniai, užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai ir kiti priedai);
146.3. derinti pirkimo sutarties projektą, į sutartį įrašius laimėjusio tiekėjo rekvizitus bei sutarties kainą.
147. Projekto vykdytojas, gavęs Transporto investicijų direkcijos raštišką pritarimą pirkimo sutarčiai, ją turi siųsti rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui pasirašyti.
148. Po pirkimo sutarties sudarymo projekto vykdytojas turi atsiųsti Transporto investicijų direkcijai:
148.1. visų šalių pasirašytos pirkimo sutarties kopiją;
148.2. visų ataskaitų, kurias projekto vykdytojas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kopijas.
149. Vykdant viešuosius pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką, pirkimo dokumentų derinti su Transporto investicijų direkcija nereikia, bet jie turi būti pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Prieš pasirašant tokio pirkimo sutartį su Transporto investicijų direkcija turi būti derinamas šios sutarties projektas.
150. Iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo projekto vykdytojas Transporto investicijų direkcijai turi būti pateikęs patvirtintą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo kopiją, banko garantijos arba laidavimo draudimo sutarties dėl avanso sumos kopiją (jei taikomas avansinis mokėjimas), pirkimo sutartyse reikalaujamų draudimų kopijas, statybos leidimo kopiją.
151. Jei projekto vykdytojas yra paskelbęs apie viešąjį pirkimą ar jau atliko viešuosius pirkimus iki paramos sutarties pasirašymo, jis privalo pateikti visus pirmiau minėtus dokumentus Transporto investicijų direkcijai, kad ji galėtų patikrinti, ar buvo tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų. Jei Transporto investicijų direkcija nustato viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, ji gali kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir privalo informuoti Susisiekimo ministeriją apie nustatytus pažeidimus.

ANTRASIS SKIRSNIS
PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

152. Visi paramos lėšų apmokėjimo bei projekto vykdytojo atsiskaitymo už gautas lėšas reikalavimai nustatomi paramos sutartyje.
153. Projekto vykdytojui apmokamos tik tos projekto išlaidos, kurios yra:
153.1. tiesiogiai susijusios su projekto, dėl kurio pasirašyta paramos sutartis, įgyvendinimu;
153.2. būtinos projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus;
153.3. patirtos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių);
153.4. tinkamos finansuoti, vadovaujantis Gairių pareiškėjams nuostatomis;
153.5. projekto vykdytojo patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei;
153.6. įtrauktos į projekto vykdytojo (jo partnerių) apskaitą ir kurios gali būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais: (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo-priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais, pateisinančiais patirtas išlaidas, banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtintais išrašais iš banko sąskaitos, kasos išlaidų orderiais ir kitais dokumentais, įrodančiais, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas).
154. Paramos lėšos pervedamos į projekto vykdytojo specialiai tam projektui atidarytą banko sąskaitą, kurios rekvizitai nurodomi paramos sutartyje.
155. Projektui įgyvendinti skirtos paramos lėšos apmokamos Taisyklių nustatyta tvarka.
156. Projektų, įgyvendinamų pagal transporto sektoriaus priemonę, išlaidos gali būti apmokamos Taisyklėse nustatytais dviem būdais: kompensavimo be avanso apmokėjimo būdu ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdu.
157. Koks projekto išlaidų apmokėjimo būdas taikomas konkrečiam projektui, sprendžia Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Transporto investicijų direkcijos siūlymus, ir nustato paramos sutartyje.
158. Jeigu projekto išlaidų apmokėjimui taikomas kompensavimo be avanso apmokėjimo būdas:
158.1. projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti projektą nuosavomis lėšomis ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu teikia Transporto investicijų direkcijai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pateisinančius ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
158.2. galutinis mokėjimas projekto vykdytojui (ne mažiau kaip 5 (penki) procentai paramos sumos) išmokamas tik tada, kai projekto vykdytojas yra patyręs visas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas ir nustatyta tvarka yra pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, auditoriaus išvadą (kartu su audito ataskaita) ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
159. Jeigu projekto išlaidų apmokėjimui taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas:
159.1. projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį pirkimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą, kaip tinkamą apmokėti, kartu su kitais paramos sutartyje nustatytais dokumentais pateikti ją Transporto investicijų direkcijai paramos sutartyje nustatytu periodiškumu, bet likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino;
159.2. rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita dėl išankstinio apmokėjimo gali būti laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei kartu yra pateikta banko garantija arba laidavimo draudimo sutartis dėl išrašytos sąskaitos sumos ir Transporto investicijų direkcija yra įsitikinusi, kad:
159.2.1. pirkimo sutartys yra sudarytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir apie atliekamus pirkimus informuota Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
159.2.2. rangos, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita atitinka pirkimo sutarties sąlygas;
159.2.3. galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojas teikia Transporto investicijų direkcijai gavęs paskutinę rangovų, prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų sąskaitą, po to, kai įsitikina, kad yra įvykdytos visos pirkimo sutarties sąlygos. Galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojas turi pateikti Transporto investicijų direkcijai ne vėliau kaip iki paramos sutartyje nustatytos datos, kuri neturi būti vėlesnė nei 2008 m. spalio 15 d.;
159.2.4. projekto vykdytojas galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kartu su auditoriaus išvada turi pateikti Transporto investicijų direkcijai per du mėnesius nuo paskutinio lėšų pervedimo rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui.
160. Jeigu projekto išlaidų apmokėjimui taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir projekto vykdytojas paramos sutartyje yra įsipareigojęs skirti nuosavų lėšų projekto bendrajam finansavimui, gavęs paramos lėšas projekto vykdytojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas:
160.1. apmokėti rangovų sąskaitas, kartu išmokant gautas paramos lėšas ir nuosavas lėšas pagal paramos sutartyje nustatytas paramos ir nuosavų lėšų finansavimo dalis;
160.2. informuoti Transporto investicijų direkciją apie atliktus mokėjimus, pateikiant išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas.
161. Projekto vykdytojui apmokamos tik Transporto investicijų direkcijos pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti apmokėtos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama ir apie tai Transporto investicijų direkcija informuoja projekto vykdytoją. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti apmokėtos projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus.

TREČIASIS SKIRSNIS
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMAS BEI ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

162. Projekto vykdytojas, gaunantis paramą, turi užtikrinti, kad visą projekto įgyvendinimo laikotarpį bus vykdoma tinkama projekto priežiūra, rengiamos bei teikiamos Transporto investicijų direkcijai reikiamos ataskaitos.
163. Kiekvienam projektui projekto vykdytojas paskiria projekto vadovą, asmenį, atsakingą už projekto priežiūrą, ir vyriausiąjį finansininką (buhalterį). Pildant paraiškos bendrąją (A) dalį (Gairių pareiškėjams 2 priedas), turi būti nurodyti šie asmenys:
163.1. projekto vadovas yra atsakingas už tinkamą projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu. Projekto vadovas organizuoja kitų projekto įgyvendinime dalyvaujančių projekto vykdytojo atstovų darbą ir užtikrina, kad darbas būtų atliekamas tinkamai. Jis tikrina duomenų teisingumą ir vizuoja visus projekto vykdytojo siunčiamus dokumentus, ataskaitas, sąskaitas apmokėjimui, sąskaitų-faktūrų kopijas ir kitus dokumentus, kurie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
163.2. asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą, yra atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą, ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu bei medžiagos teikimą projekto priežiūros komiteto nariams. Jis taip pat protokoluoja projekto priežiūros komiteto posėdžius;
163.3. projekto vadovo ir projekto įgyvendinimo priežiūrą atliekančio asmens funkcijas gali atlikti tas pats asmuo;
163.4. vyriausiasis finansininkas (buhalteris) yra atsakingas už tinkamą ir teisingą su projektu susijusios finansinės apskaitos vedimą, finansinių ataskaitų rengimą ir teikimą laiku Transporto investicijų direkcijai. Vyriausiasis finansininkas (buhalteris) saugo su projektu susijusius finansinius dokumentus 10 metų po projekto užbaigimo.
164. Įgyvendindamas paslaugų teikimo projektą projekto vykdytojas turi suformuoti projekto priežiūros komitetą, kuris stebi projekto eigą, teikia rekomendacijas projekto vykdytojo organizacijos vadovui dėl iškilusių problemų, bendrauja su paslaugų teikėju projekto įgyvendinimo klausimais. Projekto priežiūros komiteto posėdžiai organizuojami vadovaujantis darbo reglamentu projekto vykdymo eigai aptarti. Projekto priežiūros komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Pasirašyti posėdžių protokolai saugomi projekto vykdytojo, o kopijos siunčiamos Transporto investicijų direkcijai.
165. Projekto vykdytojas privalo teikti Transporto investicijų direkcijai šias projektų įgyvendinimo ataskaitas:
165.1. ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pasibaigus ketvirčiui – projekto įgyvendinimo ataskaitą kartu su ataskaitos priedais, kurios forma yra nustatyta paramos sutarties priede. Susisiekimo ministerija gali papildyti šios ataskaitos formą. Projekto įgyvendinimo ataskaitose projekto vykdytojas pateikia informaciją apie:
165.1.1. projekto įgyvendinimo eigą pagal veiklos sritis siekiant projekto tikslų ir rezultatų;
165.1.2. kylančius sunkumus ir priemones jiems spręsti;
165.1.3. atsilikimą nuo projekto įgyvendinimo plano ar nepasiektus rezultatus, nurodydamas priežastis;
165.1.4. atliktus viešuosius pirkimus ir suteiktos paramos viešumo priemones;
165.1.5. išlaidas, patirtas per ataskaitinį laikotarpį;
165.1.6. taip pat projekto vykdytojas kartu su projekto įgyvendinimo ataskaitomis pateikia projekto įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, publikacijas, seminarų dalyvių sąrašus, brėžinius, statinių nuotraukas ir kitus), informaciją apie įvykdytų viešųjų pirkimų rezultatus (pasirašytas sutartis), projekto viešumo priemonių dokumentų ar medžiagos kopijas (iškarpos iš laikraščių, informaciniai bukletai, stendų nuotraukos ir t. t.);
165.2. įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas per du mėnesius nuo paskutinio lėšų pervedimo rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui pateikia Transporto investicijų direkcijai galutinę projekto ataskaitą kartu su atlikto projekto audito išvada (pridedant audito ataskaitą).
166. Transporto investicijų direkcija, gavusi projekto įgyvendinimo ataskaitą, ją išnagrinėja per 20 darbo dienų ir nustato, ar projektas vykdomas laikantis paramos sutarties sąlygų, taip pat ar:
166.1. projekto vykdytojas pateikė projekto įgyvendinimo ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);
166.2. projektas įgyvendinamas pagal planą;
166.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais, prisiimtais pasirašant paramos sutartį, ir jie leidžia tikėtis, kad įgyvendinus projektą bus pasiekti visi numatyti projekto tikslai;
166.4. projektas įgyvendinamas laikantis viešumo priemonių ir kitų paramos sutartyje bei pirkimo sutartyje nustatytų reikalavimų.
167. Patikrinusi ir įvertinusi projekto įgyvendinimo ataskaitą Transporto investicijų direkcija gali:
167.1. patvirtinti projekto įgyvendinimo ataskaitą;
167.2. projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoj e;
167.3. atmesti projekto įgyvendinimo ataskaitą, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują projekto įgyvendinimo ataskaitą.
168. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia projekto įgyvendinimo ataskaitos, Transporto investicijų direkcija turi raštu apie tai priminti projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta.
169. Jeigu projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia ir po priminime nustatyto termino arba Transporto investicijų direkcija ją atmetė 3 kartus, Transporto investicijų direkcija gali inicijuoti paramos projektui sustabdymą, paramos sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PATIKROS VIETOJE

170. Transporto investicijų direkcija atlieka kiekvieno projekto patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ne mažiau kaip vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jei Transporto investicijų direkcija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė paramos suma.
171. Transporto investicijų direkcijos atliekamos patikros vietoje gali būti planinės arba neplanuotos:
171.1. planines patikras vietoje Transporto investicijų direkcija atlieka pagal metinį patikrų planą;
171.2. neplanuotas patikras vietoje Transporto investicijų direkcija atlieka esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neaiški arba klaidinga.
172. Patikras vietoje gali atlikti du arba daugiau Transporto investicijų direkcijos paskirti darbuotojai.
173. Apie patikrą vietoje Transporto investicijų direkcija raštu (faksu arba registruotu laišku) informuoja projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Siunčiamame rašte Transporto investicijų direkcija nurodo:
173.1. patikros vietoje datą;
173.2. patikrą vietoje atliksiančių darbuotojų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis;
173.3. numatomą patikros vietoje apimtį;
173.4. projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti patikros atlikimo metu;
173.5. projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas privalo pateikti patikrą vietoje atliekantiems darbuotojams.
174. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, Transporto investicijų direkcija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.
175. Patikros vietoje metu Transporto investicijų direkcijos darbuotojas pildo patikros vietoje lapą ir tikrina, ar:
175.1. projekto vykdytojo Transporto investicijų direkcijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;
175.2. projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus;
175.3. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė Transporto investicijų direkcijai, yra realiai įvykdyti;
175.4. nepasikeitė projekto ar projekto vykdytojo duomenys, turintys įtakos paramos poreikio nustatymui;
175.5. nėra padaryta ES ir Lietuvos teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;
175.6. projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešumo ir informavimo priemones;
175.7. projekto vykdytojas tinkamai tvarko projekto apskaitą;
175.8. projekto vykdytojas laikosi paramos sutarties sąlygų.
176. Transporto investicijų direkcija gali nustatyti kitus patikros vietoje tikrinimo elementus.
177. Jei patikrą vietoje atliekantiems Transporto investicijų direkcijos darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas paramos sutartį vykdo netinkamai, ir kilusių neaiškumų per Transporto investicijų direkcijos nustatytą patikros vietoje laiką išsiaiškinti nepavyksta, patikros atlikimo terminas gali būti pratęstas ir (arba) skirta papildomų darbuotojų patikrai vietoje atlikti.
178. Atlikęs patikrą vietoje Transporto investicijų direkcijos darbuotojas užpildo patikros vietoje atlikimo lapą, kuriame pateikia patikros vietoje rezultatus, išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo, prireikus nustato privalomus projekto vykdytojui nurodymus ir siūlymus dėl tolesnių Transporto investicijų direkcijos veiksmų.
179. Patikros vietoje metu nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia paramos sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, Transporto investicijų direkcija suformuluoja reikalavimus projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti, ir tai nurodo patikros vietoje atlikimo lape. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi pranešti Transporto investicijų direkcijai pateikdamas projekto įgyvendinimo ataskaitą, jei Transporto investicijų direkcija nenurodo ko kita.
180. Nustačiusi paramos sutarties pažeidimų, Transporto investicijų direkcija apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją, kuri turi teisę sustabdyti arba nutraukti mokėjimų projekto vykdytojui procedūras, nutraukti paramos sutartį, pareikalauti projekto vykdytojo grąžinti jau išmokėtas lėšas. Jei Transporto investicijų direkcija, atlikusi patikrą vietoje, įtaria, kad projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, apie tai per 5 darbo dienas informuoja ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT).
181. Transporto investicijų direkcija, atlikusi patikrą vietoje, projekto vykdytoją supažindina su patikros vietoje lapu. Projekto vykdytojas turi pasirašyti ant patikros vietoje lapo.
182. ES Audito rūmų bei Europos Komisijos, Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su projektu, visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei sutartimi, projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

PENKTASIS SKIRSNIS
PARAMOS SUTARTIES PAKEITIMAI

183. Jokie su Transporto investicijų direkcija raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti Transporto investicijų direkciją apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su paramos sutartimi ir projekto įgyvendinimu.
184. Paramos sutartis turi būti keičiama, jeigu:
184.1. pasikeitė projekto vykdytojo rekvizitai;
184.2. būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;
184.3. kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma keičiasi daugiau kaip 10 procentų nuo paramos sutartyje planuotos sumos;
184.4. planuoti projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;
184.5. yra nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo paramos sutarties sąlygų.
185. Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti Transporto investicijų direkcijai prašymą pakeisti paramos sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius prašymą. Jeigu projekto vykdytojui neaišku, ar keičiant tam tikrus projekto įsipareigojimus ir paramos gavimo sąlygas būtina pakeisti paramos sutartį, jis raštu gali kreiptis į Transporto investicijų direkciją, kuri per 10 darbo dienų pateikia projekto vykdytojui paaiškinimą.
186. Sprendimą dėl paramos sutarties keitimo Transporto investicijų direkcija derina su Susisiekimo ministerija.
187. Apie priimtą sprendimą dėl paramos sutarties keitimo Transporto investicijų direkcija informuoja projekto vykdytoją. Jei projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos sutartį patenkinamas arba patenkinamas su tam tikromis sąlygomis, Transporto investicijų direkcija prie rašto projekto vykdytojui prideda parengtą ir pasirašytą susitarimą dėl paramos sutarties keitimo. Rašte Transporto investicijų direkcija nurodo terminą, per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti susitarimą dėl paramos sutarties keitimo ir grąžinti ją Transporto investicijų direkcijai. Jeigu projekto vykdytojas per Transporto investicijų direkcijos nurodytą terminą neatsiunčia pasirašyto susitarimo dėl paramos sutarties pakeitimo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu paramos sutarties pakeitimu.
188. Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos sutartį atmetamas, Transporto investicijų direkcija rašte išdėsto atmetimo motyvus.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

189. Transporto investicijų direkcija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba paramos sutarties nutraukimą ir (arba) siūlyti Susisiekimo ministerijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimo, kai projekto vykdytojas:
189.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir projekto įgyvendinimo ataskaitų paramos sutartyje nustatyta tvarka;
189.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas paramos sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą priėmimui arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei;
189.3. vykdydamas projektą pažeidė ES ar Lietuvos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
189.4. nustojo vykdyti projektą, nukrypo nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 procentų, negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Transporto investicijų direkcijos;
189.5. neinformuoja Transporto investicijų direkcijos apie projekto įgyvendinimo metu ir per 1 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos projekto sukurtų rezultatų dėka gautas pajamas;
189.6. per penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos:
189.6.1. pakeičia pagal paramos sutartį remiamos veiklos srities (-čių) pobūdį;
189.6.2. perleidžia iš paramos lėšų įsigytą turtą;
189.6.3. parduoda turtą, įsigytą iš paramos lėšų (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
189.7. nesuderinęs su Transporto investicijų direkcija perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos sutartį;
189.8. nevykdo paramos sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;
189.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia Gairių pareiškėjams 182 punkte nurodytiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;
189.10. nevykdo paramos sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
189.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir paramos sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
189.12. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos ar kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;
189.13. nepradeda vykdyti projekto per paramos sutartyje nustatytą terminą arba nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko;
189.14. tampa bankrutuojančiu arba likviduojamu projekto įgyvendinimo metu;
189.15. pažeidžia kitas paramos sutarties sąlygas.
190. Jeigu Transporto investicijų direkcija atliko projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje ir aptiko tam tikrų pažeidimų, ji nustato projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų), per kurį aptikti pažeidimai turi būti ištaisyti, sustabdo atitinkamo projekto vykdytojo mokėjimo prašymo vertinimą (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas).
191. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina aptiktų pažeidimų, Transporto investicijų direkcija apie patikrinimo rezultatus bei aptiktus pažeidimus informuoja Susisiekimo ministeriją ir siūlo jai nutraukti paramos teikimą. Apie rastus ir nepašalintus pažeidimus Transporto investicijų direkcija taip pat per 5 darbo dienas informuoja FNTT, Finansų ministeriją.
192. Transporto investicijų direkcija siūlymą dėl paramos teikimo sustabdymo ar paramos sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo derina su Susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija, priimdama sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamų projektų, atsižvelgia į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių neįmanoma buvo numatyti teikiant projekto paraišką.
193. Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą raštu informuoja Transporto investicijų direkciją ir projekto vykdytoją.
194. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl paramos teikimo sustabdymo arba paramos sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Transporto investicijų direkciją. Šis terminas negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų.
195. Paramos teikimą Susisiekimo ministerija atnaujina tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
VIEŠUMO PRIEMONĖS

196. Už informavimą apie konkrečius projektus, finansuojamus įgyvendinant transporto sektoriaus priemonę, ir viešumo priemonių įgyvendinimą atsakingi projektų vykdytojai.
197. Informuojant apie konkrečius projektus, finansuojamus įgyvendinant transporto sektoriaus priemonę, ir viešinant ERPF paramą konkretiems projektams naudojamos šios informavimo ir viešumo priemonės:
197.1. skelbimų lentos, kurios statomos pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus, nuimamos ne vėliau kaip po šešių mėnesių juos pabaigus ir keičiamos atminimo lentomis;
197.2. atminimo lentos, kurios primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą ERPF paramą;
197.3. plakatai (stendai patalpose);
197.4. informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai ir kita), skirta informuoti tikslines grupes ir visuomenę apie bendrą Lietuvos Respublikos ir ERPF paramą bei jos rezultatus;
197.5. informaciniai renginiai;
197.6. pranešimai žiniasklaidai. Juos siūloma platinti programos ar projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje, taip pat informuojant apie svarbius tarpinius veiksmus ar rezultatus;
197.7. kitos.
198. Visas numatomas įgyvendinti informavimo ir viešumo priemones, jų turinį bei vietą projekto vykdytojas turi derinti su Transporto investicijų direkcija.
199. Projekto vykdytojas privalo:
199.1. išplatinti bent vieną pranešimą žiniasklaidai;
199.2. įgyvendinti 197.1 ir 197.2 punktuose nurodytas priemones, kai infrastruktūros projekto vertė didesnė nei 3 mln. eurų;
199.3. įgyvendinti bent vieną 197.1 ir 197.2 ar 197.4 punktuose nurodytą priemonę, kai infrastruktūros projekto vertė yra ne didesnė nei 3 mln. eurų.
200. Prieš išleidžiant leidinį, pranešimą spaudoje ar prieš suorganizuojant seminarą, kiekvienas projekto vykdytojas projekto viešinimo medžiagą pateikia Transporto investicijų direkcijai (konkrečiam Transporto investicijų direkcijos paskirtam projekto vadovui). Projekto vadovas, patikrinęs viešinimo medžiagos turinį, siunčia pritarimą viešinimo medžiagai arba pastabas, kaip ta medžiaga turi būti pataisyta ar papildyta. Viešinimo medžiaga derinama tik elektroniniu paštu.
201. Tikrinant bus kreipiamas dėmesys į tai:
201.1. ar suteiktos paramos viešumo priemonėje tinkamai naudojami ES ir BPD ženklai bei užrašai;
201.2. ar tinkamai įvardyti projekto ar (ir) BPD priemonės, pagal kurią remiamas projektas, tikslai;
201.3. ar neiškraipoma informacija apie ES paramos mastą projektui.
202. Projekto vykdytojas privalo prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešumo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę.
203. Išlaidos, projekto vykdytojo patirtos įgyvendinant 197 punkte nurodytas informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
204. Įgyvendinant 197 punkte nurodytas informavimo ir viešumo priemones būtina vadovautis Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650), Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279 (Žin. 2004, Nr. 122-4473; 2005, Nr. 21-666), bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos viešinimo gairėmis projektų vykdytojams, kurias galima rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
SKUNDŲ TEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

205. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Transporto investicijų direkcijos, Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ar projekto įgyvendinimu.
206. Transporto investicijų direkcijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu ir atranka, pareiškėjas gali apskųsti Susisiekimo ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Transporto investicijų direkcijos veiksmus.
207. Susisiekimo ministerija, gavusi pareiškėjo skundą, per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir priimti sprendimą, ar jie pagrįsti, atsižvelgdama į paraiškos registravimo ir vertinimo dokumentus. Jei Susisiekimo ministerija nusprendžia, kad Transporto investicijų direkcijos veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, ji apie tai informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos. Jei Susisiekimo ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, kad Transporto investicijų direkcijos veiksmai yra nepagrįsti, ji gali įpareigoti Transporto investicijų direkciją pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Susisiekimo ministerija nustato terminą, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos.
208. Susisiekimo ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos atranka ir sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu, pareiškėjas gali apskųsti Finansų ministerijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Susisiekimo ministerijos veiksmus arba neveikimą. Finansų ministerija pareiškėjo skundą apsvarsto ir priima sprendimą per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo dienos. Finansų ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos. Nusprendusi, kad skundas yra nepagrįstas, Finansų ministerija informuoja apie tai pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos, nurodydama sprendimo motyvus. Nusprendusi, kad skundas yra pagrįstas, Finansų ministerija nustato, kokius veiksmus Susisiekimo ministerija turi atlikti, nustato jų atlikimo terminus ir apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos informuoja pareiškėją.
209. Projekto vykdytojas turi teisę apskųsti Susisiekimo ministerijai Transporto investicijų direkcijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su jo įgyvendinamu projektu, kuriam buvo suteikta parama, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Transporto investicijų direkcijos veiksmus ar neveikimą. Susisiekimo ministerija, gavusi projekto vykdytojo skundą, per 10 darbo dienų nuo skundo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir priimti sprendimą, ar jie pagrįsti. Susisiekimo ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos. Nusprendusi, kad skundas yra nepagrįstas, Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą informuoja pareiškėją. Jei Susisiekimo ministerija nusprendžia, kad skundas yra pagrįstas, ji paveda Transporto investicijų direkcijai imtis Susisiekimo ministerijos siūlomų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai projekto vykdytoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos.
210. Projekto vykdytojas turi teisę apskųsti Finansų ministerijai Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su jo įgyvendinamu projektu, kuriam buvo suteikta parama, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą. Finansų ministerija, gavusi projekto vykdytojo skundą, per 10 darbo dienų nuo skundo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir nustatyti, ar jie pagrįsti. Finansų ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos. Nusprendusi, kad skundas nėra pagrįstas, Finansų ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja pareiškėją. Jei Finansų ministerija nusprendžia, kad skundas yra pagrįstas, ji paveda Susisiekimo ministerijai imtis Finansų ministerijos siūlomų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai projekto vykdytoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos.
211. Finansų ministerija ir Susisiekimo ministerija skundams nagrinėti gali sudaryti nepriklausomas skundų nagrinėjimo komisijas.
212. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Transporto investicijų direkcijos, Susisiekimo ministerijos ir Finansų ministerijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

DEVINTASIS SKIRSNIS
DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

213. Visi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, turi būti komplektuojami ir saugomi projekto byloje, sudarytoje vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 „Dėl Raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-211). Bylą sudaro ir už ją yra atsakingas projekto vadovas. Pasibaigus projekto įgyvendinimui ir įvykdžius galutinį mokėjimą projektui, byla saugoma paramos gavėjo archyve 10 metų po projekto užbaigimo. Prireikus dokumentai teikiami 182 punkte minėtoms institucijoms.
214. Projekto vykdytojas privalo saugoti:
214.1. paraiškos ir jos priedų kopijas;
214.2. paraiškos keitimo dokumentų kopijas;
214.3. paramos sutarties ir visų susitarimų dėl paramos sutarties pakeitimo originalus;
214.4. tarpinių ir galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus;
214.5. išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus;
214.6. susirašinėjimo su Transporto investicijų direkcija ir Susisiekimo ministerija dokumentų kopijas;
214.7. viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;
214.8. įgyvendintas viešumo priemones įrodančius dokumentus.
______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
1 priedas

ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ, TEIKIANČIŲ DETALESNĘ INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

LR susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17,
LT-2001 Vilnius

Strateginio planavimo ir finansų departamento / Strateginio planavimo skyrius
Vyresnioji specialistė	Zita Nemanienė	Tel. 239 3816	z. nemaniene@transp. lt
Strateginio planavimo ir finansų departamento / Projektų valdymo skyrius
Vyriausiasis specialistas	Mindaugas Šidagis	Tel. 239 3964	m. sidagis@transp. lt
Vyriausiasis specialistas	Tadas Jakubonis	Tel. 239 3864	t. jakubonis@transp. lt

Transporto investicijų direkcija
Basanavičiaus g. 9,
LT-01118 Vilnius
Struktūrinių fondų skyrius
Skyriaus vedėja	Evelina Streckienė	Tel. 266 5845	e. streckiene@tid. lt
Vyriausioji specialistė	Rūta Norvaišaitė	Tel. 266 5846	r. norvaisaite@tid. lt
Vyriausiasis specialistas	Mindaugas Rauba	Tel. 266 5846	m. rauba@tid. lt
Vyriausioji specialistė	Giedrė Neverienė	Tel. 266 5847	g. neveriene@tid. lt
Vyriausioji specialistė	Eglė Stančikaitė	Tel. 266 5847	e. stancikaite@tid. lt

___________________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
2 priedas

PARAIŠKOS SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ FORMA

Įgyvendinančioji institucija:
Įgyvendinančios institucijos padalinys (jei yra):	□ centrinė būstinė / □ regioninis padalinys
Paraiškos gavimo data:
Paraiškos registracijos numeris:
Paraiškos kodas SFMIS:
Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas):
Intervencijos sritis pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/2001:

(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registracijos žyma)

(pareiškėjo pavadinimas)

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

__________________________________
(sudarymo vieta ir data)

Bendroji (A) dalis

1. Duomenys apie paraišką
Pirmas paraiškos teikimas	□
Paraiška keisti projektą	□

2. Pareiškėjo duomenys
Pareiškėjo teisinė forma
Pareiškėjo rekvizitai PVM mokėjimas	pareiškėjo pavadinimas
	subjekto kodas
	vardas, pavardė
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
	tel.
	faksas

Pareiškėjo parašas

el. p. adresas
banko pavadinimas
banko kodas
sąskaitos numeris
□ taip PVM mokėtojo kodas
□ ne PVM nemokėjimo teisinis pagrindas

3. Ar projektas turi partnerį (-ius)
Ar projektas turi partnerį (-ius)	□ taip □ ne

3.1. Partnerio 1 duomenys
Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma
	subjekto kodas
	vardas, pavardė
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	□ taip / PVM mokėtojo kodas
	□ ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas

3.2. Partnerio n duomenys
Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma
	subjekto kodas
	vardas, pavardė
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	□ taip / PVM mokėtojo kodas
	□ ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas

4. Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti prašoma parama:
Prioritetas
Priemonė
Priemonės veiklos sritis (-ys) (jei taikoma)	1 veiklos sritis
	2 veiklos sritis
	n veiklos sritis
Projekto pavadinimas
Konsultacinės įmonės, parengusios projekto paraišką, pavadinimas
Bendra projekto vertė (Lt)

Pareiškėjo parašas

Prašoma paramos suma (Lt)
Projekto tipas	□ savarankiškas projektas / □ vienas iš etapų / □ vienas iš grupės projektų
Atlikti projekto darbai iki paraiškos pateikimo
Projekto įgyvendinimo vieta/aprėptis	Savivaldybė (-ės) / (a) □ miesto teritorija / (b) □ kaimo vietovė / (c) □ geografiškai neribota
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.
Planuojama projekto pradžia:
Planuojama projekto pabaiga:
Projekto vadovas:
Projekto finansininkas:
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą:

5. Duomenys apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinės paramos arba pateiktą (-as) paraišką (-as) skirti tokią paramą:

Projekto pavadinimas	Paraiškos/Projekto registracijos numeris	Struktūrinės paramos šaltinis	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiama ši paraiška

6. Projekto santrauka:
6.1. Trumpas projekto esmės aprašymas / 6.2. Nuorodos į BPD/projekto atitiktis BPD priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslams: / 6.3. Projekto tikslai: / 6.4. Projekto veikla:

Pareiškėjo parašas

7. Projekto rezultatai ir pasekmės bei jų įgyvendinimo rodikliai
7.1. Projekto pasiekimu rodikliai:
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo pasiekimo kiekybinė išraiška
Pagal BPD priedą

7.2. Projekto rezultatų rodikliai
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška

8. Projekto atitiktis ES horizontaliosioms sritims
ES horizontaliosios sritys	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymasis	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus
Lygios galimybės	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus
Regioninė plėtra	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus
Informacinė visuomenė	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus

9. Paramos viešumo priemonės
Pažymėkite, kurias viešumo priemones taikysite:
Paramos suma	daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų fondų	□
	ne daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų fondų	□
Viešumo priemonės	skelbimų lentos darbų vykdymo vietose (nuimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėn. nuo darbų pabaigos ir pakeičiamos atminimo lentomis)	□
	atminimo lentos	□
	plakatai (nuolatiniai stendai patalpose)	□
	specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga	□
	informaciniai renginiai	□
	informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse	□
	informacijos pateikimas projekto dokumentuose	□
	kitos priemonės	□

10. Projekto finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt
1. Paramos lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.1. Nacionalinės lėšos
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybių disponuojamos lėšos
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai
2.2. Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
3. Europos investicijų banko paskola

Pareiškėjo parašas

4. Projekto pajamos, numatomos gauti iš pardavimų, nuomos, paslaugų, mokesčių ir kitais būdais
5. Iš viso

11. Projekto įgyvendinimo planas
Nr.	Veiklos pavadinimas	Trukmė mėn.	200_ metai				200_ metai				200_ metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

12. Projektui reikalingų darbų/paslaugų/prekių pirkimų sutarčių sudarymo planas
Sutarties tipas ir pavadinimas	Pirkimo suma (Lt)	Pirkimą vykdysiantis subjektas	I metai				II metai				N metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PREKIŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PASLAUGŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
DARBŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PVM, Lt
Iš viso:

13. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma be PVM, Lt	PVM, Lt	Bendra suma su PVM, Lt	I metai			II metai			N metai
					suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt
1.
1.1.
1.2.

Pareiškėjo parašas

1.3.
1. n.
2.
2.1.
2 2
2.3.
2. n.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3. n.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4. n.
m.
5.	Iš viso

14. Pareiškėjo deklaracija
Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad: / šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; / prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma; / nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; / man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas; / man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas BPD laikotarpiu; / paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); / sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje; / sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijų interneto svetainėse.
Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas
Data, vieta

pareiškėjo pareigos	parašas	vardas, pavardė

Pareiškėjo parašas
______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
3 priedas

PARAIŠKOS SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

Pildo įgyvendinančioji institucija

Įgyvendinančioji institucija:	Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas
Įgyvendinančios institucijos padalinys (jei yra):	Pažymėkite, ar paraiška pateikta Įgyvendinančiosios institucijos centrinei būstinei ar regioniniam padaliniui / □ centrinė būstinė / □ regioninis padalinys __________________. Jei paraiška pateikta įgyvendinančiosios institucijos regioniniam padaliniui, nurodykite jo pavadinimą.
Paraiškos gavimo data:	Paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje metai, mėnuo ir diena.
Paraiškos registracijos numeris:	Paraiškos registracijos numeris suteiktas pagal įgyvendinančiosios institucijos vidaus darbo tvarką (pagal vidaus bylų nomenklatūrą).
Paraiškos kodas SFMIS:	Nurodykite SFMIS suteiktą paraiškos kodą (tas pats kodas automatiškai atitenka projektui po paramos sutarties pasirašymo).
Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas):	Paraišką užregistravusio įgyvendinančiosios institucijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir parašas.
Intervencijos sritis pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/2001:	Priskirkite iš Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, Nr. 438/2001 4 priede pateikto sąrašo vieną projektą, atitinkantį intervencijos srities kodą (intervencijos srities kodai prie atskiros BPD priemonės taip pat pateikiami BPD priede). Jei projektą atitinka daugiau nei vienas intervencijos srities kodas, priskirkite tą kodą, pagal kurį suplanuota didžioji projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis.

(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registracijos žyma)

Pareiškėjo parašas
Pildo pareiškėjas
____________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)

Jei paraišką teikia juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, jei parašką teikia fizinis asmuo, nurodomi fizinio asmens vardas ir pavardė.

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ
____________________
(sudarymo vieta ir data)

Bendroji (A) dalis
1. Duomenys apie paraišką

Pirmas paraiškos teikimas	□ pažymėkite, jei paraišką teikiate pirmą kartą
Paraiška keisti projektą	□ pažymėkite, jei teikiate paraišką keisti projektą (tuo atveju, kai dėl projekto tikslų, išlaidų ir/arba įgyvendinimo laikotarpio pasikeitimo yra būtina keisti paramos sutartį)

2. Pareiškėjo duomenys

Pareiškėjo teisinė forma	Nurodykite paraišką teikiančio juridinio asmens teisinę formą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą. Nepildoma, jei paraišką teikia fizinis asmuo
Pareiškėjo rekvizitai	pareiškėjo pavadinimas	Nurodykite paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimą pagal juridinio asmens steigimo dokumentus. Jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodykite fizinio asmens vardą ir pavardę.
	subjekto kodas	Nurodykite kodą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą arba fizinio asmens kodą.
	vardas, pavardė, pareigos	Pareiškėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje už projektą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodomi pareiškėjo vardas ir pavardė.
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė	Nurodykite paraišką teikiančio juridinio asmens registracijos vietą arba buveinės adresą. Jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodoma fizinio asmens gyvenamoji vieta. Šiuo adresu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	tel.	Nurodykite pareiškėjo telefono numerį. Šiuo numeriu turi būti susisiekiama su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	faksas	Nurodykite pareiškėjo fakso numerį. Šiuo numeriu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	el. p. adresas	Nurodykite pareiškėjo elektroninio pašto adresą. Šiuo adresu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	banko pavadinimas	Banko pavadinimą privaloma nurodyti tik prieš paramos sutarties pasirašymą.
	banko kodas	Banko kodą privaloma nurodyti tik prieš paramos sutarties pasirašymą.
	sąskaitos numeris	Sąskaitos, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numerį privaloma nurodyti tik prieš paramos sutarties pasirašymą.
PVM mokėjimas	□ taip – pažymima, jei pareiškėjas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju / PVM mokėtojo kodas
	□ ne – pažymima, jei pareiškėjas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas / Nurodomas PVM įstatymo atitinkamo straipsnio numeris.

Pareiškėjo parašas
3. Ar projektas turi partnerį (-ius)
Ar projektas turi partnerį (-ius)	□ taip – pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriais / □ ne – pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti individualiai, be partnerių

3.1. Partnerio 1 duomenys
Pildoma, jei pareiškėjas planuoja įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais). Dėl kiekvieno partnerio turi būti užpildyta atskira lentelė.
Partnerio pavadinimas	Nurodomas partnerio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens pavadinimas pagal registracijos pažymėjimo duomenis.
Partnerio teisinė forma	Nurodykite partnerio teisinę formą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą.
	subjekto kodas	Nurodykite juridinio asmens registracijos pažymėjimo kodą arba fizinio asmens kodą.
	vardas, pavardė, pareigos	Nurodykite partnerio įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje už projektą atsakingo asmens vardą, pavardę ir pareigas.
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė	Nurodykite partnerio juridinio asmens registracijos vietą arba buveinės adresą.
	tel.	Nurodykite partnerio telefono numerį. Šiuo numeriu turi būti susisiekiama su partneriu paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	faksas	Nurodykite partnerio fakso numerį. Šiuo numeriu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	el. p. adresas	Nurodykite partnerio elektroninio pašto adresą. šiuo adresu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	banko pavadinimas	Banko pavadinimą privaloma nurodyti tik prieš paramos sutarties pasirašymą.
	banko kodas	Banko kodą privaloma nurodyti tik prieš paramos sutarties pasirašymą.
	sąskaitos numeris	Sąskaitos, per kurią vyks atskaitymai, susiję su projekto įgyvendinimu, numerį privaloma nurodyti tik prieš paramos sutarties pasirašymą.
PVM mokėjimas	□ taip – pažymima, jei partneris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju / PVM mokėtojo kodas
	□ ne – pažymima, jei partneris nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas / Nurodomas PVM įstatymo atitinkamo straipsnio numeris.

3.2. Partnerio n duomenys

Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma
	subjekto kodas
	vardas, pavardė, pareigos
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	□ taip / PVM mokėtojo kodas
	□ ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas

Pareiškėjo parašas
4. Duomenys apie projektą, kuriam Įgyvendinti prašoma parama:
Prioritetas	Nurodomas BPD prioriteto, pagal kurį teikiama paraiška, pavadinimas. BPD prioriteto pavadinimas nurodytas skelbime teikti paraiškas.
Priemonė	Nurodomas BPD priemonės, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas. BPD priemonės pavadinimas nurodytas skelbime teikti paraiškas.
Priemonės veiklos sritis (-ys) (jei taikoma)	1 veiklos sritis. Nurodoma BPD priemonės veiklos sritis (-ys), kurias planuojama įgyvendinti pagal šį projektą. Remtinos BPD priemonės veiklos sritis (-ys) nurodyta(-os) gairėse pareiškėjams.
	2 veiklos sritis
	n veiklos sritis
Projekto pavadinimas	Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, pavadinimas.
Konsultacinės įmonės, parengusios projekto paraišką, pavadinimas	Jei projekto paraišką rengė konsultacinė įmonė, nurodomas jos pavadinimas.
Bendra projekto vertė (Lt)	Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis, litais.
Prašoma paramos suma (Lt)	Nurodoma prašoma paramos suma, litais
Projekto tipas	□ savarankiškas projektas – pažymima, jei teikiamas projektas yra baigtinis, t. y. nei iki jo įgyvendinimo, nei po jo įgyvendinimo kitų su juo susijusių projektų nebus / □ vienas iš etapų – pažymima, jei teikiamas projektas yra vienas iš etapų, kurie numatyti galutiniam tikslui įgyvendinti, ir kiti etapai buvo ar planuojami finansuoti naudojant ES ar nacionalinio biudžeto lėšas / □ vienas iš grupės projektą – pažymima, jei teikiamas projektas yra vienas iš keleto tarpusavyje susijusių vienu metu vykdomų projektų, kurie numatyti bendram tikslui įgyvendinti.
Atlikti projekto darbai iki paraiškos pateikimo	Nurodoma, kokie darbai (planavimas, projekto dokumentacijos rengimas, galimybių studijos rengimas ir kt.) atlikti iki paraiškos pateikimo datos ir nurodykite jų vertę litais. Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžia yra nustatoma Gairėse pareiškėjams, todėl iki paraiškos pateikimo su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuomet, jei taip yra nustatyta Gairėse pareiškėjams ir paramos skyrimo sutartyje.
Projekto įgyvendinimo vieta/aprėptis	(a) Savivaldybė (-ės) _________ – nurodomas savivaldybės (-ių) pavadinimas (-ai), kurioje (-iose) planuojama įgyvendinti projektą; / (b) □ miesto teritorija – pažymima, jei projekto planuojama; įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registracijos vieta!) yra miesto teritorija; / (c) □ kaimo vietovė – pažymima, jei planuojama projekto įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registracijos vieta!) yra kaimo vietovė; / (d) □ geografiškai neribota – pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti ir kaimo vietovėje, ir mieste (ne pareiškėjo registracijos vieta!).
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.	Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo trukmė mėnesiais. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Planuojama projekto pradžia:	Nurodoma planuojamų tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo pradžia. Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžia nustatyta Gairėse pareiškėjams. Projekto pradžia (= tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo pradžios data) gali būti ankstesnė už paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą tik tuomet, jei Gairėse pareiškėjams numatyta kompensuoti išlaidas, susijusias su projekto įgyvendinimu, patirtas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Planuojama projekto pabaiga:	Nurodoma planuojama su projekto įgyvendinimu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo pabaiga. Projekto pabaigos data negali būti vėlesnė už projekto išlaidų tinkamumo finansuoti datą, nurodytą Gairėse pareiškėjams. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Pareiškėjo parašas

Projekto vadovas:	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel, faksas, el. p. Gali būti nepildoma, jei pareiškėjas planuoja pirkti projekto administravimo paslaugas. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Vyr. finansininkas (buhalteris):	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto lėšų apskaitą projekto įgyvendinimo metu (pageidautina, kad tai būtų institucijos vyr. buhalteris arba buhalteris), vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p. Gali būti nepildoma, jei pareiškėjas planuoja pirkti projekto administravimo paslaugas. Nepildoma pagal S priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą:	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p. Pastaba: projekto vadovo, vyr. buhalterio (buhalterio) ir projekto įgyvendinimo priežiūrą atliekančio asmens funkcijas gali atlikti tas pats asmuo. Gali būti nepildoma, jei pareiškėjas planuoja pirkti projekto administravimo paslaugas. Nepildoma pagal S priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

5. Duomenys apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinės paramos arba pateiktą (-as) paraišką (-as) skirti tokią paramą:
Nurodomas pareiškėjo šiuo metu įgyvendinamo ir/arba pabaigto įgyvendinti projekto, kuriam įgyvendinti buvo skirta ir/arba šiuo metu yra skiriama ES struktūrinė parama, pavadinimas, kodas, paramos šaltinis (pvz., ES struktūrinis fondas, Sanglaudos fondas), skiria paramos suma bei pateikiama informacija apie tai, ar projektas turi sąsajų su teikiamu projektu, taip pat pateikiama informacija apie kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas skirti ES struktūrinę paramą.

Projekto pavadinimas	Paraiškos/Projekto registracijos numeris	Struktūrinės paramos šaltinis	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiama ši paraiška

Pareiškėjo parašas

6. Projekto santrauka:
6.1. Trumpas projekto esmės aprašymas / Trumpai paaiškinama: / kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai; / kaip pareiškėjas susijęs su spręstina problema ir kodėl būtent jis teikia paraišką; / vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas; / kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas; / kokie projekto paruošimo darbai jau atlikti; / kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas. / 6.2. Nuorodos į BPD/projekto atitiktis BPD priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslams: / Nurodoma, kokių BPD prioritetų, priemonių, veiklos sričių tikslams įgyvendinti yra skirtas projektas. / 6.3. Projekto tikslai: / (Projekto tikslai turi būti konkretūs, realūs bei įgyvendinami ir aiškiai susiję su BPD tikslais). / Nurodoma: / kokie bus tiesioginiai projekto pasiekimai (kas bus pastatyta, įrengta, sumontuota, įsigyta, perskaityta paskaitų), – 7.1 lentelėje nurodomi tie patys pasiekimo rodikliai; / kokie bus šių pasiekimų rezultatai (kas įvyks/pasikeis po to, kai bus įgyvendintas projektas) -7.2 lentelėje nurodomi tie patys rezultatai; / kada jie bus pasiekti. / 6.4. Projekto veikla: / Nurodoma, kokią veiklą planuojama įgyvendinti, tam, kad būtų pasiekti projekto tikslai (techninės dokumentacijos parengimas, viešųjų pirkimų konkursų organizavimas, personalo, atsakingo už projekto įgyvendinimą samdymas, darbų organizavimas, įgyvendinimo priežiūra, kt.). Jei projekto veiklą arba jos dalį pareiškėjas planuoja įgyvendinti pats, neorganizuodamas viešųjų ar kilų prekių ir paslaugų pirkimų, pagrindžiama, kodėl pasirinkta būtent tokia veikla ir kodėl toks sprendimas yra efektyviausias siekiant projekto tikslų. / Aprašoma ir pagrindžiama planuojamos projekto veiklos įgyvendinimo seka ir terminai.

7. Projekto pasiekimai ir rezultatai bei jų įgyvendinimo rodikliai
Turi būti nustatyti planuojami projekto pasiekimai ir rezultatai bei jų matavimo rodikliai, išreiškiami kiekybine išraiška. Rodiklių pagalba, vertinant įsipareigotų rodiklių pasiekimo laipsnį, projekto įgyvendinimo metu yra stebima ir vertinama projekto įgyvendinimo eiga, taip pat nustatoma, kiek projektas prisideda prie BPD priemonės tikslų įgyvendinimo.

Išskiriami BPD priemonės lygio (tie, kurie sutampa su nustatytais kiekvienos BPD priemonės aprašyme BPD priede pasiekimų ir rezultatų rodikliais, šių rodiklių sąrašas nurodomas kiekvienoje paraiškos A dalies formoje ir pareiškėjas turi pasirinkti, kuris iš išvardytų rodiklių atitinka jo projektą) ir projekto lygio rodikliai (papildomi rodikliai, kurie nesutampa su BPD priedo priemonės aprašyme išvardytais rodikliais ir kuriuos nustato projekto vykdytojas individualiai kiekvienam projektui). Kiekvienam projektui turi būti priskirtas mažiausiai vienas BPD priemonės lygio pasiekimų ir rezultatų rodiklis ir mažiausiai vienas projekto lygio pasiekimų ir rezultatų rodiklis.

Nurodykite šioje lentelėje projekto pasiekimą (ko tikimasi kaip tiesioginės projekto išdavos iš veiklos per projekto įgyvendinimo laikotarpį, pvz., renginių skaičius, dalyvių skaičius, atnaujintų nutekamojo vandens tinklų ilgis, nutiestų geležinkelių ilgis ir pan.) ir rezultatų (pasikeitimai po projekto įgyvendinimo, pvz., naujai sukurtų darbo vietų skaičius, kaip projekto įgyvendinimo pasekmė, gabenamo prekių kiekio padidėjimas, sutaupytos energijos kiekis ir pan.) rodiklius. Planuojami pasiekimų ir rezultatų rodikliai turi būti realūs ir pasiekiami, nes pagal juos bus vertinama projekto įgyvendinimo sėkmė. Jeigu, patvirtinus projektą nustatyti pasiekimų ir rezultatų rodikliai nepasiekiami, finansavimas iš paramos lėšų gali būti sumažintas, nutrauktas ir/arba išieškotos jau išmokėtos paramos lėšos. Laukiami pasiekimų ir rezultatų rodikliai turi būti nustatomi taip, kad galima būtų surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto įgyvendinimo pažangą.

Pareiškėjo parašas
Bendrų ir papildomų sukurtų/išsaugotų darbo vietų rodikliai privalomi visiems projektams:
– jei vienas iš projekto uždavinių yra darbo vietų kūrimas/išsaugojimas (pvz., įmonės įsteigimas arba naujos technologijos diegimas perkvalifikuojant darbuotojus kitam darbui, taip pat žmonių įdarbinimas projekto įgyvendinimo metu) – bendrų sukurtų/ išsaugotų darbo vietų skaičius nurodomas kaip projekto rezultatų rodiklis.

7.1. Projekto pasiekimų rodikliai:
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo pasiekimo kiekybinė išraiška
BPD priemonės lygio

Projekto lygio

7.2. Projekto rezultatų rodikliai:
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška
BPD priemonės lygio

Projekto lygio

Pareiškėjo parašas

8. Projekto atitiktis ES horizontaliosioms sritims
ES horizontaliosios sritys	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymasis	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus	Nurodykite, kiek projektas prisideda prie darnaus vystymosi politikos tikslų: palaiko bendrą gyvenimo kokybę, nuolatinį gamtos išteklių prieinamumą nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų, lenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių
Lygios galimybės	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus	Visi finansuojami projektai turėtų prisidėti prie lygių galimybių užtikrinimo. Nurodykite, kaip į lygias galimybes buvo (bus) atsižvelgta rengiant ir įgyvendinant projektą
Regioninė plėtra	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus	Nurodykite, kaip projektas prisidės prie atskirų Lietuvos regionų išsivystymo skirtumo mažinimo, ar jis įgyvendinamas probleminiame regione, ar projektas padės išspręsti esmines regiono atsilikimo problemas
Informacinė visuomenė	□ pagrindinis projekto tikslas / □ teigiamas / □ neutralus	Nurodykite, kaip projektas prisidės prie informacinės visuomenės plėtros uždavinių: IT infrastruktūros ir institucinių bei gyventojų IT gebėjimų plėtros, naujų galimybių naudoti IT ir pan.

9. Paramos viešumo priemonės
Viena iš paramos skyrimo projektui įgyvendinti sąlygų yra skirtos paramos viešinimas pagal Europos Sąjungos informavimo ir viešumo reikalavimus (nacionaliniai reikalavimai patvirtinti Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650, Nr. 186-6935).

Gairėse pareiškėjams yra nurodytos privalomos viešumo priemonės, kurias projekto vykdytojas privalo įgyvendinti. Viešumo priemonių įgyvendinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti išlaidų. Jeigu parama viršija 500 000 eurų iš ŽOFP ir 3 mln. eurų iš kitų fondų, privalomai iškeliamos skelbimų lentos projekto vykdymo metu ir atminimo lentos po projekto pabaigos.

Pažymimi „x“ langeliai prie tų viešumo priemonių, kurias pareiškėjai planuoja įgyvendinti įgyvendindami projektą.

Ši paraiškos dalis nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams. Pažymėkite, kurias viešumo priemones taikysite:

Pareiškėjo parašas

Paramos suma	daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų. fondų	□
	ne daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų. iš kitų. fondų	□
Viešumo priemonės	skelbimų lentos darbų vykdymo vietose (nuimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėn. nuo darbų pabaigos ir pakeičiamos atminimo lentomis)	□
	atminimo lentos	□
	plakatai (nuolatiniai stendai patalpose)	□
	specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai, tinklalapiai)	□
	informaciniai renginiai (projektui pristatyti skirti seminarai, konferencijos, parodos, spaudos konferencijos)	□
	informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse (straipsniai, TV ir radijo klipai, pranešimai žiniasklaidai. Pranešimai žiniasklaidai yra privalomi	□
	projektų vykdytojams pagal visas BPD priemones, išskyrus	□
	fizinius asmenis pagal BPD „Kaimo plėtros ir žuvininkystės „ prioriteto priemones bei juridinius asmenis pagal BPD 4.8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“. Išplatinti pranešimą žiniasklaidai reiškia nusiųsti jį pasirinktoms naujienų agentūroms, nacionalinėms visuomenės informavimo priemonėms, specializuotai spaudai. Minėtų išimčių atveju pranešimą žiniasklaidai platina įgyvendinančioji institucija)	□
	informacijos pateikimas projekto dokumentuose (skelbimuose apie viešąjį pirkimą, viešojo pirkimo konkurso sąlygose, iš paramos lėšų rengiamuose investiciniuose projektuose, galimybių studijose ir kt., pavyzdžiui, „Knyga leidžiama iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5.2 priemonę“ ir pan.)	□
	kitos priemonės (lipdukai, rašikliai, aplankai ir kt.)	□

10. Projekto finansavimo šaltiniai
Nurodykite planuojamus projekto finansavimo šaltinius, išskirdami, kokio dydžio visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį planuojama padengti iš paramos lėšų ir kokio dydžio dalį – iš pareiškėjo nuosavų lėšų. Paraiškoje nurodyto dydžio nuosavos lėšos turi būti užtikrintos paraiškos teikimo metu. Jei pareiškėjas yra biudžetinė įstaiga, paraiškoje nurodomo dydžio nuosavos lėšos turi būti įtrauktos (pareiškėjo ir/arba jo partnerio (-ių) atitinkamų metų asignavimus. Jei PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, sumas nurodykite su PVM, jei netinkamos – be PVM. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt
1. Paramos lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.1. Nacionalinės lėšos
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybių disponuojamos lėšos
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai
2.2. Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
3. Europos investicijų banko paskola
4. Projekto pajamos, numatomos gauti iš pardavimų, nuomos, paslaugų, mokesčių ir kitais būdais
5. Iš viso

Pareiškėjo parašas

11. Projekto įgyvendinimo planas
Nurodykite planuojamų projekto veiklos sričių trukmę ir jų įgyvendinimo išdėstymą pagal ketvirčius, išskirdami bendrą veiklos srities įgyvendinimo trukmę. Į planuojamų veiklos sričių sąrašą, be specifinių projekto veiklos sričių, taip pat turi būti įtrauktos viešinimo priemonės ir projekto auditas. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą „ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą „ teikiamiems projektams.

Nr.	Veiklos pavadinimas	Trukmė mėn.	200_ metai				200_ metai				200_ metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

12. Projektui reikalingų darbų/paslaugų/prekių pirkimų sutarčių sudarymo planas
Jei projektui įgyvendinti planuojama sudaryti darbų, paslaugų ir/arba prekių pirkimo sutartis, nurodykite, kokio tipo sutartis (prekių, paslaugų ar darbų pirkimo), dėl kokių prekių, paslaugų ar darbų, su kokiais tiekėjais (jei tiekėjai jau yra atrinkti) kada ir dėl kokios sumos jas planuojate sudaryti. Jei pirkimų procedūros pradėtos vykdyti prieš paraiškos pateikimą ir yra atrinkti pirkimą vykdysiantys subjektai (darbų vykdytojai, paslaugų teikėjai arba prekių tiekėjai), nurodykite jų pavadinimą. Nurodykite, ar tam tikrus pirkimus vykdys pareiškėjas ar partneris(-iai). Tai pat nurodykite, kokį metų ketvirtį yra planuojamas atskiras pirkimas. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Pareiškėjo parašas

Sutarties tipas ir pavadinimas	Pirkimo suma (Lt)	Pirkimą vykdysiantis subjektas	I metai				II metai				N metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PREKIŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PASLAUGŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
DARBŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PVM, Lt
Iš viso:

13. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Nurodykite planuojamas tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apibrėžtos Gairėse pareiškėjams. Jei pagal atskirą išlaidu eilutę PVM išskirti neįmanoma, nurodykite atitinkamos išlaidu eilutės sumą neišskirdami PVM. Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma be PVM, Lt	PVM, Lt	Bendra suma su PVM, Lt	I metai			II metai			N metai
					suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1. n.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2. n.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3. n.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Pareiškėjo parašas

4. n.
m.
5.	Iš viso

14. Pareiškėjo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad: / šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; / prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma; / nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; / man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas; / man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas BPD laikotarpiu; / paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); / sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje; / sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijų interneto svetainėse, sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano ir partnerio(-ių) asmens duomenis (kredito įstaigos bei kitos finansų įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, VĮ Registrų centras, Gyventojų registro tarnyba ir kitos institucijos, kurios turi teisę tvarkyti mano asmens duomenis apie gaunamas pajamas, turimą turtą, nekilnojamojo turto sandorius, finansinius įsipareigojimus ir kitus duomenis), įgyvendinančiajai ir/arba tarpinei institucijoms paprašius pateiktų jai turimus mano asmens duomenis apie mane ir mano gaunamas pajamas, turimą turtą, nekilnojamojo turto sandorius bei prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir kitus duomenis, kad galėtų nustatyti, ar aš ir partneris(-iai) esame tinkami skirti paramą; / patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su įgyvendinančiosios, tarpinės, vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, taip pat nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas
Data, vieta

pareiškėjo pareigos	parašas	vardas, pavardė

Pareiškėjo parašas
______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
4 priedas

PARAIŠKOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI
(transporto sektoriaus projektams)

B DALIS

PAGRINDINĖ DALIS

1. Investicijų srities kategorijos / Pildo Transporto investicijų direkcija
31 – Transporto infrastruktūra
□ 311 – Geležinkeliai
□ 312 – Keliai
□ 314 – Aerouostai
□ 315 – Uostai
□ 316 – Vandens keliai
□ 317 – Miesto transportas
2. Paramos skyrimo procedūra / Pildo Transporto investicijų direkcija
□ Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra □ Ribotos trukmės paramos teikimo procedūra
3. Paraiškos tipas / Pažymėti tuščiame langelyje x. Baigus pildyti B pagrindinę dalį, pildykite jums tinkantį paraiškos priedą.
Paraiškos rūšis	Projekto darbų tipas	Priedai
□ Paraiška darbams	□ naujas / □ rekonstrukcija/modernizavimas / □ mišrus	1 priedas / □ 1.1. Kelių transportas / □ 1.2. Geležinkelio transportas / □ 1.3. Vandens transportas / □ 1.4. Oro transportas
□ Paraiška paslaugoms		□ 2 priedas
□ Paraiška tiekimui		□ 3 priedas

4. Projekto valdymas, administravimas ir įgyvendinimas
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis panašiuose projektuose	Pareiškėjo
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas	Projekto rezultatai	Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)	Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis

	Partnerio 1 (taip pat pridedama 2,3,.... n partnerių duomenys)
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas	Projekto rezultatai	Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)	Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) žmogiškieji ištekliai		Nuolatinių darbuotojų skaičius, iš viso		Darbuotojų, turinčių patirties panašiuose projektuose, skaičius
	Pareiškėjo
	Partnerio 1
	Partnerio 2
	Partnerio n

5. Informacija apie žemę / (būsimo projekto vietoje)
Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę		□ Pridėti / □ Nepridėti
6. Informacija apie turtą
Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise		□ Pridėti / □ Nepridėti
7. Projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafikas / Jei tai projekto etapas/grupė, lentelę pildykite kiekvienam etapui/grupei atskirai.
	Pradžios data		Užbaigimo data
Galimybių studija
Poveikio aplinkai vertinimas
Techninis projektas
Konkurso dokumentai

8. Planuojamos išlaidos / Pridėti skaičiuojamąją (orientacinę) sąmatą.	Išlaidos, Lt	Išlaidos, %
Bendra projekto vertė (1)
Netinkamos išlaidos (2)
Tinkamos projekto išlaidos (3)=(l)-(2)		100
Prašoma parama (4)
Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (5)=(3)-(4)

9. Nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas	Suma, Lt
1. Netinkamų išlaidų apmokėjimas (pagal 8 lentelės (2) eilutę):
1.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos
1.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos
1.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)
2. Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (pagal 8 lentelės (5) eilutę):
2.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos
2.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos
2.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)

10. Finansinė analizė / (Finansinė analizė yra galimybių studijos ar statinio statybos pagrindimo dalis. Pridėti prie paraiškos.)
10.1 Projektas generuoja pajamas		□ Taip / □ Ne*
* Jeigu 10.1 pažymėta „Ne“, prašome toliau pildyti 11 lentelę
10.2	Grynosios projekto pajamos
10.3	Diskontuotos grynosios pajamos
10.4	Diskontuotos pradinės investicijos
10.5	Investicijų atsiperkamumo norma (3/4)
10.6xxxx	Finansavimo normos skaičiavimas ((4-3)/4)*0,75

11. Ekonominė analizė / Pridėti prie visų paraiškų. Joje turi būti nurodomi kaštai, pajamos (pelnas), nauda visuomenei; apskaičiuojama vidinė grąžos norma, grynoji dabartinė vertė, naudos ir kaštų santykis, kaštų-naudos analizė.
Analizės indikatoriai		11.1 Bazinis scenarijus / Grynoji dabartinė vertė / Vidinė grąžos norma / Naudos/kaštų santykis / 11.2 Pesimistinis scenarijus (projekto pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui): / Grynoji dabartinė vertė / Vidinė grąžos norma / Naudos/kaštų santykis*
11.3 Kaštų-naudos analizės išvados / (Trumpas apibūdinimas)

11.4 Kaštų-naudos analizės bazinio scenarijaus santrauka	Nediskontuotos išlaidos			Nediskontuota nauda
	1. Išlaidų komponentas	2. Iš- laidų k.	Iš viso	1. Naudos komponentas	2. Naudos k.	3. Naudos k.	4. Naudos k.	5. Naudos k.	Iš viso
%
Iš viso per 20 m. tūkst. Lt.

11.5 Prognozės ir jų pagrindimas
Prognozės pavadinimas	Trumpas prognozės pagrindimas	Išsamaus prognozės pagrindimo nuoroda į galimybių studiją
1 Išlaidų komponento prognozė	- 1 Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
	- 2 Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
	- 3 Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
Kitos pateiktų 11.4 lentelėje išlaidų ir naudos komponentų prognozės	-

12. Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas
Jei diegiamos aplinkosaugos priemonės, kiek procentų aplinkosaugos priemonių kaina sudaro nuo statybos darbų kainos?	%	Nurodyti, kokias aplinkosaugos priemones numatoma diegti
Jei diegiamos eismo saugos priemonės, kiek procentų eismo saugos priemonių kaina sudaro nuo statybos darbų kainos?	%	Nurodyti, kokias eismo saugos priemones numatoma diegti

13. Projekto įtaka užimtumui
	Tiesiogiai	Netiesiogiai
Darbo vietą skaičius projekto įgyvendinimo metu
Darbo vietą skaičius įgyvendinus projektą

PASTABA. Užpildžius pagrindinę B dalį apie projektą, paraiškos teikėjas pildo tik reikiamą priedo dalį.
______________
Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti
B dalies 1.1. priedas

PARAIŠKA DARBAMS
Kelių projektai

1. Trumpas projekto apibūdinimas:
1.1. Valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto ir rajoniniai):

Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Kelio ilgis:
Eismo juostų skaičius kiekvienai krypčiai:
Sankryžų skaičius (pagal tipus):
Tiltai (ilgis/plotis):
Tuneliai (ilgis/plotis):
Viadukai(ilgis/plotis)
Žvyrkelių asfaltavimas:
Aplinkosauginių bei saugaus eismo priemonių diegimas:
Kelių kategorija (AM, I, II, III, IV, V, Iv, IIv, IIIv)
Kita:

1.2 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės:
Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Kelio ilgis:
Eismo juostų kiekvienai krypčiai skaičius:
Sankryžų skaičius (pagal tipus):
Tiltai (ilgis/plotis):
Viadukai(ilgis/plotis):
Tuneliai (ilgis/plotis):
Eismo reguliavimo sistemos modernizavimas:
Eismo srauto skaičiavimo detektorių diegimas:
Aplinkosauginių bei saugaus eismo priemonių diegimas:
Žvyrkelių asfaltavimas:
Gatvės, jų kategorijos (A, B, C, D(D1, D2), E)
Kelių kategorija (AM, I, II, III, IV, V, Iv, IIv, IIIv)
Kita:

2. Vieta
Vieta
Vietos žemėlapis	□ Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų, sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.

Ar projektas vykdomas gatvėse ir keliuose, kuriuose yra visuomeninio transporto maršrutai?
□ Taip	□ Ne

3. Laukiamas rezultatas
3.1. Valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto, rajoniniai)
Esami ir prognozuojami transporto srautai, lentelė turėtų būti užpildyta pagal du alternatyvius scenarijus: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto
Metai		VTSP	Tarptaut. vežimai	Kategorija
				Lengvosios transp. priemonės		Sunkiosios transp. priemonės		Autobusai		Kiti

				Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20

VTSP: vidutinis metinis transporto srautas per parą.

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])
Kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro: / Sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais, % (l-[2]/[l])

3.2. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
Esami ir prognozuojami transporto srautai. Lentelė turėtų būti užpildyta pagal du alternatyvius scenarijus: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto.

Metai		VTSP*	Kategorija
			Lengvosios transp. priemonės		Sunkiosios transp. priemonės		Autobusai		Kita
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20

* VTSP: vidutinis metinis transporto srautas per parą.

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metą, % (l-[2]/[4])
Kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro: Sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais, % (l-[2]/[l])
Transporto priemonių kelionės laiko santaupos (mln. val. per 20 metų)

______________

Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti
B dalies 1.2. priedas

PARAIŠKA DARBAMS
Geležinkelio projektai

1. Trumpas projekto apibūdinimas
1.1. Rekonstrukcija/modernizavimas:

Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Elektrifikacija:
Antras kelias ar esamo modernizavimas:
Geležinkelių sistemų modernizavimas:
Tiltų, viadukų, tunelių rekonstravimas
Vėžės plotis:
Pervažų panaikinimas:
Keleivių terminalai:
Kita:

1.2. Nauji projektai:
Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Kelio ilgis:
Geležinkelio vėžių sk.:
Maks. greitis:
Vėžės plotis:
Geležinkelių sistemų modernizavimas:
Elektrifikacijos sistema:
Tiltų skaičius:
Viadukų(ilgis/plotis):
Tiltų (ilgis/plotis):
Tunelių (ilgis/plotis):
Keleivių terminalai:
Kita:

2. Vieta
Vieta
Vietos žemėlapis	□ Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.

3. Laukiamas rezultatas

Esami ir numatomi transporto srautai pagal vartotojų kategorijas per metus. Lentelė turėtų būti užpildyta pagal du alternatyvius scenarijus: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto.

Metai		VTSP*	Kategorija
			Keleivių, / žm. sk./km		Krovinių, / tonkilometriai
			Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20

* VTSP: vidutinis metinis srautas per parą.

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])
Kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro: Sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais, % (l-[2]/[l])

______________
Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti
B dalies 1.3. priedas

PARAIŠKA DARBAMS
Vandens transporto projektai

1. Trumpas projekto apibūdinimas

Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Esamų uosto krantinių rekonstrukcija:
Naujų krantinių statyba:
Uosto akvatorijos gilinimas:
Uosto geležinkelių rekonstravimas ir plėtra:
Keleivių aptarnavimo infrastruktūros modernizavimas:
Privažiavimo į uostą kelių rekonstravimas ir išplėtimas:
Žmonių paieškos ir gelbėjimo juroje, naftos išsiliejimo padarinių likvidavimo sistemų įdiegimas:
Navigacinės sistemos gerinimas:
Vidaus vandens kelių infrastruktūros sukūrimas:
Vidaus vandens kelių gilinimas:
Kita:

2. Vieta

Vieta
Vietos žemėlapis	□ Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.

3. Laukiami rezultatai:

Esami ir numatomi krovinių ir keleivių srautai per metus. Lentelė turėtų būti užpildyta pagal dvi alternatyvas: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto.

Metai		VTSP*	Kategorijos
			Laivų sk. vnt.		Krovinių vežimas tūkst. t		Keleivių pervežimas tūkst.
			Jūrų transportas	Vidaus vandens transportas	Jūrų transportas	Vidaus vandens transportas	Jūrų transportas	Vidaus vandens transportas
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20

VTSP: vidutinis metinis srautas per parą.

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])

______________
Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti
B dalies 1.4. priedas

PARAIŠKA DARBAMS
Oro transporto projektai

1. Trumpas projekto apibūdinimas
Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Naujo kilimo-leidimosi kelio tiesimas km:
Esamo kilimo-leidimosi tako rekonstrukcija:
Kilimo-leidimosi tako šviesos signalinių sistemų modernizavimas:
Triukšmo kontrolės ir monitoringo sistemos įrengimas:
Aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimas:
Keleivių terminalų rekonstrukcija ir naujų statyba:
Aerodromų perimetro apšvietimo rekonstrukcija
Regioninio skrydžių valdymo centro įrangos keitimas ir modernizavimas
Kita:

2. Vieta
Vieta
Vietos žemėlapis	□ Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.

3. Laukiami rezultatai:
Esami ir numatomi krovinių/keleivių srautai pagal vartotojų kategorijas per metus. Lentelė turėtų būti užpildyta pagal dvi alternatyvas: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto.

Metai		VTSP*	Aptarnauta orlaivių, vnt.		Krovinių ir pašto pervežimas tūkst. t		Keleivių pervežimas tūkst.
			Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20

VTSP: vidutinis metinis srautas per parą.

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])

______________

Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti
B dalies 2 priedas

PARAIŠKA PASLAUGOMS

1. Trumpas projekto apibūdinimas

Trumpas projekto aprašymas / (Pridedama techninė užduotis)*	□ Pridėta / □ Nepridėta
Paslaugos pagrindimas
Transporto šaka:
Paslaugų vykdymas kartu su tiekimu	□ Su tiekimu / □ Be tiekimo
Paslaugų pavadinimas / (numatomi atlikti darbai)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

Prekės pavadinimas / (numatomos tiekti prekės)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

* Techninėje užduotyje turi būti įrašyta:
– esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas;
– užduoties tikslai (bendrieji tikslai, specialieji tikslai);
– Paslaugos teikėjo, konsultanto darbo rezultatai;
– darbų apimtis (bendroji dalis, specialioji veikla, projekto valdymas);
– trukmė ir vieta (vieta, darbų pradžia ir įvykdymo trukmė);
– reikalavimai (darbuotojai, darbo vieta, konsultanto suteikiama įranga, įstaigos įranga, nenumatytos išlaidos);
– ataskaitos (reikalavimai ataskaitų rengimui, ataskaitų teikimas ir paskirstymas);
– stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas (rodiklių nustatymas, specialieji reikalavimai);
– reikalingos sąnaudos;
– prielaidos ir rizikos veiksniai (prielaidos, galinčios sutrikdyti projekto įgyvendinimą; rizikos veiksniai).

2. Vieta:

Nurodoma geografinė padėtis žemėlapyje, kurioje bus atliekamos paslaugos (apskritis, rajonas, miestas, kita), įmonė (galutinio naudos gavėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).

______________
Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti
B dalies 3 priedas

PARAIŠKA TIEKIMUI

1. Trumpas projekto apibūdinimas

Trumpas projekto aprašymas / (poreikio prekėms įsigyti pagrindimas, techninė specifikacija)	□ Pridėta / □ Nepridėta
Tiekimo pagrindimas
Transporto šaka:
Tiekimo vykdymas kartu su paslaugomis	□ Su paslaugomis / □ Be paslaugų
Prekės pavadinimas / (numatomos tiekti prekės)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

Paslaugų pavadinimas / (numatomi atlikti darbai)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

2. Vieta:

Nurodoma geografinė padėtis, kuriai bus atliekamas tiekimas (apskritis, rajonas, miestas, kita), įmonė (galutinio naudos gavėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS:
(Pridedamas originalas ir 1 kopija, jei originalas nėra reikalaujamas 2 kopijos)

□	Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę (originalai)
□	Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise (originalai)
□	- Darbų paraiškoms – galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (kopija) – Paslaugų paraiškoms – techninė užduotis (originalas) – Tiekimo paraiškoms – trumpas projekto aprašymas ir techniniai reikalavimai (originalas)
□	Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracija
□	Institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų monitoringą, deklaraciją 2000 teritorijų (kopija)
□	Poveikio aplinkai vertinimas (kopija)
□	Skaičiuojamoji (orientacinė) sąmata (originalas)
□	Techninis projektas (kopija)
□	Pareiškėjo ir partnerio(-ių) darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo, vyr. finansininko ir už projekto priežiūrą atsakingo asmens), gyvenimo aprašymai (CV) (originalai)
□	Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (kopija)
□	Pažyma, patvirtinanti bendrąjį finansavimą (originalas) Jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija – Tarybos sprendimo dėl projekto bendrafinansavimo kopija
□	Savivaldybės tarybos arba valstybės, savivaldybės įmonių ar biudžetinės įstaigos steigėjo sprendimas dėl pritarimo projektui (kopija)
□	Regioninės plėtros/Strateginis plėtros planas (kopija arba išrašas)
□	Pareiškėjo raštas, patvirtinantis atskiros banko sąskaitos projektui atidarymą (originalas). Raštas turi būti pasirašytas institucijos vadovo ir vyriausiojo finansininko
□	Notariškai patvirtinta valstybės, savivaldybės įmonės ar viešosios įstaigos įstatų (statuto ar nuostatų) kopija
Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris(-iai):
□	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalas)
□	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (originalas)

juridinio asmens pavadinimas	vadovo pareigos	(vardas, pavardė, parašas)

_________________
(data)

Antspaudas

Paraiškos rengėjas:

(institucija, pareigos, vardas, pavardė, parašas)
______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
5 priedas

PARAIŠKOS SPECIALIOSIOS B DALIES PILDYMO INSTRUKCIJA

Prieš pildant paraiškos specialiąją B dalį būtina perskaityti Gaires pareiškėjams ir šią instrukciją.

Paraiškos specialioji B dalis yra skirta transporto infrastruktūros projektams. Ji susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir priedų, kurie yra pildomi priklausomai nuo to, kam yra pateikta paraiška: darbams (1 priedas), paslaugoms (2 priedas) ar tiekimui (3 priedas).
Bendra taisyklė: punktuose, kuriuose yra išvardyti galimų variantų atsakymai, reikia pažymėti kryželiu (x) Jums tinkančio varianto kvadratėlį, kituose paraiškos punktuose reikia įrašyti prašomą informaciją (tekstą, skaičius ar pan.).
Paraiška pildoma tik kompiuteriu ir turi būti pateikta popieriniame variante bei kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske – CD).

1. INVESTICIJŲ SRITIES KATEGORIJOS

Šį lentelės punktą pildo Transporto investicijų direkcija (TID).
1 pav. paraiškos 1 dalis „Investicijų srities kategorijos“.

1. Investicijų srities kategorijos / Pildo Transporto investicijų direkcija
31 – Transporto infrastruktūra
□ 311 -Geležinkeliai
□ 312 – Keliai
□ 314 – Aerouostai
□ 315 – Uostai
□ 316 – Vandens keliai
□ 317 – Miesto transportas

Lentelėje paraiškos vertintojai pažymės, į kurią (-ias) iš išvardytų transporto infrastruktūros sričių bus investuojama įgyvendinant projektą (pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/2001).

2. PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪRA

Šį paraiškos punktą pildo Transporto investicijų direkcija.
Čia paraiškos vertintojai nurodys, kuri paramos skyrimo procedūra yra taikoma Jūsų projektui (LR finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-033 aktuali redakcija).

2 pav. paraiškos 2 dalis „Paramos skyrimo procedūra“.
2. Paramos skyrimo procedūra
□ tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra / □ ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra

Paramos teikimo procedūros ir galimi pareiškėjai vienu ar kitu atveju aprašyti Gairių pareiškėjams 22 ir 28 punktuose.

3. PARAIŠKOS TIPAS

Pasirinkite Jums tinkamą vieną paraiškos rūšį. Kelių paraiškos rūšių iš karto pasirinkti negalima.

Paraiškos rūšis
Pirmame šios lentelės stulpelyje (paraiškos rūšis) pasirinkite vieną Jums tinkamą paraiškos rūšį iš trijų galimų ir ją pažymėkite (žr. Pav. Nr. 1, 1 stulpelį):
paraiška darbams – tai paraiška darbams atlikti ar statiniui pastatyti, kurių išlaidos sudaro didžiąją projekto išlaidų dalį. Pateikiant paraišką, kartu privaloma pridėti galimybių studiją ar statinio statybos pagrindimą ir poveikio aplinkai vertinimą (pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą).
Rekomenduojama pridėti techninį projektą. Jei techninio projekto neturite ir planuojate gauti finansinę paramą tiek darbams, tiek techninio projekto parengimui, vertinant paraiškas bus kreipiamas dėmesys, kokią dalį išlaidų nuo bendros projekto vertės sudaro techninio projekto parengimas. Jei šios išlaidos viršija 5% bendros projekto vertės, rekomenduojame teikti dvi paraiškas: 1. paraišką darbams (ar tiekimui priklausomai nuo vykdomos projekto veiklos) ir 2. paraišką paslaugoms, t. y. šiuo atveju paraišką techniniam projektui atlikti;
paraiška paslaugoms – tai paraiška tyrimams atlikti (kaip pavyzdžiui, galimybių studijai, ekonominiams ir rinkos tyrimams, techniniams tyrimams, vertinimui ir auditui) ar projekto techninei dokumentacijai parengti;
paraiška tiekimui – tai paraiška prekėms įsigyti pirkimo, lizingo, nuomos ar nuomos-pirkimo būdu.

3 pav. Paraiškos tipo žymėjimas.
1. Paraiškos tipas / Pažymėti tuščiame langelyje x. Baigus pildyti B pagrindinę dalį, pildykite Jums tinkantį paraiškos priedą.
1 stulpelis / Paraiškos rūšis	2 stulpelis / Projekto darbų tipas	3 stulpelis / Priedai
x Paraiška darbams	□ naujas / x rekonstrukcija/modernizavimas / □ mišrus	1 priedas / x 1.1. Kelių transportas / □ 1.2. Geležinkelio transportas / □ 1.3. Vandens transportas / □ 1.4. Oro transportas
□ Paraiška paslaugoms		□ 2 priedas
□ Paraiška tiekimui		□ 3 priedas

Projekto darbų tipas

Projekto darbų tipas nurodomas tik tada, kai paraiška teikiama darbams atlikti.

Jeigu pažymėsite, kad paraiška teikiama darbams atlikti, ją turite detalizuoti. Nurodykite, koks bus projekto darbų tipas: tai yra ar bus atliekama nauja statyba, ar jau esamo objekto rekonstrukcija/modernizavimas, ar mišrus (kai projekte bus vykdoma ir nauja statyba, ir rekonstrukcija/modernizavimas) (žr. Pav. Nr. 3, 2 stulpelį).

Priedai
Nurodykite, kuriuos priedus pildysite.
1 priedas pildomas, kai paraiška teikiama darbams atlikti. Šis priedas yra suskirstytas į dalis pagal transporto rūšis (kelių, geležinkelių ir kita). Pildykite Jums tinkančią ar kelias tinkančias šio priedo dalis (žr. Pav. Nr. 3, 3 stulpelį).
Pateikus paraišką paslaugoms ar tiekimui, pildykite atitinkamai 2 arba 3 priedą.

Paraiškos B dalies priedai yra pildomi tik tada, kai yra užpildyta paraiškos B dalies pagrindinė dalis.

Pažymėję Jums tinkančią paraiškos rūšį, projekto darbų tipą ir nurodę pildomą priedą, pereikite prie ketvirto B paraiškos pagrindinės dalies punkto „Projekto valdymas, administravimas ir įgyvendinimas“.

4. PROJEKTO VALDYMAS, ADMINISTRAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Šiame paraiškos punkte į lentelę įrašykite pagrindinius duomenis apie projekto valdymą, administravimą ir įgyvendinimą:
Pareiškėjo ir partnerio(-ių) patirtis panašiuose projektuose
Šioje lentelės dalyje pateikite duomenis apie pareiškėjo ir partnerių, jei jie dalyvauja projekte, patirtį panašiuose projektuose. Jei projekte partneriai nedalyvauja, tuomet nurodykite duomenis tik apie pareiškėjo patirtį.
Projekto partneriais gali būti tik tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurios gali būti ir pareiškėjų pagal transporto sektoriaus priemonę (Gairių pareiškėjams 22 punktas). Partnerių dalyvavimas projekte nėra būtinas.
Panašus projektas – tai anksčiau įgyvendintas panašaus pobūdžio (veiklos) ir masto transporto srities projektas, kuris padėtų įvertinti pareiškėjo patirtį įgyvendinant transporto srities projektas. Panašaus masto projektas reiškia, kad skirtumas tarp dabar teikiamo projekto vertės ir anksčiau įgyvendinto projekto vertės neturi viršyti 20%.
Jei tokių projektų esate įgyvendinę daug, tuomet nurodykite tik tuos projektas, kurie buvo įgyvendinti per paskutinius 5 metas ir, Jūsų nuomone, yra esminiai vertinant pareiškėjo gebėjimus įgyvendinant transporto infrastruktūros projektus.
Lentelės eilutėje „Pareiškėjas“ nurodykite, kad tai yra pareiškėjas ir parašykite pareiškėjo organizacijos pavadinimą (žr. Pav. Nr. 4). Žemiau stulpeliuose reikia įrašyti panašaus projekto pavadinimą, vykdymo metus ir vietas, projekto tikslus, rezultatus, pareiškėjo vaidmenį projekte, t. y. pareiškėjas panašiame projekte buvo partnerių ar pagrindinių projekto vykdytojų. Toliau reikia nurodyti projekto vertę, finansavimo šaltinius, suteiktos paramos dydį, tiesiogiai gautos paramos dalį.

4 pav. Patirties panašiuose projektuose aprašymas.
4. Projekto valdymas, administravimas ir įgyvendinimas
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis panašiuose projektuose	Pareiškėjas – Vilniaus rarajono savivaldybė
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas	Projekto rezultatai	Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)	Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis
	Kelio A15 Vilnius-Lyda rekonstrukcija 2001-2002 m	Rekonstruoti atskirus kelio ruožus: sustiprinti ir praplatinti kelio dangą	2001-2002 m. rekonstravus kelią: – 7,2 km kelio ruože sustiprinta ir išplatinta danga; – sustiprinta (atnaujinta) 0,8 km dangos;	Pagrindinis projekto vykdytojas	Projekto vertė:100 000 Lt Finansavimo šaltiniai: ISPA, Kelių priežiūros ir plėtros programa Paramos dvdis: 70 000 Lt, Tiesiogiai gauta dalis: 45 000 Lt, t. y. 64,29% bendros paramos sumos
	Partnerio 1 – Švenčionių rajono savivaldybė
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas	Projekto rezultatai	Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)	Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis
	102 Švenčionys -Zarasai kelio rekonstrukcija 2002-2003 m.	Žvyrkelio asfaltavimas	Išasfaltuota 0,25 km žvyrkelio	Pagrindinis projekto vykdytoj as	Projekto vertė:140 000 Lt Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programa Paramos dydis: 120 000 Lt Tiesiogiai gauta dalis: 50 000 Lt, t. y. 41,67% bendros paramos sumos

Pareiškėjo ir partnerio(-ių) žmogiškieji ištekliai
Pildydami šią lentelės dalį, pirmajame stulpelyje prie pareiškėjo ar partnerio nurodykite atitinkamai jų organizacijos pavadinimus. Stulpelyje „nuolatinių darbuotojų skaičius“ nurodykite, kiek iš viso paraiškos teikėjo organizacijoje dirba darbuotojų, paskutiniame stulpelyje nurodykite darbuotojų skaičių, kurie tari patirtį įgyvendinant ar administruojant panašius projektus. Analogiškai pildykite eilutes apie kiekvieną projekte dalyvaujantį partnerį (žr. Pav. Nr. 5).

5 pav. Darbuotojų skaičiaus nurodymas.
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) žmogiškieji ištekliai		Nuolatinių darbuotojų skaičius, iš viso	Darbuotojų, turinčių patirties panašiuose projektuose, skaičius
	Pareiškėjo – N miesto savivaldybė	140	35
	Partnerio 1 – N rajono savivaldybė	60	10

Pasitikrinkite, ar pildydami paraiškos A dalies 4 punktą nurodėte asmenis, atsakingus už projekto įgyvendinimą (t. y. projekto vadovas, vyr. finansininkas ir asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą).

5. INFORMACIJA APIE ŽEMĘ

Pažymėkite, ar pridedate prie paraiškos dokumentus, patvirtinančius daiktinę teisę į žemę (žr. Pav. Nr. 6).
Šiuo atveju daiktinė teisė į žemę – tai žemės nuosavybės teisė, patikėjimo teisė valdyti žemę ar kita suteikta teisė konkrečioje žemės teritorijoje statyti statinį, nepažeidžiant kitų asmenų teisių. Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę, – tai dokumentai, kuriais būtų patvirtinta, kam priklauso ši žemė, ir, siekiant nepažeisti nuosavybės teisių, turi būti garantuota, kad žemė nepriklauso kitiems privatiems ar fiziniams asmenims, kitai savivaldybei ir pan., t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad šioje teritorijoje pareiškėjas gali įgyvendinti teikiamą projektą.
Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei žemė yra įregistruota registre. Jei žemė nėra įregistruota minėtame registre, tuomet dėl dokumentų reikia kreiptis į konkrečios apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyrių.
Jei pareiškėjas tokių dokumentų negali pateikti, tuomet turi pateikti raštą, kad projekto vykdymo vietoje žemė priklauso jam arba valstybei. Jei žemė priklauso valstybei, tuomet prie rašto reikia pridėti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, VĮ Registrų centras pažyma, apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus pažyma).
6 pav. Dokumentų, patvirtinančių daiktinę teisę į žemę, pateikimas.

5. Informacija apie žemę / (būsimo projekto vietoje)
Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę	x Pridėti / □ Nepridėti

6. INFORMACIJA APIE TURTĄ

Pažymėkite, ar pridedate prie paraiškos turto valdymą patikėjimo teise patvirtinančius dokumentus (žr. Pav. Nr. 7).
Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei šis turtas yra įregistruotas VĮ Registrų centro registre. Jei turtas nėra įregistruotas minėtame registre, tuomet pateikite pažymą, kuria būtų pažymėta, kieno balanse yra projekto metu numatyti rekonstruoti ar modernizuoti statiniai bei nurodyta turto pradinė ir likutinė vertė.
7 pav. Turto valdymą patikėjimo teise patvirtinančių dokumentų pateikimas.

6. Informacija apie turtą
Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise	x Pridėti / □ Nepridėti

7. PROJEKTO DOKUMENTACIJOS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Pateikite informaciją apie pasirengimą įgyvendinti projektą. Nurodykite jau parengtų studijų pradžios ir užbaigimo datas, pradėtų ir neužbaigtų studijų pradžios datas. Jei kurios nors dokumentacijos rengimas nėra reikalingas, atitinkamoje eilutėje dėkite brūkšnį. Jeigu lentelėje nėra nurodyta dokumentacija, kurią rengiate, įterpkite papildomą (-as) eilutes ir įrašykite šios trūkstamos dokumentacijos pavadinimą ir rengimo datas.
Jei tai projekto etapas ar projektų grupė, paaiškinkite, kaip tai yra susiję su visu projektu, kodėl jį/ją galima laikyti techniškai/finansiškai nepriklausomu. Jei dokumentacija turi būti rengiama kiekvienam ar keliems projekto etapams ar grupei, tuomet lentelėje rengiamą reikiamą dokumentaciją sugrupuokite pagal projekto etapus ar grupes (žr. Pav. Nr. 8).
Projekto etapas apibrėžiamas kaip techniškai ir finansiškai nepriklausoma didesnio (platesnio) projekto dalis, kuri gali būti identifikuojama kaip nepriklausomai nuo kitų projekto etapų funkcionuojanti dalis.
Projektas – vienas iš grupės projektų, kai projektų grupės projektai:
– yra išsidėstę toje pačioje vietovėje ar kelyje;
– priklauso tam pačiam vietovės ar kelio bendrajam planui;
– yra stebimi ar prižiūrimi tos pačios priežiūros įmonės.

Pateiktame pavyzdyje Nr. 8 aprašomas kelių rekonstrukcijos projektas. Jį numatoma įgyvendinti 2 etapais: Vilnius-Pabradė kelio ruožo rekonstrukcija bei Pabradė-Švenčionys kelio ruožo rekonstrukcija ir praplatinimas. Kaip matome iš žemiau pateiktos lentelės, projekto galimybių studija ir poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas bendrai 2 etapams. Dokumentacija, kuri bus rengiama atskirai kiekvienam etapui, yra sugrupuota pagal etapus.

8 pav. Projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafikas.
7. Projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafikas / Jei tai projekto etapas, lentelę pildykite kiekvienam etapui atskirai.
	Pradžios data	Užbaigimo data
Galimybių studija	2002-02-07	2002-12-03
Poveikio aplinkai vertinimas	2003-07-08	2003-11-11

1 etapas. Ruožo Vilnius-Pabradė rekonstravimas
Techninis projektas	2003-01-03	2003-03-03
Pirkimo dokumentai	2004-01-03	2004-03-05

2 etapas. Ruožo Pabradė-Švenčionys rekonstravimas
Techninis projektas	2003-09-10	2004-02-18
Pirkimo dokumentai	2005-01-03	2005-04-15

8. PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

Prie paraiškos pridėkite skaičiuojamąją (orientacinę) projekto sąmatą.

Į planuojamų išlaidų lentelės pirmąją eilutę „Bendra projekto vertė“ įrašykite viso projekto planuojamą vertę (Lt). Šios vertės procentinė reikšmė jau pateikta lentelėje ir ji sudaro 100%.
Į lentelės antrą eilutę „Netinkamos išlaidos.“ įrašykite visų su projektu susijusių netinkamų išlaidų sumą ir procentinę dalį nuo bendros projekto vertės.
Trečioje eilutėje „Tinkamos projekto išlaidos“ nurodykite, kokia yra projekto vertė atėmus netinkamas projekto išlaidas (žr. Pav. Nr. 11). Lentelėje nurodant procentinį dydį, jį reikia suapvalinti iki šimtųjų procento dalių.
Tinkamos išlaidos gali būti:
1. Įranga ir įrenginiai – tai gali būti programinės įrangos, įrenginių įsigijimas. Tačiau jų pirkimas turi būti pagrįstas ir būtinas projekto įgyvendinimui. Perkant padėvėtą įrangą ir įrenginius, taikomos papildomos tinkamumo sąlygos, todėl būtina atskirti naują ir padėvėtą įrangą ir įrenginius.
2. Žemės, nekilnojamo turto įsigijimas – tai neapstatytos žemės įsigijimas, nekilnojamo turto, pastatų įsigijimas, jei šie yra tiesiogiai susiję su veiklos tikslais. Tačiau žemės įsigijimas negali sudaryti daugiau nei 10% visų tinkamų projekto išlaidų. Todėl į lentelę įrašykite tą žemės įsigijo sumą, kuri neviršija 10% visų tinkamų išlaidų. Tuo atveju, jei viršija, perviršio į lentelę neįskaičiuokite, nes tai jau bus netinkamos išlaidos.
3. Statybos/renovacijos/kiti darbai – tai darbai, kuriais sukuriamas ar pastatomas naujas objektas, arba renovacijos/modernizavimo darbai, kuriais išplečiamos objekto savybės. Į darbų kainą įskaičiuojama ir statybos vietos paruošimo kaina (einamieji remonto darbai nėra finansuojami.).
4. Paslaugų pirkimas – tai teisinių konsultacijų, notarų, statinio statybos techninės priežiūros (darbų projektams), projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, Galimybių studijos parengimo (tik paslaugų projektams), audito, viešinimo paslaugos.
5. Kitos išlaidos – jei įgyvendinant projektą numatoma patirti kitas išlaidas, nepaminėtas aukščiau išvardytose kategorijose, tačiau šios išlaidos nėra nurodytos kaip netinkamos išlaidos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentu Nr. 448/2004, nurodykite jas. Pavyzdžiui, gali būti įrangos nusidėvėjimas bei kitos tinkamos finansuoti išlaidos pagal Europos Komisijos reglamentą Nr. 448/2004.
Norėtume priminti, kad įnašai natūra yra netinkamos išlaidos. Taip buvo nuspręsta pasinaudojant Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamento Nr. 448/2004 suteikta teise taikyti griežtesnius apribojimus kai kurioms šio reglamento nuostatoms.

9 pav. Projekto išlaidų apskaičiavimas.

8. Planuojamos išlaidos / Pridėti skaičiuojamąją (orientacinę) sąmatą.	Išlaidos, Lt	Išlaidos, %
Bendra projekto vertė (1)	112 500
Netinkamos išlaidos. (2)	23 000
Tinkamos projekto išlaidos (3)=(l)-(2)	89 500	100
Prašoma parama (4)	67 125	75
Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (5)=(3)-(4)	22 375	25

10 pav. Projekto išlaidos.

Projekte gali būti numatytos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos tam projektui įgyvendinti. Tačiau iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos (pagal Europos regioninės plėtros fonui keliamus reikalavimus) projekto išlaidos, kaip matyti iš 10 paveikslo. Todėl projekto netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia ES ir nacionalinio biudžeto parama, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Taip pat sudarius rangos, prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis, jei šiose sutartyse numatoma darbų, paslaugų, prekių kaina didesnė nei skiriama parama, tuomet perviršį pareiškėjas/projekto vykdytojas privalo padengti iš nuosavų lėšų ar skolintų lėšų.

9. NEFINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

Šioje lentelėje reikia nurodyti, kas, iš kokių lėšų ir kokią netinkamų ar tinkamų išlaidų, tačiau nepadengiamų ES ir nacionalinio biudžeto paramos lėšomis, dalį apmokės.

11 pav. Nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas

9. Nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas	Suma, Lt
1. Netinkamų išlaidų apmokėjimas	23 000
1.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos (pagal 8 lentelės (2) eilutę):	15 000
1.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos	8 000
1.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)
2. Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (pagal 8 lentelės (5) eilutę):	22 375
2.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos	12 375
2.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos	10 000
2.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)

10. FINANSINĖ ANALIZĖ

Pateiktoje lentelėje nurodykite, ar projektas generuoja pajamas (žr. Pav. Nr. 12). Taip pat šioje lentelė įrašykite prašomus rodiklius naudodamiesi galimybių studija, statinio statybos pagrindimu, techniniu projektu. Prie paraiškos pridėkite projekto finansinę analizę (galimybių studijos ar statinio statybos pagrindimo dalis).
Finansinės analizės tikslas yra nustatyti investicijų finansavimo planą, projekto rentabilumą bei projekto įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę. Čia apskaičiuoti rodikliai paprastai išreiškiami piniginiais vienetais.

12 pav. Finansinė analizė.

10. Finansinė analizė / (Finansinė analizė yra galimybių studijos ar statinio statybos pagrindimo dalis. Pridėti prie paraiškos.)
10.1 Projektas generuoja pajamas		□ Taip / □ Ne*
* Jeigu 10.1 pažymėta „Ne“, prašome toliau pildyti 11 lentelę
10.2	Grynosios projekto pajamos
10.3	Diskontuotos grynosios pajamos
10.4	Diskontuotos pradinės investicijos
10.5	Investicijų atsiperkamumo norma (3/4)
10.6	Finansavimo normos skaičiavimas ((4-3)/4)*0,75

11. EKONOMINĖ ANALIZĖ

Šioje paraiškos dalyje įrašykite šių pagrindinių projekto ekonominės analizės indikatorių reikšmes: grynoji dabartinė vertė, vidinė grąžos norma, naudos/kaštų santykis (žr. Pav. Nr. 13). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad naudos/kaštų rodiklis skaičiuojamas mažiausiai 2 scenarijais: Baziniu (Projekto vertinimo laikotarpis 20 metų, diskonto norma 5 %, bazinė investicijų vertė, eismo intensyvumo augimas nominalus); Pesimistiniu (Projekto vertinimo laikotarpis 20 metų, diskonto norma 7 %, investicijų vertė su užsakovo rezervu (arba nenumatytomis išlaidomis), eismo intensyvumo augimas pesimistinis).

Ekonominė projekto analizė – tai galimybių studijos dalis, atliekama visiems projektams. Ji reikalinga tam, kad būtų nustatyta projekto įtaka šalies, regiono, ūkio šakos ekonomikai, būtų galima įvertinti projektą, atsižvelgus į tas aplinkos sąlygas, kurios nebuvo įvertinos rengiant projektą.
Atliekant naudos-kaštų analizę ir apskaičiuojant naudos/kaštų santykį rekomenduojame vadovautis Europos Komisijos parengtu dokumentu „Kaštų-naudos analizės gairės investiciniams projektams“ (angl. „Guide to cost-benefit analysis of investment projects“ 2002, internete adresu: http://europa. eu. int/comm/ regional policv/sources/docgener/guides/cost/guide02_en. pdf) arba Automobilių kelių investicijų vadovu kelių transporto projektuose. Pastarąjį vadovą galima gauti VĮ Transporto ir kelių tyrimo institute.
Siekiant vienodai traktuoti naudos/kaštų santykį, prašome atliekant skaičiavimus imti diskonto normą 5 %, o laikotarpį – 20 metų.

13 pav. Ekonominės analizės indikatorių apskaičiavimas.

11. Ekonominė analizė / Pridėti prie visų paraiškų. Joje turi būti nurodomi kaštai, pajamos (pelnas), nauda visuomenei; apskaičiuojama vidinė grąžos norma, grynoji dabartinė vertė, naudos ir kaštų santykis, kaštų-naudos analizė.
Analizės indikatoriai	11.1 Bazinis scenarijus / Grynoji dabartinė vertė: 145 700 / Vidinė grąžos norma: 15,33% / Naudos/kaštų santykis: 2,01 / 11.2 Pesimistinis scenarijus (projekto pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui): / Grynoji dabartinė vertė 85 600 / Vidinė grąžos norma 10,1% / Naudos/kaštų santykis 1,56
11.3 Kaštų-naudos analizės išvados / (Trumpas apibūdinimas)

11.4 Kaštų-naudos analizės bazinio scenarijaus santrauka	Nediskontuotos išlaidos			Nediskontuota nauda
	Rekonstrukcija	Priežiūra	Iš viso	Žvyrkelių priežiūros išlaidos	APEI santaupos	Kelionės laiko santaupos	Dulkėtumo santaupos	Avaringumo santaupos	Iš viso
%	82%	18%	100%	11%	26%	47%	15,3%	3,7%	100%
Iš viso per 20 m. / tūkst. Lt.	9991,1	2148,8	12139,9	3586,4	8750,4	15660,1	5060,4	1210,5	33057,4

11.5 Prognozės ir jų pagrindimas

Prognozės pavadinimas	Trumpas prognozės pagrindimas	Išsamaus prognozės pagrindimo nuoroda į galimybių stadiją
Eismo intensyvumo prognozė	- 1 Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
	- 2 Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
	- 3 Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
Kitos pateiktų išlaidų ir naudos komponentų prognozės	-

12. EISMO SAUGOS IR APLINKOSAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS

Aplinkosaugos priemonėmis gali būti pripažintos šios projekto veiklos sritys: triukšmo slopinimo sienučių įrengimas ir rekonstravimas; apsauginės tinklo tvoros įrengimas ir rekonstravimas; pralaidų gyvūnams įrengimas; kitų žmonėms, florai ir faunai skirtų apsaugoti priemonių, kompensuojančių arba panaikinančių susisiekimo komunikacijų keliamą neigiamą poveikį aplinkai, įrengimas ir (ar) rekonstravimas.
Eismo saugos priemonės gali būti pripažintos šios projekto veiklos sritys: geležinkelio pervažų rekonstravimas ir statyba; pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir rekonstravimas; šaligatvių įrengimas ir rekonstravimas; apšvietimo įrengimas ir rekonstravimas; skirtingų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėjų įrengimas ir rekonstravimas; atitvarų įrengimas ir rekonstravimas; stacionarių greičio matuoklių įrengimas; sankryžų rekonstravimas (pvz., rekonstravimas į žiedines, skirtingų lygių sankryžų statyba, greitėjimo-lėtėjimo juostų, saugos salelių įrengimas ir kt.); kitų inžinerinių priemonių, ženkliai sumažinančių eismo įvykių tikimybę arba pasekmes ir nepriskirtų kitoms veikloms, įrengimas ir rekonstravimas.
Jei paraiškoje yra numatytas eismo saugos ar aplinkosaugos priemonių diegimas, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai. Prašome nurodyti, kiek procentų eismo saugos ar aplinkosaugos priemonės sudaro nuo bendros statybos darbų vertės (pagal techninį projektą arba orientacinę sąmatą). Taip pat nurodykite, kokios eismo saugos ar aplinkosaugos priemonės numatomos diegti.

14 pav. Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas.

12. Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas
Jei diegiamos aplinkosaugos priemonės, kiek procentų aplinkosaugos priemonių kaina sudaro nuo statybos darbų kainos?	%	Nurodyti, kokias aplinkosaugos priemones numatoma diegti
Jei diegiamos eismo saugos priemonės, kiek procentų eismo saugos priemonių kaina sudaro nuo statybos darbų kainos?	%	Nurodyti, kokias eismo saugos priemones numatoma diegti

13. PROJEKTO ĮTAKA UŽIMTUMUI

Nurodykite, kiek planuojama sukurti naujų darbo vietų projekto įgyvendinimo metu ir kiek įgyvendinus projektą (žr. Pav. Nr. 14).
Tiesioginės darbo vietos – tai darbo vietos, kurios yra būtinos projekto įgyvendinimui (statyba, paslaugų tiekimas), o įgyvendinus projektą – jo priežiūrai.
Netiesioginės darbo vietos – tai darbo vietos, kurios nėra susijusios su tiesiogine projekto veikla, tačiau sąlygoja naujų darbo vietų sukūrimą, tai yra naujų įmonių steigimą, veikiančių įmonių darbo vietų skaičiaus padidinimą (pavyzdžiui, nutiesus kelią per kaimo vietovę, kurioje vystomas kaimo turizmas, kelio nutiesimas ypač paskatins kaimo turizmą dar sparčiau vystytis ir kurtis naujoms darbo vietoms).

15 pav. Projekto įtaka darbo užimtumui.
13. Projekto įtaka užimtumui
	Tiesiogiai	Netiesiogiai
Darbo vietų skaičius projekto įgyvendinimo metu	120	50
Darbo vietų skaičius įgyvendinus projektą	0	50

14. PARAIŠKOS DARBAMS SPECIALIOSIOS B DALIES PRIEDŲ PILDYMAS

Priedai pildomi užpildžius paraiškos specialiosios B dalies pagrindinę dalį

14.1. Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti B dalies 1.1. priedo Paraiška darbams. Kelių projektai pildymas

14.1.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Pagal kelio reikšmę, t. y. valstybinės reikšmės keliai arba vietinės reikšmės keliai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1999 m. birželio 9 d. Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobiliu kelių sąrašo patvirtinimo“ ir LR kelių įstatymo 1995 m. gegužės 11 d., Nr. 1-891 naujos redakcijos, 3 straipsniu), pildykite atitinkamą lentelę. Pildant lentelę aprašykite esamą situaciją ir kaip ji turėtų pasikeisti po projekto įgyvendinimo.

Valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto ir rajoniniai keliai)
Iš stulpelio „darbų pavadinimas“ pasirinkite planuojamus atlikti darbus ir trumpai aprašykite esamą situaciją bei kaip ji turėtų pasikeisti įgyvendinus projektą. Jei kurių nors iš paminėtų lentelėje darbų neplanuojama atlikti, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia. Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgis, tiltų, tunelių, planuojamų asfaltuoti žvyrkelių ilgis rašomas kilometrais (km),
– eismo juostų ir sankryžų skaičius vienetais (vnt.).
Saugaus eismo ir aplinkosauginių priemonių diegimo atveju nurodykite, kokia yra dabartinė padėtis ir ką planuojama įdiegti.
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

Vadovaudamiesi LR aplinkos ir susisiekimo ministrų 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“, nurodykite kelių kategoriją ir kokia ji taps po projekto įgyvendinimo.

Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
Pildykite tik tas stulpelio „darbų pavadinimas“ eilutes, kurios atitinka planuojamus atlikti darbus. Aprašykite esamą situaciją bei kaip ji turėtų pasikeisti įgyvendinus projektą. Jei kurių nors iš paminėtų lentelėje darbų neplanuojate atlikti, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia.
Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgis, tiltų, tunelių, planuojamų asfaltuoti žvyrkelių ilgis rašomas kilometrais (km),
– eismo juostų ir sankryžų skaičius vienetais (vnt.).
Eismo reguliavimo sistemos modernizavimo, eismo srauto skaičiavimo detektorių diegimo, saugaus eismo bei aplinkosauginių priemonių diegimo atveju nurodykite, kokia šiuo metu yra situacija ir kaip ji pasikeis po projekto įgyvendinimo.
Jei tai gatvės darbai, nurodykite, kokia yra gatvės kategorija ir kokia ji taps po projekto įgyvendinimo (Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.01:1999).
Vadovaudamiesi LR aplinkos ir susisiekimo ministrų 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“, nurodykite kelių kategoriją ir kokia ji taps po projekto įgyvendinimo.

14.1.2. Vieta

16. pav. Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį.

Vieta
Vietos žemėlapis	x Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą.
Nurodykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas (t. y. kuriame kelio kilometre bus pradėti ir kuriame bus baigti planuojami darbai), didesnės apimties techninius darbus, gretimus miestus ir kaimus.
Taip pat nurodykite, ar projektas vykdomas gatvėse ir keliuose, kuriuose yra visuomeninio transporto maršrutai.

14.1.3. Laukiamas rezultatas

Po dvi lenteles pildykite atskirai valstybinės ir vietinės reikšmės keliams. Vienoje jų surašykite esamus ir prognozuojamus transporto priemonių srautus, jei projektas bus įgyvendintas, o kitoje – transporto priemonių srautus, jei projektas nebūtų įgyvendintas. Duomenys surašomi pasinaudojant atliktos galimybių studijos medžiaga.
Taip pat apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę vidutinį eismo intensyvumo pokytį per 10 metų (%). Skaičiuojant šį rodiklį reikia vidutinio eismo intensyvumo reikšmę užbaigus projektą padalyti iš vidutinio eismo intensyvumo reikšmės po 10 metų užbaigus projektą. Gautą skaičių reikia atimti iš 1 ir padauginti iš 100.
Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę sumažėjimą po rekonstrukcijos pirmais metais, kai pagrindinis projekto tikslas yra nukreipti transporto srautą nuo miesto centro (%). Šis rodiklis skaičiuojamas taip: vidutinio eismo intensyvumo reikšmė užbaigus projektą dalijama iš vidutinio esamo srauto reikšmės. Gauta reikšmė atimama iš 1 ir padauginama iš 100.
Apskaičiuokite ir įrašykite transporto priemonių kelionės laiko santaupas (mln. val. per 20 metų).

14.2. Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti B dalies 1.2. priedo Paraiška darbams. Geležinkelių projektai pildymas

14.2.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Pagal darbų pobūdį (rekonstrukcija/modernizavimas ar nauja statyba) pildykite atitinkamą lentelę.

Modernizavimas
Surašykite darbus, planuojamus atlikti įgyvendinant projektą. Aprašykite esamą ir numatomą situaciją įgyvendinus projektą. Jei įgyvendinant projektą nenumatote atlikti kurių nors darbų, išvardytų lentelėje, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia.
Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgį, viadukų, tiltų, tunelių ilgį nurodykite kilometrais (km),
– geležinkelio vėžių skaičių, tiltų skaičių nurodykite vienetais (vnt.),
– maksimalų greitį kilometrais per valandą (km/h).
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

Nauji projektai
Surašykite darbus, planuojamus atlikti įgyvendinant projektą. Aprašykite esamą ir numatomą situaciją įgyvendinus projektą. Jei įgyvendinant projektą nenumatote atlikti kurių nors darbų išvardintų lentelėje, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia.
Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgį, viadukų, tiltų, tunelių ilgį nurodykite kilometrais (km),
– geležinkelio vėžių skaičių, tiltų skaičių nurodykite vienetais (vnt.),
– maksimalų greitį kilometrais per valandą (km/h).
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

14.2.2. Vieta

17 pav. Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį.
Vieta
Vietos žemėlapis	x Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą.
Nurodykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas (t. y. kuriame kelio kilometre bus pradėti ir kuriame bus baigti planuojami darbai), surašykite esančius greta miestelius ir kaimus. Nurodykite didesnės apimties techninius darbus.

14.2.3. Laukiamas rezultatas

Pildykite dvi laukiamų rezultatų lenteles nepriklausomai nuo to, kuriems darbams (ar modernizavimo, ar naujos statybos) pateiktas projektas. Vienoje jų surašykite esamus ir prognozuojamus keleivių/krovinių srautus, jei projektas bus įgyvendintas, o kitoje -keleivių/krovinių srautus, jei projektas nebūtų įgyvendintas.
Taip pat apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę vidutinį eismo intensyvumo pokytį per 10 metų (%). Skaičiuojant šį rodiklį reikia vidutinio eismo intensyvumo reikšmę užbaigus projektą padalyti iš vidutinio eismo intensyvumo reikšmės po 10 metų užbaigus projektą. Gautą skaičių reikia atimti iš 1 ir padauginti iš 100.
Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę sumažėjimą po rekonstrukcijos pirmais metais, kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro (%). Šis rodiklis skaičiuojamas taip: vidutinio eismo intensyvumo reikšmė užbaigus projektą dalijama iš vidutinio esamo srauto reikšmės. Gauta reikšmė atimama iš 1 ir padauginama iš 100. Šią priedo dalį pildykite pasinaudodami atlikta galimybių studija.

14.3. Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti B dalies 1.3. priedo Paraiška darbams. Vandens transporto projektai pildymas

14.3.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Pagal lentelėje pateiktus darbų pavadinimus aprašykite darbus, kuriuos reikės atlikti įgyvendinant projektą, t. y. aprašykite esamą ir numatomą situaciją, įgyvendinus projektą. Jei įgyvendinant projektą nenumatote atlikti kurių nors darbų, paminėtų lentelėje, tose eilutėse dėkite brūkšnius ir jų nepildykite.
Jei nėra pateikta nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

14.3.2. Vieta

18 pav. Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį.
Vieta
Vietos žemėlapis	x Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą.
Nurodykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas, gretimus miestelius ir kaimus, didesnės apimties techninius darbus.

14.3.3. Laukiamas rezultatas

Pildykite dvi laukiamų rezultatų lenteles. Vienoje jų surašykite esamus ir prognozuojamus keleivių/krovinių srautus, jei projektas bus įgyvendintas, o kitoje -jei projektas nebūtų įgyvendintas.
Taip pat apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę vidutinį eismo intensyvumo pokytį per 10 metų (%). Skaičiuojant šį rodiklį reikia vidutinio eismo intensyvumo reikšmę užbaigus projektą padalyti iš vidutinio eismo intensyvumo reikšmės po 10 metų užbaigus projektą. Gautą skaičių reikia atimti iš 1 ir padauginti iš 100.
Šią priedo dalį pildykite pasinaudodami atlikta galimybių studija.

14.4. Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti B dalies 1.4. priedo Paraiška darbams. Oro transporto projektai pildymas

14.4.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Pagal lentelėje pateiktus darbų pavadinimus aprašykite darbus, kuriuos ketinate atlikti įgyvendinant projektą, t. y. aprašykite esamą ir numatomą situaciją, įgyvendinus projektą. Jei įgyvendinant projektą neplanuojate atlikti kurių nors darbų, paminėtų lentelėje, tose eilutėse dėkite brūkšnius ir jų nepildykite.
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

14.4.2. Vieta

19 pav. Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį.

Vieta
Vietos žemėlapis	x Pridedamas / □ Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/kaimai)

Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą. Nurodykite ir aprašykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas, didesnės apimties techninius darbus.

14.4.3. Laukiamas rezultatas

Pildykite dvi laukiamų rezultatų lenteles. Vienoje jų surašykite esamus ir prognozuojamus keleivių/krovinių srautus, jei projektas bus įgyvendintas, o kitoje -jei projektas nebūtų įgyvendintas.
Taip pat apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę vidutinį eismo intensyvumo pokytį per 10 metų (%). Skaičiuojant šį rodiklį reikia vidutinio eismo intensyvumo reikšmę užbaigus projektą padalyti iš vidutinio eismo intensyvumo reikšmės po 10 metų užbaigus projektą. Gautą skaičių reikia atimti iš 1 ir padauginti iš 100.
Šią priedo dalį pildykite pasinaudodami atlikta galimybių studija.

15. PARAIŠKOS PASLAUGOMS SPECIALIOSIOS B DALIES PRIEDO PILDYMAS

Paslaugų sutartys sudaromos tyrimams atlikti ar kitai techninei dokumentacijai (techniniam projektui) parengti.
Sutartys tyrimams atlikti apima projekto parengimo tyrimus, galimybių studijas, statinio statybos pagrindimą, ekonominius ir rinkos tyrimus bei techninius tyrimus.
Paslaugų sutarties biudžete įrašomas finansavimo dydis, nurodytas konkurso dokumentuose. Šis dydis turi atitikti techninės užduoties reikalavimus.

15.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Trumpas projekto aprašymas
Šiame punkte nurodykite, ar prie paraiškos pridedate techninę užduotį.
Techninėje užduotyje suformuluojami tikslai ir uždaviniai paslaugos teikėjui ir pateikiama orientacinė informacija. Techninė užduotis įrašoma į pirkimo dokumentus. Pasibaigus viešajam pirkimui, techninė užduotis pridedama prie sutarties priedų. Technine užduotimi užtikrinama, kad projektas yra tinkamai suprastas, darbas atliktas laiku, o lėšos neiššvaistytos.
Techninę užduotį sudaro:
– esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas – tai esamos situacijos apžvalga;
– užduoties tikslai. Tikslus skirstykite į bendruosius ir specialiuosius. Pagal svarbą eilės tvarka išdėstykite visus sutarties tikslus, kuriuos ketinama įgyvendinti projekto metu;
– Paslaugos teikėjo, konsultanto darbo rezultatai;
– darbų apimtis. Darbų apimtis aprašoma šiomis 3 dalimis: (1) bendroji dalis, (2) specialioji veikla ir (3) projekto valdymas bei paslaugų teikėjo pareiga ir atsakomybė.
Bendroji dalis – tai su sutartimi susiję duomenys, t. y. geografinė vieta, kur bus teikiamos paslaugos, tikslinės grupės, paslaugų pobūdis, numatomi darbai ar tiekimas;
Specialioji veikla – tai aiškiai nustatytas ir detalus užduočių planas, kuris turi būti įvykdytas siekiant įgyvendinti sutarties tikslus. Šis užduočių planas išdėstomas pagal svarbą eilės tvarka. Jei reikia, nurodomas užduočių įvykdymo grafikas.
Projekto valdymas bei paslaugos teikėjo pareigos ir atsakomybė – tai atsakomybė už sutarties įvykdymą. Nurodomas finansavimas, išlaidos ir ataskaitos, bendradarbiavimo būdai tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugos teikėjo. Apibrėžiama perkančiosios organizacijos pagalba ir parama;
– trukmė ir vieta – aprašoma projekto įgyvendinimo vieta ir įvykdymo trukmė (nurodant, kada projektas bus pradėtas įgyvendinti ir kada baigtas);
Projekto įgyvendinimo vietos aprašyme nurodomas rajonas, šalis, kaimo vietovė ir pan., kur bus įgyvendinamas projektas. Taip pat yra nurodoma užduoties įgyvendinimo pradžios data ir visa trukmė (laikotarpis, per kurį projektas bus įgyvendintas);
– reikalavimai darbuotojams, darbo vietai, įrangai, paslaugoms, tiekimui, dokumentacijai ir pan.
Smulkiai detalizuojami reikalavimai darbuotojams, įrangai, tiekimui, paslaugoms, dokumentacijai, darbo vietai ir kt. (nurodoma, kam taikomi šie reikalavimai – ar paslaugų teikėjui, ar perkančiajai organizacijai). Ypatingas dėmesys turi būti skirtas reikalavimams, už kuriuos atsako paslaugų teikėjas. Pridedami reikalingi dokumentai, patvirtinantys atitikimą reikalavimams (pavyzdžiui, įranga turi turėti reikiamus sertifikatus).
Čia taip pat suformuluojami reikalavimai konsultantams (ekspertams) ir prašoma pridėti šiuos priedus:
1. Ekspertų gyvenimo aprašymus (CV), kuriuose būtų pateikta informacija apie ekspertų asmeninius duomenis (amžius, tautybė, išsilavinimas), užimamas pareigas, patirtį, mokamas užsienio kalbas.
2. Detalų techninės užduoties biudžetą (skaičiuojamąją sąmatą), kuris apima išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu ekspertams (nurodoma numatomų darbo dienų skaičius, užmokestis už kiekvieną darbo dieną bei darbo užmokestis iš viso), ir administracines išlaidas (kaip pavyzdžiui, sveikatos draudimas, apgyvendinimo, perkėlimo išlaidos ir pan.). Pabaigoje pateikiama visa numatomų išlaidų suma, taip pat nenumatytų susijusių su projektu išlaidų suma (Lt);
– ataskaitos – formuluojami reikalavimai ataskaitų rengimui ir ataskaitų teikimui;
Turi būti pateiktas atsakingo asmens, t. y. projekto vadovo adresas, kuriam turi būti pristatytos ataskaitos. Numatoma ataskaitų rengimo kalba ir reikalingų kopijų skaičius.
Galutinė ataskaita pateikiama įgyvendinus užduotis;
– stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas – apibrėžiami rodikliai, specialieji reikalavimai:
Stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų sistema turi būti prižiūrima visą projekto įgyvendinimo laiką. Stebėjimo sistema turi užtikrinti projekto įgyvendinimo metu atliekamų mokėjimų tinkamumą, palengvinti visų atliktų išlaidų patikrinimą.
Nustatomi finansiniai ir techniniai (fiziniai) rodikliai, pagal kuriuos bus vykdomas stebėjimas ir vertinimas. Taip pat šie rodikliai naudojami rengiant technines bei su mokėjimais susijusias ataskaitas;
– prielaidos ir rizikos veiksniai – tai prielaidos (teigiami veiksniai) ir rizikos (neigiami veiksniai), galinčios daryti įtaką projekto įgyvendinimui bei projekto rezultatui; nurodoma, kokia jų pasireiškimo tikimybė ir, jei tai neigiami veiksniai, numatomi būdai, kaip galima būtų jų išvengti.

Paslaugos pagrindimas
Trumpai aprašykite, kokiems tikslams yra reikalinga konkreti paslauga ir kaip ji bus pritaikyta.

Transporto šaka
Pagal paraiškos pagrindinės B dalies trečiąjį punktą nurodykite transporto šaką (kelių, geležinkelių, vandens, oro ar bevariklis transportas).

Paslaugu vykdymas kartu su tiekimu
Lentelėje pažymėkite, ar paslaugos bus teikiamos kartu su prekėmis. Jei taip, tuomet pildykite ir paskutinę lentelės dalį „Prekės pavadinimas“ (prekės pavadinimas, esama situacija ir laukiami rezultatai).

Paslaugu pavadinimas
Šiame punkte, pagal nurodytą lentelės formą (įtraukiant reikalingą eilučių skaičių), įrašykite kiekvieną su paslaugomis susijusią veiklą. Nurodykite, kokia yra esama padėtis ir kokių tikimasi rezultatų suteikus reikiamas paslaugas.

Prekės pavadinimas
Pildoma tuo atveju, jei planuojamas paslaugų teikimas kartu su prekių tiekimu.
Kitoje lentelėje detalizuokite numatomų pirkti paslaugų kainas.

15.2. Vieta

Nurodykite geografinę vietą, kuriai bus teikiamos paslaugos (miestą, rajoną, apskritį), įmonę, įstaigą, organizaciją (galutinio naudos gavėjo pavadinimą, adresą, telefoną, faksą).

16. PARAIŠKOS TIEKIMUI SPECIALIOSIOS B DALIES PRIEDO PILDYMAS

16.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Nurodykite, ar prie paraiškos pridedate techninius reikalavimus.
Techniniais reikalavimais apibrėžiamos reikalingos prekės. Techniniuose reikalavimuose, jei galima, nurodykite tikslią prekių rūšį ir eksploatacinius ypatumus.
Tiekimo pagrindimas
Tiekimo pagrindime trumpai aprašykite, kokiam tikslui būtina įsigyti tam tikrą įrangą, prekes ar jų kompleksą, tuo pačiu aprašykite esamą situaciją ir nurodykite, kam tiekiamos prekės bus panaudotos.
Transporto šaka
Nurodykite transporto šaką, kuriai bus skirtas tiekimas. Transporto šaka yra įvardijama pagal paraiškos pagrindinės B dalies trečiąjį punktą (kelių, geležinkelių, vandens ar transportas).
Tiekimo vykdymas kartu su paslaugomis
Pažymėkite, ar tiekimas bus vykdomas kartu su paslaugomis. Jei taip, toliau pildykite lentelės dalį „Paslaugų pavadinimas“ (paslaugos pavadinimas, esama situacija ir laukiami rezultatai) ir pateikite visą reikalingą informaciją.
Prekės pavadinimas
Išvardykite kiekvieną su tiekimu susijusį prekės pavadinimą. Nurodykite, kokia yra esama padėtis ir kokių tikimasi rezultatų įsigijus reikiamą prekę.
Paslaugu pavadinimas
Pildoma tuo atveju, jei planuojamas tiekimas kartu su paslaugomis.
Kitoje lentelėje detalizuokite numatomų įsigyti prekių kainas.

16.2. Vieta

Nurodykite geografinę vietą, kuriai bus atliekamas tiekimas (miestą, rajoną, apskritį), įmonę, įstaigą, organizaciją (galutinio naudos gavėjo pavadinimą, adresą, telefoną, faksą).

17. PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS

Prie paraiškos pridedant priedus turi būti pridedamas 1 priedo originalas ir 1 kopija (kai kurių dokumentų originalas nėra reikalaujamas, tokiu atveju pridedamos 2 kopijos) ir paraiškos B dalyje „Prie paraiškos pridedamų priedų sąrašas“ pažymimas kvadratėlis. Toliau pateikiamas aprašymas, kokie priedai pridedami prie paraiškos.

x	Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę (originalai) / Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę, – tai dokumentai, kuriais būtų patvirtinta, kam priklauso ši žemė, ir siekiant nepažeisti nuosavybės teisių, turi būti garantuota, kad žemė nepriklauso kitiems privatiems ar fiziniams asmenims, kitai savivaldybei ir pan., t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad šioje teritorijoje pareiškėjas gali įgyvendinti teikiamą projektą. Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei žemė yra įregistruota registre. Jei žemė nėra įregistruota minėtame registre, tuomet dėl dokumentų reikia kreiptis į konkrečios apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyrių arba pateikti institucijos vadovo pasirašytą raštą, kad projekto vykdymo vietoje žemė priklauso pareiškėjui arba valstybei. Jei žemė priklauso valstybei, tuomet prie rašto reikia pridėti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, VĮ Registrų centro pažyma, apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus pažyma).
x	Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise (originalai) Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei šis turtas yra įregistruotas VĮ Registrų centro registre. Jei turtas nėra įregistruotas minėtame registre, tuomet pateikite pažymą, kuria būtų pažymėta, kieno balanse yra projekto metu numatyti rekonstruoti ar modernizuoti statiniai bei nurodyta turto pradinė ir likutinė vertė.
x	- Darbų paraiškoms – galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (kopija) – Paslaugų paraiškoms – techninė užduotis (originalas) – Tiekimo paraiškoms – trumpas projekto aprašymas ir techniniai reikalavimai (originalas). Jei pareiškėjas yra teikęs paraišką tam pačiam projektui, tačiau jam nebuvo skirta parama, jis gali pakartotinai neteikti galimybių studijos ir nurodyti, kad ji buvo pateikta
x	Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracija
x	Institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų monitoringą, deklaraciją (kopija) Ši deklaracija yra patvirtinta 2004 m. sausio 27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-44
x	Poveikio aplinkai vertinimas (kopija)
x	Skaičiuojamoji (orientacinė) sąmata (originalas) – tai detali sąmata pagal projekto veiklas, nurodant jų vertes
x	Techninis projektas (kopija). Techninį projektą rekomenduojame pridėti. Jei pareiškėjas yra teikęs paraišką tam pačiam projektui, tačiau jam nebuvo skirta parama, jis gali pakartotinai neteikti techninio projekto ir nurodyti, kad jis buvo pateiktas
x	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo, vyr. finansininko ir už projekto priežiūrą atsakingo asmens), gyvenimo aprašymai (CV) (originalai). Jame turi būti įrašyta darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, šeimyninė padėtis, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas bei kita naudinga informacija.
x	Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (kopija)
x	Pažyma, patvirtinanti pareiškėjo bendrąjį finansavimą, patvirtinta vadovo ir finansininko (originalas) Jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija – Tarybos sprendimo dėl projekto bendrafinansavimo kopija
x	Savivaldybės tarybos arba valstybės, savivaldybės ar biudžetinės įstaigos steigėjo sprendimas dėl pritarimo projektui (kopija)
x	Regioninės plėtros/Strateginis plėtros planas (kopija arba išrašas)
x	Pareiškėjo raštas, patvirtinantis atskiros banko sąskaitos projektui atidarymą (originalas). Raštas turi būti pasirašytas institucijos vadovo ir vyriausiojo finansininko.
□	Notariškai patvirtinta valstybės, savivaldybės įmonės ar viešosios įstaigos įstatų (statuto ar nuostatų) kopija Savivaldybėms šio dokumento pridėti nereikia.
Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas (originalas), liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris (-iai): (Jei pareiškėjas ar partneris negali pateikti toliau nurodytų dokumentų, jis privalo raštu nurodyti priežastis, dėl kurių šie dokumentai negali būti pateikti, ir pats patvirtinti atitikimą reikalavimams, nurodytiems Gairių pareiškėjams skyriaus V.2.6 „Tinkamumo vertinimas“ dalies „Pareiškėjo ir partnerio tinkamumas“ išvardytuose punktuose.)
x	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Šio dokumento nereikia pateikti tik institucijoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.
x	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Šio dokumento nereikia pateikti tik institucijoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.

Taip pat norėtume priminti, kad kiekvienas pareiškėjas yra atsakingas už tai, kad būtų pateikti pakankami įrodymai, jog jis atitinka nustatytus reikalavimus. Transporto investicijų direkcija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomą informaciją, jei iškyla abejonių dėl pareiškėjo (partnerių) atitikimo nustatytiems reikalavimams. Pavyzdžiui, Transporto investicijų direkcija papildomai gali pareikalauti pateikti notariškai patvirtintą pareiškėjo (partnerių) registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašą iš Juridinių asmenų registro, Pareiškėjo (partnerių) 2 pastarųjų metų balansų kopijas, Pareiškėjo (partnerių) debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų paaiškinimo raštą bei kitą Transporto investicijų direkcijos vertintojams svarbią ir reikiamą informaciją.
Jei Transporto investicijų direkcijai pateikus prašymą pareiškėjui dėl papildomos informacijos pareiškėjas (partneriai) atsisako arba nepateikia reikiamos informacijos, paraiška gali būti atmetama.
______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
6 priedas

REKOMENDACIJOS DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES TURINIO

Sudarant jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį būtina vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir šiomis rekomendacijomis. Pareiškėjo ir partnerių sudaromoje jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje, pridedamoje prie paraiškos, turi būti numatyta:
1. Koks ir kokio dydžio bus partnerio (-ių) ir pareiškėjo indėlis (pinigais, įnašu natūra, žmogiškaisiais ištekliais, suteiktu naudotis turtu, patirtimi ir pan.)?
2. Kokius darbus atliks pareiškėjas ir kokius partneris (-iai). Kaip bus pasidalijamos projekto veiklos sritys (kas vykdys pirkimus, kaip bus organizuojamas projekto valdymas, įgyvendinimo priežiūra, t. y. kaip ir kokia apimtimi tai vykdys abu partneriai, kaip jie koordinuos savo veiksmus bei kas bus atsakingas už bendro turto apskaitą, kas tvarkys bendrus partnerių reikalus)?
3. Kokios pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės ir pareigos?
4. Kaip pareiškėjas užtikrins savo įsipareigojimų pagal paramos sutartį tinkamą įgyvendinimą, kaip partneris (-iai) prisidės prie jo įsipareigojimų vykdymo:
4.1. kaip projekto partneris (-iai) užtikrins jo turimų (saugomų) dokumentų ir informacijos, susijusios su įgyvendinamu projektu, prieinamumą (pvz., rengiant ataskaitas);
4.2. kaip gaunamos ir perduodamos partneriui išrašytos ir paramos lėšomis apmokamos sąskaitos, koks partnerio (-ių) atstovas jas tvirtina;
4.3. kaip bus užtikrinama projekto partnerio (-ių) pareiga teikti pareiškėjui informaciją apie projekto pažangą, pareiga teikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
4.4. kaip bus keičiamasi kita informacija tarp projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių);
4.5. kokios partnerio (-ių) pareigos santykiuose su trečiaisiais asmenimis (projekto priežiūrą ir kontrolę vykdančiomis institucijomis, rangovais ir kt.) ir kokia partnerio atsakomybė nesilaikius šių įsipareigojimų;
4.6. kaip atliekamas projekto auditas (kaip perkama audito atlikimo paslauga, ar tas pats auditorius atlieka visą projekto auditą, ar kiekvienas partneris savo daliai, kas sujungia išvadas), kurio iš partnerių sprendimas yra įpareigojantis, jei atsiranda nenumatytų atvejų, ir t. t.
5. Kokia atsakomybė, jei vienas iš partnerių ketina pasitraukti iš projekto arba nevykdo savo įsipareigojimų, kaip partneris (- iai), kaip negalintis vykdyti projekto veiklos srities užtikrins tokios veiklos srities tęstinumą, kaip būtų įgyvendinamas projektas pasitraukus vienam iš partnerių, kokios sankcijos?
6. Nuostata, kad teisių ir įsipareigojimų perleidimas be Įgyvendinančiosios institucijos raštiško sutikimo negalimas.
7. Nuostata dėl lėšų ir turto panaudojimo tik projekto tikslais.
8. Ar partneris numato patirti tinkamas finansuoti išlaidas, kaip bus apmokamos partnerio tinkamos finansuoti išlaidos, kokiu dydžiu, kaip vyks pinigų pervedimai tarp pareiškėjo ir partnerio, kokie nustatomi terminai?
9. Kaip bus apmokamos išlaidos, kurios nebus pripažintos tinkamomis finansuoti, arba kaip bus apmokama tinkamų finansuoti išlaidų dalis, nefinansuojama iš ES paramos (kas jas padengs, kaip jos paskirstomos tarp partnerių)?
10. Kokia lėšų panaudojimo ir nuostolių padengimo tvarka?
11. Kaip bus pasidalijami projekto rezultatai, įgytas turtas, gautas pelnas (ar tai bendroji dalinė partnerių nuosavybė, ar turtas įsigyjamas kiekvieno partnerio vardu atskirai, bet tik suteikiama teisė naudotis kitam partneriui (-iams)?
12. Kaip bus naudojamas, valdomas ir disponuojamas bendras partnerių turtas?
13. Nuostata, kad partneriai jokiu būdu negalės perleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriama parama, 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties sudarymo dienos.
14. Nuostata, kad partneriai negalės pakeisti pagal paramos sutartį remiamos veiklos pobūdžio ir (ar) turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, nuosavybės formos 5 (penkerius) metus nuo paramos skyrimo dienos.
15. Nuostata, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) privalo sudaryti sąlygas tikrinti projektą kontrolės institucijoms (Europos Komisijos auditoriai, valstybės kontrolė, vadovaujančioji, tarpinė bei įgyvendinančioji institucijos ir kt.) ir pateikti patikrinimą atliekantiems darbuotojams visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ir informaciją.
16. Kaip bus užtikrintas informacijos konfidencialumas ir partnerių galimybė susipažinti su informacija apie projekto įgyvendinimą?
17. Kokia jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka? Kokia dėl sutarties nutraukimo padarytų tiesioginių nuostolių atlyginimo partneriui tvarka? Taip pat būtina nustatyti, kad sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik gavus Įgyvendinančiosios institucijos raštišką sutikimą.
18. Kokia dokumentų saugojimo tvarka?
19. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties galiojimas (sutartis turi apimti projekto veiklos tęstinumo laikotarpį).
20. Šioje sutartyje gali būti aptariamos ir kitos sąlygos.
______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
7 priedas

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos Nr.: / Pareiškėjo pavadinimas:
Eil. Nr.	Kriterijus	Vertinimas (Taip/Ne/Netaikoma)	Pastabos
1.	Ar paraiška atitinka nustatytą paraiškos formą?
2.	Ar paraiška yra visiškai užpildyta?
3.	Ar paraiška yra pasirašyta ir užantspauduota įgalioto asmens?
4.	Ar paraiškos kiekvienas puslapis pasirašytas?
5.	Ar paraiška užpildyta lietuvių kalba?
6.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką darbų projekto finansavimui, pateikė:
6.1.	Dokumentus, patvirtinančius daiktinę teisę į žemę
6.2.	Dokumentus, patvirtinančius turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę
6.3.	Galimybių studiją (statinio statybos pagrindimą)
6.4.	Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaraciją?
6.5.	Institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų monitoringą, deklaraciją? (jei reikia)
6.6.	Poveikio aplinkai vertinimą (jei reikia)
7.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką paslaugų projekto finansavimui, pateikė techninę užduotį paslaugoms atlikti?
8.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką tiekimo projekto finansavimui, pateikė projekto aprašymą ir techninius reikalavimus?
9.	Ar pateikta Projekto sąmata (numatant visas projekto veiklas)?
10.	Ar pateikti pareiškėjo ir partnerio (-ių) darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą, CV?
11.	Ar pateikta jungtinės veiklos sutartis, nustatanti aiškius įsipareigojimus tarp šalių? (jei taikoma)
12.	Ar pateikta pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui?
13.	Ar pateiktas savivaldybės tarybos ar institucijos steigėjo sprendimas dėl pritarimo projektui?
14.	Ar pateiktas regioninės plėtros/strateginis plėtros planas (kopija arba išrašas)?
15.	Ar pateiktas pareiškėjo raštas, patvirtinantis atskiros banko sąskaitos projektui atidarymą.
16.	Ar pateikta notariškai patvirtinta valstybės, savivaldybės įmonės ar viešosios įstaigos įstato (statuto ar nuostatų) kopija (jei taikoma)?
17.	Ar pateiktas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) įvykdė įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu? (jei taikoma)
18.	Ar pateiktas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) įvykdė įsipareigojimus VMI, susijusius su mokesčių mokėjimu? (jei taikoma)
19.	Ar pateiktas reikiamas paraiškos ir jos priedų originalų ir kopijų skaičius, taip pat paraiška pateikta elektroninėje laikmenoje (CD)?
20.	Ar projekto išlaidos Projekto sąmatoje ir paraiškos A ir B dalyse surašytos litais?
21.	Ar pateikta partnerio (-ių) deklaracija (pagal prie Paraiškos B dalies pateikiamų priedų sąrašą?

Išvada dėl projekto tinkamumo (Taip/Ne):

Komentarai:

Paraiškos vertintojas: / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tikrinimo data:
Susipažinau / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data:

______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
8 priedas

TINKAMUMO SKIRTI PARAMĄ VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos Nr.: / Pareiškėjo pavadinimas:
Eil. Nr.	Kriterijus	Vertinimas (Taip/Ne/Netaikoma)	Pastabos
Pareiškėjo ir partnerio tinkamumas
1.	Ar pareiškėjas atitinka Gairėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus?
2.	Ar projekto partneriai yra tinkami?
3.	Ar pareiškėjas (ir jo partneris, jei taikoma) turi pakankamai administracinių gebėjimų – yra paskyręs projekto vadovą, vyr. buhalterį (buhalterį), asmenį atsakingą už projekto priežiūrą?
4.	Ar pareiškėjas (ir jo partneris, jei taikoma) įvykdė įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu?
5.	Ar pareiškėjas (ir jo partneris, jei taikoma) įvykdė įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu?
Projekto atitiktis BPD strategijai ir atitinkamos BPD priemonės tikslams, Lietuvos nacionalinei ūkio sektorių politikai bei strategijai ir ES horizontalaus lygio sritims (konkurencija, aplinkosauga, ES horizontaliosios sritys)
6.	Ar projektas atitinka bendrą BPD strategiją ir Lietuvos bei ES regioninės plėtros politikos kryptis?
7.	Ar projektas prisideda prie BPD ir BPD 1.1 priemonės tikslų įgyvendinimo?
8.	Ar projekto veiklos sritys atitinka bent vieną Gairėse pareiškėjams nurodytą pagal BPD 1.1 priemonę remiamą veiklos sritį?
9.	Ar poveikio aplinkai vertinime (jei pateikiamas) pateiktoms išvadoms pritaria Aplinkos ministerija/Regiono aplinkos apsaugos departamentas?
10.	Ar projekto NATURA 2000 deklaracijoje nurodyta, kad projektas neturės poveikio arba neturės reikšmingo neigiamo poveikio Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijoms? (jei taikoma)
11.	Ar poveikis ES horizontaliosioms sritims (darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros ir informacinės visuomenės) nėra neigiamas?
12.	Ar pareiškėjo numatytos suteiktos paramos viešumo priemonės yra atitinkančios projekto vertę?
Projekto išlaidų tinkamumas finansuoti
13.	Ar pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti ir patvirtinti šią teisę turinčio asmens parašu? (Savivaldybės tarybos sprendimas; raštas, patvirtinantis lėšų skyrimą bendrajam finansavimui, pasirašytas institucijos vadovo ir vyriausiojo finansininko)
14.	Ar tinkamų išlaidų kategorijų lentelėje pateiktos statybos darbų kainos atitinka techninio projekto sąmatą? (jei yra parengtas techninis projektas)
15.	Ar projekto išlaidos atitinka Gairėse pareiškėjams nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas?
16.	Ar netinkamas finansuoti iš ERPF ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų išlaidas pareiškėjas įsipareigoja apmokėti iš nuosavų ir/ar partnerio lėšų?
17.	Ar projektas planuojamas įgyvendinti tinkamu finansuoti laikotarpiu ir tinkamoje teritorijoje?
18.	Ar numatytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu, yra būtinos projektui įgyvendinti ir suplanuotos atsižvelgiant į realią rinkos kainą, vidutinį metinį kainų augimą bei valiutų riziką?
Projekto tęstinumas
18.	Ar turtas priklauso (arba naujai sukurtas turtas priklausys) nuosavybės ar patikėjimo teise pareiškėjui?
19.	Ar pareiškėjas turi daiktinę teisę į žemę arba žemė yra valstybės nuosavybė?
Pridėtinė projekto rezultatų vertė
20.	Ar projektas sukuria pridėtinę vertę? (ar tai nėra esamo turto atstatymas – remontas?)
21.	Ar projekto pasiekimų ir rezultatų rodikliai nurodyti pagal BPD priede nustatytus pasiekimų ir rezultatų rodiklius ir yra išreikšti kiekybiškai?

Išvada dėl projekto tinkamumo (Taip/Ne):

Komentarai:

Paraiškos vertintojas: / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tikrinimo data:
Susipažinau / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data:

______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
9 priedas

VALSTYBINĖS SVARBOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS IR MULTIMODALINIO TRANSPORTO PLĖTROS PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(BPD 1.1 priemonės 1 ir 4 veiklos:

1 veikla. Valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba ir jos funkcionavimo užtikrinimas;
4 veikla. Multimodalinio transporto vystymas, transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos centrams steigti)

Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	15
1.1. Prognozuojamo transporto eismo intensyvumas	4	B dalies priedai, paraiška darbams, 3 punktas
1.2. Projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką	2	A dalis, 4 punktas
1.3. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	4	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.4. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	3	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.5. Projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą (sujungti su kitais keliais, kita infrastruktūra)	2	A dalis, 4 punktas
2. Ar projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems projekto rezultatams pasiekti	25
2.1 Ekonominės naudos ir kaštų santykis	25	B dalis, 11.1 punktas
3. Projekto rezultatų būtinumas	15
3.1 Atitikimas regioninės plėtros/strateginiams planams	9	Paraiškos priedai
3.2 Projekto prognozių pagrindimas	6	B dalis, 11.4 ir 11.5 punktai
4. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	15	B dalis, 9 punktas
5. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos AE regione)	5	A dalis 6.3 punktas
6. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	23
6.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	5	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
6.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto personalo pajėgumas jas atlikti	6	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai – darbuotojų CV
6.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	12
6.3.1. Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	10	A dalis, 4 punktas
6.3.2. Atlikta jautrumo analizė įvertinant projekto pabrangimą (pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui arba nenumatytoms išlaidoms)	2	B dalis, 11.2 punktas
7. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	2
7.1. Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	2	A dalis, 4 punktas
IŠ VISO:	100

APLINKOSAUGINIŲ IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMO BEI KELEIVIŲ TERMINALŲ IR JŲ PRIEIGŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(BPD 1.1 priemonės 2 ir 3 veiklos:

2 veikla. Aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas;
3 veikla. Keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas)
Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	15
1.1. Prognozuojamo transporto eismo intensyvumas	2	B dalis, paraiška darbams, 3 punktas
1.2. Projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką	1	A dalis, 4 punktas
1.3. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	6	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.4. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	4	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.5. Projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą (sujungti su kitais keliais, kita infrastruktūra)	2	A dalis, 4 punktas
2. Ar projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems projekto rezultatams pasiekti	27
2.1 Ekonominės naudos ir kaštų santykis	27	B dalis, 11.1 punktas
3. Projekto rezultatų būtinumas	13
3.1 Atitikimas regioninės plėtros/strateginiams planams	9	Paraiškos priedai
3.2 Projekto prognozių pagrindimas	4	B dalis, 11.4 ir 11.5 punktai
4. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	15	B dalis, 9 punktas
5. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos regione)	5	A dalis 6.3 punktas
6. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	23
6.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	5	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
6.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto personalo pajėgumas jas atlikti	6	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai – darbuotojų CV
6.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	12
6.3.1. Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	10	A dalis, 4 punktas
6.3.2. Atlikta jautrumo analizė įvertinant projekto pabrangimą (pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui arba nenumatytoms išlaidoms)	2	B dalis, 11.2 punktas
7. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	2
7.1. Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	2	A dalis, 4 punktas
IŠ VISO:	100

VIETINĖS REIKŠMĖS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(BPD 1.1 priemonės 5 veikla. Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra.)

Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	25
1.1. Prognozuojamo transporto eismo intensyvumas	4	B dalies priedai, paraiška darbams, 3 punktas
1.2. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	5	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.3. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	4	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.4. Projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą (sujungti su kitais keliais, kita infrastruktūra)	12	A dalis, 4 punktas
2. Ar projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems projekto rezultatams pasiekti	25
2.1. Ekonominės naudos ir kaštų santykis	25	B dalis, 11.1 punktas
3. Projekto rezultatų būtinumas	20
3.1. Atitikimas regioninės plėtros/strateginiams planams	9	Paraiškos priedas, Regioninės plėtros/Strateginio plėtros plano kopija arba išrašas iš jo
3.2. Projektas vykdomas gatvėse ir keliuose, kuriuose yra visuomeninio transporto maršrutai	3	B dalies 1.1 priedas, paraiška darbams, 2.1 punktas
3.3. Projekto prognozių pagrindimas	8	B dalis, 11.4 ir 11.5 punktai
4. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	5	B dalis, 9 punktas
5. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos regione)	4	A dalis 6.3 punktas
6. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	19
6.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	3	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
6.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto personalo pajėgumas jas atlikti	4	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai – darbuotojų CV
6.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	12
6.3.1. Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	10	A dalis, 4 punktas
6.3.2. Atlikta jautrumo analizė įvertinant projekto pabrangimą (pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui arba nenumatytoms išlaidoms)	2	B dalis, 11.2 punktas
7. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	2
7.1. Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	2	A dalis, 4 punktas
IŠ VISO:	100

GALIMYBIŲ STUDIJŲ IR TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMO PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ

(BPD 1.1 priemonės 6 veikla. Galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas transporto infrastruktūros projektams.)
Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	15
1.1. Projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką	2	A dalis, 4 punktas
1.2. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	5	A dalis, 4 punktas
1.3. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	5	A dalis, 4 punktas
1.4. Projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą (sujungti su kitais keliais, kita infrastruktūra)	3	A dalis, 4 punktas
2. Projekto rezultatų būtinumas	24
2.1. Atitikimas regioninės plėtros/strateginiams planams	24	Paraiškos priedai
3. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	5	B dalis, 9 punktas
4. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos AE regione)	5	A dalis 6.3 punktas
5. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	22
5.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	5	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
5.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto personalo pajėgumas jas atlikti	6	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai – darbuotojų CV
5.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	11
5.3.1 Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	11	A dalis, 4 punktas
6. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	5
6.1 Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	5	A dalis, 4 punktas
7. Techninės užduoties kokybė	24
IŠ VISO:	100

PREKIŲ TIEKIMO PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(Tiekimo projektams)

Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	10
1.1. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	5	A dalis, 4 punktas
1.2. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	5	A dalis, 4 punktas
2. Projekto rezultatų būtinumas	24
2.1. Atitikimas regioninės plėtros/strateginiams planams	24	Paraiškos priedai
3. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	10	B dalis, 9 punktas
4. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos AE regione)	5	A dalis 6.3 punktas
5. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	22
5.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	5	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
5.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto personalo pajėgumas jas atlikti	6	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai – darbuotojų CV
5.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	11
5.3.1 Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	11	A dalis, 4 punktas
6. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	5
6.1. Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	5	A dalis, 4 punktas
7. Techninių reikalavimų kokybė	24
IŠ VISO:	100

______________
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
10 priedas

PARAMOS SKYRIMO PROJEKTUI PAVYZDINĖ SUTARTIES FORMA

___________ Nr. ________
(data)
__________________
(sudarymo vieta)

Atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Transporto investicijų direkcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl ES struktūrinių fondų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999; 2005, Nr. 51-1700) pavesta vykdyti šiame nutarime nustatytas atitinkamai Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms priskirtas funkcijas, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau vadinama – BPD) 1 prioriteto 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Priemonė),

atsižvelgdamos į tai, kad Priemonė įgyvendinama per projektų, atitinkančių BPD 1 prioriteto ir Priemonės tikslus, rėmimą – jų įgyvendinimo finansavimą,

atsižvelgdamos į tai, kad pagal šią paramos sutartį suteikiama parama yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai skirtus biudžeto asignavimus,

atsižvelgdamos į tai, kad Projekto vykdytojas, remdamasis Įgyvendinančiosios institucijos paskelbtu kvietimu teikti paraiškas Nr. ______________, pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą šioje paramos sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,

atsižvelgdamos į tai, kad pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos procesus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą šioje paramos sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,

suprasdamos tai, kad projektų finansavimo taisykles inter alia apibrėžia ne tik ši paramos sutartis ir nacionaliniai teisės aktai, tačiau ir ES teisės aktai, kurie nustato ES struktūrinių fondų paramos skyrimo sąlygas, ypač 1999 m. birželio 21 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis struktūrinių fondų bendrąsias nuostatas (toliau – Pagrindinis reglamentas), ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį detalias taisykles įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 dėl veiklos sričių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, išlaidų tinkamumo, ir panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1145/2003 (toliau – Išlaidų tinkamumo reglamentas), 2000 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2000 dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl ES struktūrinių fondų paramos,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau vadinama – Tarpinė institucija),
(Tarpinės institucijos pavadinimas)
atstovaujama

Transporto investicijų direkcija (toliau vadinama – Įgyvendinančioji institucija),
(Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)
atstovaujama	,

ir
(toliau vadinama –Projekto vykdytojas),
Atstovaujamas	,

toliau bendrai vadinama „Šalimis“,

sudarė šią paramos skyrimo projektui	,
(Projekto pavadinimas)
registracijos Nr. ________ (toliau vadinama – Projektas) įgyvendinti sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pagal šią Sutartį:
1.1.1. Tarpinė institucija, atsižvelgdama į Projektų atrankos komiteto (..... d. protokolas Nr. _____________) rekomendacijas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 200_ m. _____________ d. įsakymu Nr. _________ „Dėl...“, įsipareigoja Projekto vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apmokėti iš ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal BPD, ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų (toliau vadinama – Parama) Sutartyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas vykdant Projektą arba jų dalį Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
1.1.2. Įgyvendinančioji institucija įsipareigoja pagal savo kompetenciją Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti Projekto administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą;
1.1.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti kiekybinius projekto tikslus, naudoti Paramos ir nuosavas lėšas, laikytis projekto įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų organizavimo tvarkaraščio taip, kaip nurodyta Sutarties 1 priede.
1.2. Projekto vykdytojui suteikiama iki ______________ Lt (arba _____ proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų) parama tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti, iš jų _____ Lt (_____ proc.) – iš Europos regioninės plėtros fondo, _____ Lt (_____ proc.) – iš valstybės biudžete Tarpinei institucijai numatytų bendrojo finansavimo lėšų.
1.3. Paramos sumą mažina tiesiogiai iš Projekto veiklos, kuriai skiriama Parama, Projekto įgyvendinimo metu ir vienerius metus po Projekto pabaigos gautos pajamos (pavyzdžiui, iš Projekto rezultatų pardavimų, nuomos, paslaugų ir kitos). Apie tokias pajamas Projekto vykdytojas privalo informuoti Įgyvendinančiąją instituciją.
1.4. Projekto vykdytojas (jei yra, kartu su partneriais) įsipareigoja prisidėti ne mažesniu kaip _____ Lt (_____ proc.) savo įnašu* prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą. _______________
* Jei projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, jos prisiimami įsipareigojimai negali viršyti patvirtintų asignavimų sumos einamaisiais biudžetiniais metais.

2. PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

2.1. Teikiant Paramą Projekto vykdytojui, neviršijant Sutarties 1.2 punkte nurodytos Paramos sumos, apmokamos tiktos Projekto išlaidos, kurios yrą:
2.1.1. tiesiogiai susijusios su Projekto, kuriam teikiama Paramą, įgyvendinimu;
2.1.2. būtinos Projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus;
2.1.3. patirtos Projekto vykdytojo ir šių asmenų (partnerių):
2.1.3.1.	(partnerio pavadinimas, kodas, adresas);
2.1.3.2.	(partnerio pavadinimas, kodas, adresas);
2.1.4. tinkamos finansuoti, vadovaujantis Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Gairės pareiškėjams), patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro.... įsakymu Nr........, (Žin., _____, Nr. _____), nuostatomis;
2.1.5. yrą pripažintos tinkamomis finansuoti pagal Sutarties 1 priedą ir yra Projekto vykdytojo patirtos nuo _____ (data) iki _____ (data);
2.1.6. Projekto vykdytojo patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
2.1.7. įtrauktos į Projekto vykdytojo (jo partnerių) apskaitą ir kurios gali būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo-priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais, pateisinančiais patirtas išlaidas, banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtintais išrašais iš banko sąskaitos, kasos išlaidų orderiais ir kitais dokumentais, įrodančiais, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas).
2.2. Kitos Paramos skyrimo sąlygos:
2.2.1. Projekto vykdytojas jokiu būdu neperleis, neįkeis turto ar kitokiu būdu nesivaržys daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriama Parama, 5 (penkerius) metus nuo Sutarties sudarymo dienos;
2.2.2. Projekto vykdytojas nekeis pagal šią Sutartį remiamos veiklos pobūdžio ir (ar) turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota Parama, nuosavybės formos 5 (penkerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos. Projekto vykdytojas, negalėdamas pats vykdyti veiklos dėl svarbių priežasčių, įsipareigoja užtikrinti tokios veiklos tęstinumą. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą, Projekto vykdytojas įsipareigoja pranešti Įgyvendinančiajai institucijai nedelsdamas po jų paaiškėjimo;
2.2.3. jeigu Projektas, vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams, galėjo būti pradėtas įgyvendinti prieš Sutarties pasirašymą ir su trečiaisiais asmenimis sudarytos prekių, paslaugų arba darbų pirkimo-pardavimo sutartys, apmokamos tik išlaidos, kurios atitinka visus Sutartyje ir Gairėse pareiškėjams nurodytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus;
2.2.4. visos sutartys (įskaitant sudarytas iki šios Sutarties įsigaliojimo) su trečiaisiais asmenimis dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurių išlaidas prašomą apmokėti, turi būti sudaromos (sudarytos) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;

2.2.5. tais atvejais, kada Projekto vykdytojas (ir partneriai) įsipareigoja naudoti ir nuosavas lėšas, Paramos dydis gali būti atitinkamai sumažintas, jeigu Projekto vykdytojas (ir partneriai) nesilaiko įsipareigojimų, susijusių su nuosavų lėšų panaudojimu;
2.2.6. Projekto vykdytojas įgyvendiną projektų planuojamus tikslus ir rezultatus taip, kaip numatoma Sutartyje (arba jos prieduose).

3. TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Kai taikomas kompensavimo be avanso mokėjimo būdas:
3.1. Išmokant paramos lėšas Projekto vykdytojui taikomas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K- 033 (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667), nustatytas kompensavimo be avanso mokėjimo būdąs.
3.2. Projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti Projektą nuosavomis lėšomis ir pasirašius Sutartį Įgyvendinančiai institucijai teikiamuose mokėjimo prašymuose deklaruoja patirtas išlaidas.
3.3. Projekto vykdytojas nuo _____ (data) iki _____ (data) už praeitą ataskaitinį laikotarpį iki kito mėnesio 15 kalendorinės dienos pateikia Įgyvendinančiajai institucijai nustatytos formos mokėjimo prašymą kartu su per atsiskaitomąjį laikotarpį patirtas išlaidas pateisinančių ir (arba) jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis, patvirtintomis Projekto vykdytojo įgalioto asmens.
3.4. Įgyvendinančioji instituciją per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo ir 3.3 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, patikrinusi Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, rengia ir teikia Tarpinei institucijai mokėjimo paraišką.
3.5. Tarpinė instituciją, patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos parengtą mokėjimo paraišką, per 5 darbo dienas nuo tinkamos mokėjimo paraiškos gavimo dienos teikia jas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti iš Tarpinės institucijos atitinkamų metų biudžeto asignavimų.
3.6. Jeigu mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti kompensuojamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanką išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai Įgyvendinančioji instituciją informuoją Projekto vykdytoją. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti kompensuojamos pateikus kitus mokėjimo prašymus.
3.7. Galutinis mokėjimas Projekto vykdytojui (ne mažiau kaip 5 (penki) procentai Paramos sumos) išmokamas tik tada, kai Projekto vykdytojas yra patyręs visas su Projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas ir pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, audito išvadą (kartu su audito ataskaita) ir galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą, pasirašytą ataskaitą parengusio asmens ir Projekto vykdytojo įstaigos vadovo.

Kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas:
3.1. Išmokant paramos lėšas Projekto vykdytojui taikomas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K- 033 (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667), nustatytas sąskaitų apmokėjimo būdas.
3.2. Jei Projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yrą sudaręs sutartį dėl paslaugų/prekių pirkimo arba darbų vykdymo įgyvendinant Projektą, jis praeitą ataskaitinį laikotarpį iki kito mėnesio 15 kalendorinės dienos pateikia Įgyvendinančiajai institucijai nustatytos formos mokėjimo prašymą ir prideda dokumentų, įrodančių, kad išlaidos patirtos per atsiskaitymo laikotarpį vykdant projektą, kopijas, patvirtintas Projekto vykdytojo įgalioto asmens.
3.3. Įgyvendinančioji institucija per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo ir 3.3 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, patikrinusi Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, rengia ir teikia Tarpinei institucijai mokėjimo paraišką.
3.4. Tarpinė institucija, patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos parengtą mokėjimo paraišką per 5 darbo dienas nuo tinkamos mokėjimo paraiškos gavimo dienos teikia jas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti iš Tarpinės institucijos atitinkamų metų biudžeto asignavimų.
3.5. Pagal mokėjimo prašymą gavęs Paramos lėšų, Projekto vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas: apmoka rangovų sąskaitas, kartu išmokant gautas Paramos lėšas ir nuosavas lėšas pagal Sutarties 1.2 paramos nustatytą paramos lėšų ir 1.4 punkte nustatytą nuosavų lėšų finansavimo dalis, bei informuoja Įgyvendinančiąją instituciją apie atliktus mokėjimus pateikdamas išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas.
3.6. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti apmokėtos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama ir apie tai Įgyvendinančioji institucija informuoja Projekto vykdytoją. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti apmokėtos Projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus.
3.7. Galutinį mokėjimo prašymą Projekto vykdytojas teikia gavęs paskutinę rangovų, prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų sąskaitą po to, kai įsitikina, kad yra įvykdytos visos viešųjų pirkimų sutarties sąlygos.

Toliau nustatytos Sutarties sąlygos, taikomos visiems apmokėjimo būdams:
3.8. Parama išmokama pervedant pinigus į Projekto vykdytojo Paramos lėšoms atidarytą banko sąskaitą kurios rekvizitai yra tokie:.
3.9. Projekto vykdytojas privalo nedelsdamas pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie savo sąskaitos banke duomenų pasikeitimą.
3.10. Jei Projekto vykdytojas tinkamai neįvykdo Sutarties 3.9 punkte nurodytos pareigos ir Paramos lėšos yra pervedamos į jo ankstesnę banko sąskaitą, toks Paramos lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio Paramos lėšų pervedimo tenka Projekto vykdytojui.
3.11. Mokėjimo prašymus Projekto vykdytojas gali teikti Įgyvendinančiajai institucijai nuo sutarties pasirašymo dienos iki __________ d.

* Jei projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, jos prisiimami įsipareigojimai negali viršyti patvirtintų asignavimų sumos einamaisiais biudžetiniais metais.

4. PROJEKTO VYKDYTOJO TEIKIAMOS ATASKAITOS

4.1. Projekto vykdytojas per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį turi teikti Įgyvendinančiajai institucijai Tarpinės institucijos nustatytos formos ataskaitas (toliau vadinama – ataskaitos) šioje Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
4.2. Sutarties... priede nustatytos formos Projekto įgyvendinimo ataskaitas (kartu pateikiant ir ataskaitos priedus) už praėjusį ketvirtį Projekto vykdytojas turi pateikti per 20 kalendorinių dienų ketvirčiui pasibaigus.
4.3. Kartu su tarpinėmis Projekto įgyvendinimo ataskaitomis Projekto vykdytojas pateikia veiklą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, publikacijas, brėžinius, statinių nuotraukas ir kitus), informaciją apie įvykdytų pirkimų rezultatus (pasirašytas sutartis), projekto viešumo priemonių dokumentus.
4.4. Gavusi tarpinę projekto įgyvendinimo ataskaitą Įgyvendinančioji institucija ją išnagrinėja per 20 (dvidešimt) darbo dienų ir nustato, ar Projektas vykdomas laikantis Sutarties sąlygų.
4.5. Patikrinusi ir įvertinusi tarpinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą Įgyvendinančioji institucija gali:
4.5.1. ją patvirtinti;
4.5.2. Projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir/arba nuspręsti atlikti Projekto patikrą vietoje;
4.5.3. atmesti, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį Projekto vykdytojas turi ištaisyti tarpinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos trūkumus ir pateikti naują tarpinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą.
4.6. Jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia tarpinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos, Įgyvendinančioji institucija turi raštu apie tai priminti Projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį tarpinė Projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta.
4.7. Jeigu Projekto vykdytojas tarpinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo arba Įgyvendinančioji institucija ją atmeta (kaip nurodyta Sutarties 4.5.3 punkte) 3 (tris) kartus, Įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti Paramos Projekto vykdytojui sustabdymą, Sutarties nutraukimą ir/ arba išmokėtų Paramos lėšų arba jų dalies grąžinimą.
4.8. Sutarties... priede nustatytos formos galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kartu su galutinio mokėjimo prašymu Projekto vykdytojas turi pateikti Įgyvendinančiajai institucijai, užbaigęs projekto rangos darbus ir (ar) paslaugų teikimą bei pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktus ir (ar) patvirtinus paslaugų teikimo galutinę ataskaitą, bet ne vėliau kaip iki 3.11 punkte nustatytos datos. Kartu su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikti visi ataskaitos priedai, Sutarties... priede nustatyta Projekto auditoriaus išvada (pridedant audito ataskaitą).
4.9. Galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pasirašyta ataskaitą parengusio Projekto vadovo ir Projekto vykdytojo institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo.
4.10. Jeigu Projekto vykdytojas galutinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia laiku ir po Įgyvendinančiosios institucijos priminimo arba Įgyvendinančioji institucija ją atmeta 2 (du) kartus, Įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti Sutarties nutraukimą ir (arba) išmokėtų Paramos lėšų arba jų dalies grąžinimą.
4.11. 5 metus nuo Sutarties pasirašymo kasmet Projekto vykdytojas turi teikti Įgyvendinančiajai institucijai Sutarties... priede nustatytos formos Penkerių metų projekto vykdytojo įsipareigojimų priežiūros ataskaitą už einamuosius metus iki gruodžio 31 d.

5. PROJEKTO VYKDYTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

5.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti paramos lėšas tik projektui įgyvendinti.
5.2. Projekto vykdytojas privalo:
5.2.1. siekdamas numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje;
5.2.2. naudoti Paramos lėšas tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Sutartyje;
5.2.3. užtikrinti nuosavų (ir partnerių) lėšų įnašą nurodytą Sutarties 1.4 punkte, Projektui įgyvendinti;
5.2.4. gavęs paramos lėšas, per 5 darbo dienas atsiskaityti su rangovu, paslaugų teikėju ar prekių tiekėju, kartu išmokant gautas paramos lėšas ir nuosavas lėšas pagal Sutarties 1.2 punkte nustatytą paramos lėšų ir 1.4 punkte nustatytą nuosavų lėšų finansavimo dalis, ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie paramos ir nuosavų lėšų apmokėjimą, kartu pateikiant ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;
5.2.5. pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie visus galimus nukrypimus nuo Projekto. Jokie su Įgyvendinančiąja institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo Projekto, keičiantys Projekto apimtį, keičiantys Projekto išlaidas (išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimą, atsiradusį vykdant viešuosius pirkimus), pratęsiantys Projekto įgyvendinimo laiką ar kitaip keičiantys Projektą nėra leidžiami, išskyrus nukrypimus nuo Projekto biudžeto, nekeičiančius ar keičiančius Projekto tinkamas finansuoti išlaidas iki 10 (dešimt) proc. pagal atskiras Projekto biudžeto išlaidų kategorijas arba pratęsiančius Projekto įgyvendinimo laiką daugiau kaip _____ mėn. Projekto vykdytojas privalo iš anksto informuoti Įgyvendinančiąją instituciją apie visus numatomus su Projekto įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir pranešti apie aplinkybes, dėl kurių Projekto įgyvendinimo sąlygos kinta ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą vadovaujantis Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;
5.2.6. visas su projekto įgyvendinimu susijusias sutartis (įskaitant sudarytas iki šios Sutarties įsigaliojimo) su trečiaisiais asmenimis dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurių išlaidas prašoma kompensuoti, sudaryti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
5.2.7. viešuosius pirkimus, vykdomus nuo Sutarties įsigaliojimo, vykdyti tik suderinus su Įgyvendinančiąja institucija, o jeigu viešųjų pirkimų procedūros buvo įvykdytos iki Sutarties pasirašymo, pateikti visus reikiamus dokumentus Įgyvendinančiajai institucijai, kad ji galėtų patikrinti, ar buvo tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų;
5.3. vykdyti privalomus visuomenės informavimo veiksmus, nustatytus Gairėse pareiškėjams ir 2000 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1159/2000 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos“:
5.3.1. jei paaiškėja, kad buvo gauta didesnė paramos suma, nei numatyta šioje Sutartyje, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo išaiškėjimo grąžinti Tarpinei institucijai dėl klaidos gautą didesnę Paramos lėšų sumą;
5.3.2. gavęs sprendimą dėl Paramos skyrimo sustabdymo, nutraukimo ir (arba) reikalavimo gražinti Paramos lėšas, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;
5.3.3. atidaryti atskirą sąskaitą Paramos lėšoms pervesti. Buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus. Apskaitant Projekto išlaidas buhalterinėje apskaitoje Projekto vykdytojas privalo turėti visų atitinkamų transakcijų atžvilgiu tinkamą apskaitos kodavimą, kuris palengvintų visų rūšių kontrolės institucijoms išlaidų sutikrinimą. Projekto vykdytojas visus paramos lėšų mokėjimo dokumentus privalo kaupti ir saugoti atskirai nuo kitų projekto vykdytojo ūkinių operacijų dokumentų bei užtikrinti, kad Įgyvendinančiosios institucijos pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos ir tinkamomis finansuoti dar nepripažintos išlaidos apskaitoje būtų aiškiai atskirtos;
5.3.4. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos, ir šiuos dokumentus pateikti Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms;
5.3.5. laiku ir tinkamai pateikti Įgyvendinančiajai institucijai visas reikiamas ataskaitas;
5.3.6. bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto vykdymo vietą ir Projekto veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu;
5.3.7. Tarpinės institucijos naudai (jei Projekte nedalyvauja rangovas) apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant Projektą buvo naudota parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar nepataisomai sugadinamas, Tarpinei institucijai atitenka draudimo išmokos dalis, lygi suteiktos paramos sumai. Suteiktos paramos sumos ir draudimo išmokos sumos skirtumas yra perduodamas Projekto vykdytojui. Tarpinė institucija ir Projekto vykdytojas dėl tolesnio draudimo išmokos panaudojimo susitaria sudarydami atskirą susitarimą. Tuo atveju, kai turtas yra įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu ir turtas yra apdraudžiamas turto savininko (lizingo įmonės) naudai, Tarpinė institucija turi teisę reikalauti, kad jai būtų perduota Projekto vykdytojui tenkanti draudimo išmokos dalis, neviršijanti suteiktos Paramos sumos;
5.3.8. jei Projekte dalyvauja rangovas, įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti turtą, kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudota parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad, įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus;
5.3.9. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo draudiminio įvykio pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie draudiminius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti buvo suteikta Parama, ir gautinas draudimo išmokas;
5.3.10. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie bet kurių duomenų, pateiktų Sutartyje ir jos prieduose, pasikeitimus;
5.3.11. Įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų ir projekto įgyvendinimo ataskaitų bei projekto įgyvendinimo trūkumus;
5.3.12. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sustabdyti Paramos išmokėjimą, per Tarpinės institucijos nustatytą laiką ištaisyti padarytus pažeidimus, o priėmus sprendimą nutraukti Paramos mokėjimą ir grąžinti jau sumokėtas lėšas, per Tarpinės institucijos nustatytą laiką grąžinti reikalaujamą Paramos dalį ar visą gautą Paramos sumą ir sumokėti sprendime grąžinti Paramą nustatytas palūkanas, kurios nustatomos pagal kiekvienais kalendoriniais metais buvusią vidutinę palūkanų normą Lietuvoje;
5.3.13. laiku negrąžinus Sutarties 5.3.12 punkte nurodytos sumos per Tarpinės institucijos sprendime grąžinti Paramą nurodytą terminą, mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo grąžintinos Paramos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti Paramos lėšas dieną;
5.3.14. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir prireikus šiuos dokumentus pateikia Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims.
5.4. Projekto vykdytojas negali perleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims be raštiško Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų sutikimo. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Projekto partnerių teisės ir įsipareigojimai taip pat nebūtų perleidžiami be raštiško Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų sutikimo.
5.5. Projekto rezultatai nuosavybės ar patikėjimo teise turi priklausyti Projekto vykdytojui, partneriui (-iams) arba jam kartu su partneriu (-iais).
5.6. Projekto vykdytojas turi teisę:
5.6.1. atsisakyti Paramos bei inicijuoti Sutarties pakeitimą, laikydamasis Sutarties 11 skyriuje nustatytos tvarkos;
5.6.2. žodžiu ir raštu teikti Sutarties Šalims paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Vadovaujančiosios institucijos ir Tarpinės institucijos priimtais teisės aktais bei Įgyvendinančios institucijos vidaus procedūrų vadovo nuostatomis, privalo:
6.1.1. ne vėliau kaip per _____ darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos įvertinti Projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu teikiamus finansinius dokumentus, ir jei šis prašymas gali būti patenkintas, pateikti Tarpinei institucijai mokėjimo paraišką dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui;
6.1.2. teikti Projekto vykdytojui informaciją, susijusią su įgyvendinamo Projekto apskaita ir dokumentavimu;
6.1.3. vykdyti Projekto administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą bei Paramos ir Projekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimo finansinę kontrolę;
6.1.4. stebėti Projekto įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotų pasiekti Projekto rezultatų įgyvendinimą, tikrinti ir analizuoti Projekto vykdytojo teikiamas ataskaitas bei priimti sprendimus dėl jų tinkamumo, prireikus reikalauti papildomos informacijos;
6.1.5. atlikti su Projektu susijusius patikrinimus (dokumentų patikrinimus, patikras Projekto vietoje ir pan.), teikti Projekto vykdytojui pastabas ir įspėjimus dėl Projekto netinkamo vykdymo, reikalauti papildomos informacijos ir atlikti kitus veiksmus, užtikrinančius tinkamą Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;
6.1.6. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims;
6.1.7. savo interneto svetainėje (www. tid. lt) skelbti informaciją (ES ir nacionalinius teisės aktus, dokumentus, paaiškinimus ir t. t.), kuri gali būti reikalinga Projekto vykdytojui (ir partneriams) šios Sutarties nuostatoms tinkamai vykdyti;
6.1.8. vykdyti kitas Vadovaujančiosios institucijos ir Tarpinės institucijos priimtuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
6.2. Nustačiusi, jog esama rimtų Paramos panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavusi pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, Įgyvendinančioji institucija privalo pranešti Tarpinei institucijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir imtis būtinų priemonių netinkamai panaudotoms Paramos lėšoms susigrąžinti.
6.3. Įgyvendinančioji institucija turi teisę:
6.3.1. reikalauti iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Įgyvendinančiosios institucijos nuomone, pateiktos informacijos nepakanka įsitikinti, jog Projekto vykdytojo pateiktoje ataskaitoje informacija yra teisinga, ir/ arba mokėjimo prašymas būtų tinkamas apmokėti;
6.3.2. derinti Projekto vykdytojo tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkaraštį ir inicijuoti jo pakeitimą atsižvelgiant į Tarpinės institucijos turimus atitinkamo laikotarpio asignavimus;
6.3.3. suderinus su Tarpine institucija, keisti ir tikslinti Sutarties 2-6 prieduose numatytas išlaidas pagrindžiančių dokumentų formas ir ataskaitų sąrašą;
6.3.4. inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą arba nutraukimą ir/arba reikalauti grąžinti suteiktą Paramos sumą Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka.

7. TARPINĖS INSTITUCIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

7.1. Tarpinė institucija, vadovaudamasi Vadovaujančiosios institucijos priimtais teisės aktais bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – transporto sektoriaus tarpinės institucijos – Europos Sąjungos fondų administravimo vidaus procedūrų vadovo nuostatomis, privalo:
7.1.1. patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos paraišką Tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui, pateikti ją Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti iš atitinkamų metų Tarpinės institucijos biudžeto asignavimų ne vėliau kaip per darbo dienas nuo mokėjimo paraiškos gavimo dienos;
7.1.2. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms;
7.1.3. savo interneto svetainėje (www. transp. lt) skelbti informaciją (ES ir nacionalinius teisės aktus, dokumentus, paaiškinimus ir t. t.), kuri gali būti reikalinga Projekto vykdytojui (ir partneriams) šios Sutarties nuostatoms tinkamai vykdyti.
7.2. Tarpinė institucija turi teisę:
7.2.1. inicijuoti Paramos skyrimo sustabdymą arba nutraukimą ir reikalauti grąžinti jau išmokėtą Paramos dalį Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka;
7.2.2. papildomai tikrinti paraiškoje tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui pateiktą informaciją ir prašyti Įgyvendinančiąją instituciją ir (ar) Projekto vykdytoją pateikti papildomą informaciją arba dokumentus.
7.3. Tarpinė institucija, vykdydama savo funkcijas, turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančiuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ

8.1. Europos audito rūmų, Europos Komisijos, Vadovaujančiosios ir Mokėjimo institucijų, Valstybės kontrolės, Tarpinė institucijos, Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus ir Įgyvendinančiosios institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas Projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Projekto vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Sutartimi, 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos.
8.2. Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis bei asmenimis, nurodytais Sutarties 8.1 punkte, laiku teikti jiems visą su vykdomu Projektu susijusią informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas gamybines, pagalbines ir kitas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita, bei vykdyti Sutarties 8.1 punkte nurodytų institucijų pateiktas rekomendacijas.

9. PARAMOS SKYRIMO SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS, PARAMOS GRĄŽINIMAS

9.1. Įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti Paramos skyrimo sustabdymą arba Sutarties nutraukimą ir (arba) siūlyti Tarpinei institucijai priimti sprendimą dėl Projekto vykdytojui suteiktos Paramos arba jos dalies grąžinimo, kai Projekto vykdytojas:
9.1.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir Projekto įgyvendinimo ataskaitų Sutartyje nustatyta tvarka;
9.1.2. teikdamas Projekto paraišką, prašydamas išmokėti Paramos lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo skirti Paramą priėmimui arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei;
9.1.3. vykdydamas Projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su Projekto įgyvendinimu;
9.1.4. nustojo vykdyti Projektą, nukrypo nuo patvirtintų Projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 (dešimt) proc., negali pasiekti Sutartyje nustatytų Projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Įgyvendinančiosios institucijos;
9.1.5. neinformavo Įgyvendinančiosios institucijos apie Projekto įgyvendinimo metu ir per 1 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos iš Projekto sukurtų rezultatų gautas pajamas;
9.1.6. per penkerių metų laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos pakeičia pagal Sutartį remiamos veiklos pobūdį;
9.1.7. per penkerių metų laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos perleidžia arba parduoda iš Paramos lėšų įsigytą turtą;
9.1.8. nesuderinęs su Įgyvendinančiąja institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal Sutartį;
9.1.9. nevykdo Sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;
9.1.10. nesudaro sąlygų ar neleidžia Sutarties 8.1 punkte nurodytiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas Projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po Paramos skyrimo;
9.1.11. nevykdo Sutarties sąlygų, nustatančių Projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
9.1.12. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
9.1.13. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos ar kitas taisykles, reglamentuojančias Projekto vykdytojo veiklą;
9.1.14. nepradeda vykdyti Projekto per 6 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
9.1.15. tampa bankrutuojančiu arba likviduojamu Projekto įgyvendinimo metu;
9.1.16. pažeidžia kitas Sutarties sąlygas.
9.2. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi ir (arba) gavusi informacijos, jog esama Sutarties 9.1 punkte išvardytų pažeidimų, registruoja informaciją apie pažeidimus ir per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo atlieka papildomą Projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje.
9.3. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi papildomą Projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje ir aptikusi tam tikrų pažeidimų, nustato Projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų), per kurį aptikti pažeidimai turi būti ištaisyti, sustabdo atitinkamo Projekto vykdytojo mokėjimo prašymo vertinimą (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas).
9.4. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina aptiktų pažeidimų, Įgyvendinančioji institucija šią informaciją registruoja ir nedelsdama – per 3 darbo dienas – apie patikrinimo rezultatus bei aptiktus pažeidimus informuoja Projekto vykdytoją bei Tarpinę instituciją ir siūlo Tarpinei institucijai nutraukti Paramos skyrimą. Apie rastus ir nepašalintus pažeidimus Įgyvendinančioji institucija taip pat per 5 (penkias) darbo dienas informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovaujančiąją instituciją ir Mokėjimo instituciją.
9.5. Tarpinė institucija, gavusi Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą dėl Paramos skyrimo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo, per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja šį pasiūlymą ir priima sprendimą:
9.5.1. sustabdyti Paramos skyrimą ir nurodyti pažeidimų pašalinimo terminą;
9.5.2. nutraukti Paramos skyrimą nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;
9.5.3. sumažinti Paramą Projekto vykdytojui;
9.5.4. Įgyvendinančiosios institucijos siūlymą atmesti kaip nepagrįstą.
9.6. Tarpinė institucija, priimdama sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamo Projekto, atsižvelgia į tai, ar Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių neįmanoma buvo numatyti teikiant Projekto paraišką. Jeigu sprendimui priimti informacijos ir (ar) dokumentų nepakanka, Tarpinė institucija gali kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją ir (arba) Projekto vykdytoją, prašydama pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus.
9.7. Tarpinė institucija per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą registruotu laišku informuoja Įgyvendinančiąją instituciją ir Projekto vykdytoją.
9.8. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl Paramos skyrimo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo ir Paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Tarpinę instituciją. Šis terminas negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, jei Paramos skyrimas sustabdomas, ir 1 (vienas) mėnuo, -jei reikalaujama grąžinti sumokėtas Paramos lėšas.
9.9. Projekto vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 9.4 punkte nustatytos informacijos gavimo dienos gali pateikti Tarpinei institucijai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Informaciją, pagrindžiančią paaiškinimus dėl priimto sprendimo, Tarpinė institucija išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos ir priima vieną iš sprendimų, nurodytų Sutarties 9.5 punkte.
9.10. Sustabdytą Paramos skyrimą Tarpinė institucija gali atnaujinti tik Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus.
9.11. Sutartis laikoma nutraukta po to, kai Tarpinė institucija priima sprendimą atmesti Projekto vykdytojo paaiškinimus kaip nepagrįstus, arba, jeigu tokie paaiškinimai negauti per Sutarties 9.9 punkte nustatytą terminą nuo sprendimo išsiuntimo Projekto vykdytojui dienos.
9.12. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sumažinti Paramą Projekto vykdytojui, Sutartis laikoma pakeista nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

10. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Projekto vykdytojas sutinka, kad Šalys rinktų, kauptų ir apdorotų informaciją duomenis (taip pat ir esančius ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterizuotoje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje) apie jį ir jo veiklą, būtinus sprendimams dėl Paramos skyrimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrole.
10.2. Įgyvendinančioji ir Tarpinė institucijos įsipareigoja saugoti ir neviešinti su Sutarties sudarymu ir vykdymu gautos informacijos, susijusios su Projekto vykdytojo veikla, išskyrus informaciją, numatytą Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. reglamente (EB) Nr. 1159/2000 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos“.
10.3. Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be šalių sutikimo, išskyrus ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

11. SUTARTIES PAKEITIMAS, ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES

11.1. Sutarties pakeitimai gali būti fiksuojami trim būdais:
11.1.1. Projekto vykdytojui raštu informuojant Įgyvendinančiąją instituciją apie pakeitimus;
11.1.2. keičiant Sutartį, Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo;
11.1.3. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sumažinti paramą.
11.2. Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti Įgyvendinančiąją instituciją apie Projekto pakeitimus, kurie neturi poveikio Projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams, kaip nurodyta Sutarties 5.2.5 punkte, ir jei Įgyvendinančioji institucija per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos nepateikia motyvuotų prieštaravimų dėl ketinamo atlikti pakeitimo ar jo dalies, laikoma, kad Įgyvendinančioji institucija pritaria Sutarties pakeitimui.
11.3. Sutartis turi būti keičiama, jeigu:
11.3.1. būtina pakeisti Projekto įgyvendinimo laikotarpį daugiau nei 1 mėnesiui;
11.3.2. keičiasi Projekto vykdytojo (arba partnerio) adresas, telefonas, faksas, banko sąskaitos rekvizitai;
11.3.3. kurios nors Projekto išlaidų kategorijos nukrypimas nuo Sutartyje nustatytos sumos yra didesnis nei 10 procentų;
11.3.4. planuoti Projekto kiekybiniai rezultatai sumažėja daugiau kaip 10 (dešimt) procentų;
11.3.5. atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, lemiančių Projekto įgyvendinimo nukrypimą nuo Sutarties sąlygų;
11.3.6. Tarpinė institucija priima sprendimą sumažinti Paramą.
11.4. Atsiradus Sutarties 11.3.1-11.3.5 punktuose išvardytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti Įgyvendinančiajai institucijai prašymą pakeisti Sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus prašymą pagrindžiančius įrodymus.
11.5. Įgyvendinančioji institucija, gavusi prašymą pakeisti Sutartį, turi įvertinti prašymo aplinkybes ir per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Tarpinei institucijai rekomendacinio pobūdžio pasiūlymą dėl galimo Sutarties keitimo. Pasiūlyme Įgyvendinančioji institucija išdėsto savo nuomonę ir ją pagrindžiančius argumentus dėl Projekto vykdytojo prašymo.
11.6. Galutinį sprendimą dėl prašymo pakeisti Sutartį priima Tarpinė institucija, atsižvelgdama į Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą. Sprendimas priimamas ir Įgyvendinančioji institucija apie jį informuojama per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai buvo gautas ir užregistruotas Įgyvendinančiosios institucijos raštas dėl Sutarties pakeitimo.
11.7. Po to, kai Įgyvendinančioji institucija gavo ir užregistravo Tarpinės institucijos sprendimą dėl Sutarties pakeitimo, Projekto vykdytojas turi būti informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jeigu prašymas atmetamas, informaciniame rašte išdėstomi atmetimo motyvai.
11.8. Paprastai prašymas pakeisti Sutartį patenkinamas, jeigu numatoma, kad, pakeitus Sutartį, Projektas galėtų duoti daugiau socialinės ir ekonominės naudos, geriau prisidėti prie BPD tikslų įgyvendinimo. Taip pat atsižvelgiama į aplinkybes, kurių Projekto vykdytojas, teikdamas paraišką, negalėjo numatyti.
11.9. Apie sutikimą arba nesutikimą keisti Sutartį Projekto vykdytojas informuojamas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, jei su juo buvo pateikti visi prašymą pagrindžiantys dokumentai.
11.10. Jeigu prašymas patenkinamas arba patenkinamas su tam tikromis išlygomis, prie rašto Projekto vykdytojui pridedamas Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. Jame išdėstomos Sutarties pakeitimo sąlygos, kurioms Tarpinė ar Įgyvendinančioji institucija pritaria. Laiške nurodoma, per kiek laiko Projekto vykdytojas turi pasirašyti susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir grąžinti jį Įgyvendinančiajai institucijai.
11.11. Jeigu Projekto vykdytojas per nurodytą laiką neatsiunčia pasirašyto susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu Sutarties pakeitimu, ir pasirašyta Sutartis galioja be pakeitimų.
11.12. Sutarties pakeitimai įsigalioja po to, kai susitarimą dėl Sutarties pakeitimo pasirašo visos Šalys, ir Sutarties pakeitimas užregistruojamas.
11.13. Visų Sutarties Šalių pasirašytas ir užregistruotas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo yra neatsiejama Sutarties dalis ir saugomas kartu su Sutartimi.
11.14. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai atsisakyti vykdyti Sutartį ir gauti Paramą, jeigu jam nebuvo išmokėta jokia Paramos lėšų dalis arba jis grąžino visas išmokėtas Paramos lėšas.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13. PRANEŠIMAI

13.1. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:
13.1.1. Tarpinei institucijai:
Susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17
01505, Vilnius

13.1.2. Įgyvendinančiajai institucijai:
Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9
01118, Vilnius
13.1.3. Projekto vykdytojui:

13.2. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus dviem darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu paštu.
13.3. Pranešimas gali būti išsiųstas faksu šiais numeriais:
Tarpinei institucijai: (8-5) 212 43 35
Įgyvendinančiajai institucijai: (8-5) 266 58 31
Projekto vykdytojui:

13.4. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu tą pačią dieną jeigu jis išsiųstas iki 12 valandos. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu kitą dieną, jeigu jis išsiųstas po 12 valandos. Pranešimo išsiuntimą patvirtina siuntėjo telefakso aparato spausdinama ataskaita. Negavęs pranešimo asmuo privalo įrodyti, kad jo telefakso aparatas nepriėmė pranešimo.
13.5. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso ar telefakso aparato numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
13.6. Sutartyje numatytos ataskaitos turi būti siunčiamos paštu arba įteikiamos tiesiogiai Įgyvendinančiosios ar Tarpinės institucijos atsakingam darbuotojui.
13.7. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, visi pranešimai turi būti išsiųsti Projekto vykdytojui per _____ darbo dienas nuo aplinkybių, apie kurias turi būti pranešta, atsiradimo dienos.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
14.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo visos Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
14.3. Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
14.4. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
14.5. Sutarties priedai:
1 priedas. Projekto Nr. _____________________ paraiška;
2 priedas. Šalių atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;
3 priedas. Projekto vykdytojo tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkaraštis (mėnesio tikslumu);
4 priedas. Mokėjimo prašymo forma su pildymo instrukcija;
5 priedas. Dokumentų, pagrindžiančių atliktas išlaidas, sąrašas ir formų pavyzdžiai;
6 priedas. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma;
7 priedas. Auditoriaus išvada;
8 priedas. Penkerių metų projekto vykdytojo įsipareigojimų priežiūros ataskaita.

15. ŠALIŲ PARAŠAI:

Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
valstybės sekretorius	(parašas)	(vardas, pavardė)

Transporto investicijų
direkcijos direktorius	(parašas)	(vardas, pavardė)

Projekto vykdytojui atstovaujančio
asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PASTABA. Sutartis gali būti pildoma ir tikslinama pagal projekto specifiką, gali būti koreguojami mokėjimo terminai, ataskaitų teikimo terminai, įrašomi reikalavimai Projekto audito atlikimui, papildoma arba išbraukiama informacija apie viešuosius pirkimus, įrašomos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Gali būti papildomos, tačiau negali būti keičiamos tik pagrindinės Šalių pareigos ir teisės.
______________
Paramos skyrimo projektui pavyzdinės
sutarties formos
4 priedas

Mokėjimo prašymo forma su pildymo instrukcija

Pildo įgyvendinančioji institucija
Mokėjimo prašymo registravimo data:	200_/_/_ / nurodykite mokėjimo prašymo registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje datą
Mokėjimo prašymą užregistravo:	vardas, pavardė, pareigos, parašas nurodykite mokėjimo prašymą užregistravusio įgyvendinančiosios institucijos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, parašą
Įgyvendinančioji institucija:	Įgyvendinančiosios institucijos (įgyvendinančiosios institucijos regioninio padalinio), kuriai (kuriam) pateiktas mokėjimo prašymas, pavadinimas
Tarpinė institucija:	Nurodykite už BPD priemonę, pagal kurią teikiama parama, atsakingos tarpinės institucijos pavadinimą
Data, iki kurios turėjo būti pateiktas mokėjimo prašymas:	Nurodykite datą, iki kurios turėjo būti pateiktas mokėjimo prašymas pagal sutartyje nustatytą mokėjimo prašymų teikimo tvarkaraštį. Jei paramos sutartyje buvo keičiamas mokėjimo prašymų keitimo tvarkaraštis, nurodomi duomenys pagal mokėjimo prašymo teikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną galiojančius paramos sutarties keitimus
Paraiškos tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui numeris ir data:	Nurodykite šio mokėjimo prašymo pagrindu suformuotos paraiškos tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui numerį ir datą. Ši skiltis pildoma po to, kai buvo pateikta paraiška tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui.

(Įgyvendinančiosios institucijos prašymo gavimo registracijos žyma)
________________________________________
(projekto vykdytojo pavadinimas)

Juridinio asmens, su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis, visas pavadinimas. Jei sutartis pasirašyta su fiziniu asmeniu, nurodomi fizinio asmens vardas ir pavardė

MOKĖJIMO PRAŠYMAS
_________ Nr. _______
(data)

Nurodoma mokėjimo prašymo parengimo data (metai, mėnuo, diena), mokėjimo prašymo numeris suteikiamas chronologine eilės tvarka ir turi būti unikalus kiekvienam mokėjimo prašymui. Įgyvendinančiosios institucijos atmesti mokėjimo prašymai įtraukiami į chronologinę numeravimo eilės tvarką. Jei projekto vykdytojas įgyvendina daugiau nei vieną pagal BPD priemones finansuojamą projektą, mokėjimo prašymams numeriai suteikiami chronologine eilės tvarka pagal kiekvieną projektą.

______________________
(sudarymo vieta)

Nurodoma mokėjimo prašymo parengimo vieta (pvz., Vilnius, Šilutė ir pan.)

Pildo projekto vykdytojas
Prašomo mokėjimo tipas		□ avanso mokėjimas pažymima, jei mokėjimo prašymas teikiamas paramos sutartyje numatytam avansui gauti / □ tarpinis pažymima, jei teikiamas tarpinio mokėjimo prašymas / □ galutinis pažymima, jei teikiamas galutinio mokėjimo prašymas / Viename mokėjimo prašyme gali būti pažymėtas tik vienas mokėjimo prašymo tipas
Taikomas mokėjimo būdas		□ išlaidų kompensavimas □ sąskaitų apmokėjimas / Pažymimas atitinkamas paramos sutartyje nustatytas projektui taikomas išlaidų apmokėjimo būdas, pagal kurį prašoma apmokėti šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas. Jei paramos sutartyje Jūsų projektui finansuoti yra numatytas daugiau nei vienas mokėjimo būdas, vienas mokėjimo prašymas gali būti teikiamas tik išlaidoms pagal vieną mokėjimo būdą apmokėti (arba išlaidų kompensavimo, arba sąskaitų apmokėjimo)
Projekto pavadinimas		Nurodomas visas projekto pavadinimas pagal paramos skyrimo sutartį
Projekto kodas (SFMIS)		Nurodomas projekto kodas pagal paramos skyrimo sutartį
Programa / Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD)	Prioritetas / Nurodomas BPD prioriteto, pagal kurį teikiama parama, pavadinimas			Priemonė / Nurodomas BPD priemonės, pagal kurią teikiama parama, pavadinimas		Veiklos sritis / Nurodoma BPD priemonės veiklos sritis, pagal kurią įgyvendinamas projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis		pradžia: 200_/_/_ pabaiga: 200_/_/_ / Nurodomas paramos sutartyje nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis
Paramos sutarties numeris		Nurodomas paramos sutarties numeris
Išlaidų, deklaruojamų mokėjimo prašyme, patyrimo periodas		Nuo 200 iki 200 / Nurodykite laikotarpį, per kurį patyrėte šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas. Jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, deklaruojamos išlaidos privalo būti apmokėtos. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme
Deklaruojama suma, iš jų:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma		Nurodoma šiame mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma litais. Tinkamos finansuoti išlaidos apibrėžiamos gairėse pareiškėjams ir paramos skyrimo sutartyje. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma		Jei PVM išlaidos, susijusios su remiamo projekto įgyvendinimu, nėra tinkamos finansuoti, nurodoma tokių PVM išlaidų suma litais. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme
Prašoma finansuoti suma, iš jų:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma		Nurodoma deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią prašoma apmokėti (jei taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas) arba kompensuoti (jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas) iš paramos lėšų šiame mokėjimo prašyme pagal paramos sutartyje nustatytą paramos lyginamąją dalį. Jei teikiamas avanso mokėjimo prašymas, nurodoma prašoma avanso suma
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma		Nurodoma šiame mokėjimo prašyme prašoma apmokėti (jei taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas) arba kompensuoti (jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas) netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma, jei ją apmokėti/kompensuoti yra numatyta paramos sutartyje arba atskiroje su įgyvendinančiąja ir tarpine institucijomis pasirašytoje sutartyje. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme
Projekto vykdytojo rekvizitai: / Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį		Subjekto kodas			Adresas
		Tel.			Faksas
		Pašto indeksas			El. p. adresas
Projekto vykdytojo atsakingas asmuo / Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį		Vardas, pavardė / Pareigos / Tel. Faksas / El. p. adresas
Vyr. buhalteris (buhalteris) / Nurodomas projekto vykdytojo įmonės, įstaigos ar organizacijos vyr. buhalterio vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p. Jei projekto vykdytojo įmonės ar įstaigos apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, mokėjimo prašymą turi pasirašyti sutartyje su apskaitos paslaugas teikiančia įmone nustatytas apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas		Vardas, pavardė / Tel. Mobilusis tel. / Faksas / El. p. adresas
Banko pavadinimas			Banko kodas
Banko sąskaitos numeris / Nurodomas banko sąskaitos, atidarytos atskirai paramos lėšoms gauti, numeris
PVM mokėtojas		□ taip pažymima, jei projekto vykdytojas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju / □ ne pažymima, jei projekto vykdytojas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju

1. Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas
Nurodomi prie šio mokėjimo prašymo pridedami deklaruojamas išlaidas pateisinantys ir išlaidu apmokėjimą įrodantys (jei jie gali būti pateikti) dokumentai, kurie priskiriami atskiroms projekto išlaidu kategorijoms, numatytoms finansuoti paramos sutartyje. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.

Nr.	Projekto biudžeto išlaidų kategorija / Patirtos išlaidos nurodomos vadovaujantis paramos sutartyje nustatytu išlaidu kategorijų sąrašu	Išlaidų pavadinimas / Nurodomas patirtų išlaidų turinys, pvz., įsigytų prekių pavadinimas, apmokėtų paslaugų pavadinimas	Išlaidas pateisinantys dokumentai / Nurodomas dokumento, pateisinančio atskirą išlaidų eilutę (pvz., autorinė sutartis, pirkimo sutartis ir pagal jas išrašytos sąskaitos, darbų priėmimo-perdavimo aktai, išrašai iš apskaitos registrų), pavadinimas, numeris, data. Jei teikiama apmokėti rangovo, atrinkto pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, sąskaita, nurodomas rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo, iš kurio perkamas objektas, pavadinimas, sutarties data bei numeris ir teikiamos apmokėti sąskaitos numeris bei data	Suma be PVM, Lt Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	PVM, Lt Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	Suma su PVM, Lt Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	Išlaidų apmokėjimą įrodantys, jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, dokumentai / Nurodomas dokumento, įrodančio atskiros išlaidų eilutės išlaidų apmokėjimą (pvz., banko išrašas), pavadinimas, numeris, data. Jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, deklaruojamos išlaidos turi būti visiškai apmokėtos)	Suma, Lt Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	Įgyvendinančiosios institucijos sprendimas/komentaras / Pildo įgyvendinančioji institucija pagal kiekvieną išlaidas pateisinantį ir išlaidų apmokėjimą įrodantį dokumentą
									Tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Netinkamų finansuoti PVM, mokėtinas iš spec. programos, Lt
1.
1. 1.
...
1. Iš viso pagal <išlaidų kategorijos pavadinimas>išlaidų kategoriją:
2.
2. 1.
...
2. Iš viso pagal <išlaidų kategorijos pavadinimas> išlaidų kategoriją:
...
Iš viso:

2. Visos mokėjimo prašymuose, įskaitant šį, deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos pagal projekto biudžeto išlaidų kategorijas
Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.

Nr.	Projekto biudžeto išlaidų kategorijos pavadinimas / Patirtas išlaidas nurodykite pagal paramos sutartyje nustatytą išlaidų kategorijų sąrašą	Planuojama projekto biudžeto išlaidų kategorijai suma pagal paramos sutartį, Lt / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite paramos sutartyje atskirai išlaidų eilutei numatytą sumą	Ankstesniuose mokėjimo prašymuose įgyvendinančiajai institucijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite sumą, kurią deklaravote pagal ankstesnius mokėjimo prašymus	Įgyvendinančiosios institucijos patvirtintos tinkamos finansuoti išlaidos / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite, kokią sumą ankstesniuose mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų (žr. 4 stulpelis) įgyvendinančioji institucija patvirtino kaip tinkamas finansuoti išlaidas	Siame mokėjimo prašyme deklaruojamos tinkamos finansuoti išlaidos, Lt / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas patirtas tinkamas finansuoti išlaidų sumas	Iš viso nuo projekto pradžios deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų, Lt / Nurodykite ties kiekviena išlaidų eilute pagal ankstesnius mokėjimo prašymus (žr. 4 stulpelis) ir šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas patirtas tinkamas	Likusios deklaruoti išlaidos, Lt / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite pagal paramos sutartį numatytas likusias deklaruoti išlaidas
1	2	3	4	5	6	4+6	7=3-4-6

	Iš viso

3. Mokėjimo prašymų sumų išskaidymas pagal finansavimo šaltinius (nurodykite išlaidų paskirstymą pagal paramos skyrimo sutartyje numatytus finansavimo šaltinius. Kai taikomas išlaidų kompensavimas, visos mokėjimo prašyme nurodomos išlaidos jau turi būti apmokėtos iš nuosavų projekto vykdytojo (ir partnerio(-ių)) lėšų. Tokiu atveju mokėjimo prašyme nurodoma per atsiskaitomąjį laikotarpį patirtų tinkamų finansuoti išlaidų suma sąlyginai išskaidoma: nurodoma, kokia išlaidų dalis turėtų būti kompensuota pagal sutartį – „prašoma paramos suma“ ir kokią šios sumos dalį paramos gavėjas turėtų apmokėti pats pagal sutartį). Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.

	Patvirtinta paramos sutartyje, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite paramos sutartyje numatytą sumą	Procentinė dalis / Nurodykite, kokią procentinę dalį nuo visos tinkamų finansuoti išlaidų sumos sudaro kiekvienas finansavimo šaltinis	Ankstesniuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite, kokias sumas deklaravote ankstesniuose mokėjimo prašymuose	Siame mokėjimo prašyme nurodytos sumos, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas sumas (per atsiskaitomąjį laikotarpį patirtų išlaidų sumos). Jei taikomas kompensavimo (su arba be avanso) mokėjimo būdas, išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos	Nuo projekto pradžios nurodyta kartu su šiuo mokėjimo prašymu, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite, kokias sumas deklaravote ankstesniuose mokėjimo prašymuose nuo projekto įgyvendinimo pradžios kartu su šiame mokėjimo prašyme deklaruojamomis sumomis	Sumos, kurias pagal paramos sutartį dar galima nurodyti likusiuose mokėjimo prašymuose*, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite, kiek lėšų liko deklaruoti pagal paramos sutartyje patvirtintas sumas
	1	2	3	4	5=3+4	6=1-5
1. Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:
1.1. Prašoma paramos lėšų
1.2. Tinkamos finansuoti išlaidos iš nuosavų lėšų (projekto vykdytojui pagal paramos sutartį tenkanti dalis):
1.2.1. Nacionalinės lėšos
1.2.1.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) valstybės biudžeto lėšos, privatizavimo fondo lėšos, valstybės vardu skolintos lėšos
1.2.1.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) savivaldybių disponuojamos lėšos (tarp jų savivaldybių biudžeto lėšos, savivaldybių privatizavimo fondo lėšos, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos fondo lėšos, savivaldybių skolintos lėšos, savivaldybių įmonių lėšos, labdaros ir kitos savivaldybių disponuojamos lėšos)
1.2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai
1.2.2. Privačios paramos gavėjo ir partnerio (-ių) lėšos
1.3. Europos investicijų banko paskola
1.4. Projekto pajamos
2. Netinkamas finansuoti PVM
3. Netinkamas PVM, prašomas apmokėti iš PVM specialiosios programos

* Jei taikomas kompensavimo su avansu mokėjimo būdas ir projekto vykdytojas yra gavęs avansą, tai 1.1 eilutės (prašoma paramos lėšų) 6 stulpelyje turi būti mažinama avanso suma

Pastabos:

4. Projekto įgyvendinimo eiga Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Projekto veiklos sritys / Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklos sritį, nustatytą paramos sutartyje		Planuotas laikas (metai, mėnuo) / Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos srities pradžią ir pabaigą		Faktinis laikas (metai, mėnuo) / Nurodykite faktinę projekto veiklos srities pradžią ir pabaigą		Įgyvendinimo laipsnis, % / Nurodykite procentine išraiška planuotų projekto veiklos sričių įgyvendinimo laipsnį
Nr.		pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

n.

Pastabos:

5. Projekto įgyvendinimo eiga siekiant nustatytų projekto tikslų
Pateikite informaciją apie paramos sutartyje nustatytus pasiektus projekto pasiekimų ir rezultatų rodiklius. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas / Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje	Matavimo vienetai	Informacijos šaltinis	Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį / Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką	Per atsiskaitymo periodą pasiekti rodikliai / Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant rodiklį, pasiekta per atsiskaitymo laikotarpį	Iki atsiskaitymo periodo teikimo datos pasiekti rodikliai / Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki atsiskaitymo laikotarpio	Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios (6+7)/5*100) Procentai / Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį
1	2	3	4	5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
n.

Pastabos:

6. Priedai (priklausomai nuo BPD priemonės)
Nurodykite pridedamus dokumentus ir pridedamų dokumentų lapų skaičių
□ Banko garantija
□ Laidavimo draudimas
□ Laidavimo draudimo sutartis
□ Sąskaitos (kopijos/originalai)
□ Išankstinio apmokėjimo sąskaitos
□ Mokėjimo pavedimai (kopijos/originalai)
□ Pirkimo-pardavimo/nuomos sutartys
□ Darbų/prekių/paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai
□ Banko išrašai
□ Kasos pajamų orderiai
□ Kasos išlaidų orderiai
□ Kelionių dokumentai
□ Projekto audito išvada (teikiama kartu su audito ataskaita)
□ Metinė/galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita
□ Projekto įgyvendinimo priežiūros komiteto posėdžio
protokolas
□ Projekto darbuotojų darbo valandų grafikai ir jų užmokestis
□ Paskolos sutarties kopija
□ Metinio balanso kopija (UAB)
□ Kiti Priedų skaičius

7. Pareiškėjo deklaracija
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta |informacija yra teisinga / Projekto vykdytojo institucijos/organizacijos / Vadovas arba jo įgaliotas asmuo (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) / Projekto vadovas (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) / Vyr. Buhalteris (buhalteris) (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

______________
Paramos skyrimo projektui pavyzdinės
sutarties formos
6 priedas

Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

Ataskaitos gavimo registracijos žyma

________________________________________________________
(projekto ataskaitos sudarytojo pavadinimas/vardas, pavardė)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ___________________________
(ataskaitos tipas tarpinė/galutinė)
ATASKAITA

______________ Nr. ________
(data)
____________________
(sudarymo vieta)

1. Iki kada turėjo būti pateikta ataskaita: 200_/__/__

2. Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas
Projekto kodas
Programa	Prioritetas		Priemonė		Veiklos sritis
Projekto vykdytojo pavadinimas
Paramos sutarties numeris
Adresas		Gatvė, namo numeris / Pašto indeksas / Gyv. vietovė / Tel., faksas / El. paštas
Projekto sąskaitos Nr.		Banko pavadinimas
		Banko kodas
		Sąskaitos numeris
Projekto vadovas		Vardas, pavardė
		Pareigos
		Telefonas, faksas
		El. paštas
Projekto finansininkas		Vardas, pavardė
		Pareigos
		Telefonas, faksas
		El. paštas
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą		Vardas, pavardė
		Pareigos
		Telefonas, faksas
		El. paštas
Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis		nuo iki

Atsiskaitymo laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios)		nuo iki
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis (tik rengiant galutinę ataskaitą)		nuo iki
Bendra projekto vertė planuota (planuota paraiškoje)
Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma (planuota paraiškoje)
Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma (planuota paraiškoje)
Iš jų – netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma (planuota paraiškoje)
Bendra projekto vertė faktinė (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Iki ataskaitos pateikimo datos
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti išlaidos
Iš jų – netinkamos finansuoti PVM išlaidos
Ataskaitinio laikotarpio
Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos tinkamos finansuoti išlaidos
Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos netinkamos finansuoti išlaidos
Iš jų – netinkamos finansuoti PVM išlaidos

3. Projekto įgyvendinimo santrauka
Projekto tikslas / Tikslinė grupė (jei taikoma) – NETAIKOMA / Projekto įgyvendinimo eigos santrauka

4. Pasiekti rezultatai
	Rodikliai	Planuota	Pasiekta	Komentarai
	Projekto pasiekimo rodikliai
1.	Pagal BPD priedą
2.	Kiti
n.
	Projekto rezultatų rodikliai
1	Pagal BPD priedą
2	Kiti
n.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų

5. Įgyvendinta projekto veikla
	Veiklos pavadinimas	Planuotas įgyvendinimo laikas	Faktinis įgyvendinimo laikas	Komentarai
1.
2.
n.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo

6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
	Išlaidų kategorija	Planuota lėšų suma	Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos	Komentarai
1.
2.
n.
Iš viso

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

Nr.	Finansavimo šaltinis	Planuota	Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą	Faktiškai gauta iki ataskaitos pateikimo datos	Komentarai
1.	Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:
1.1.	Paramos lėšos
1.1.1.	ERPF lėšos
1.1.2.	Bendrojo finansavimo lėšos
1.2.	Tinkamos finansuoti išlaidos iš nuosavų lėšų (projekto vykdytojui pagal paramos sutartį tenkanti dalis)
1.2.1.	Nacionalinės lėšos
1.2.1.1.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) valstybės biudžeto lėšos, privatizavimo fondo lėšos, valstybės vardu skolintos lėšos
1.2.1.2.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) savivaldybių disponuojamos lėšos (tarp jų savivaldybių biudžeto lėšos, savivaldybių privatizavimo fondo lėšos, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos fondo lėšos, savivaldybių skolintos lėšos, savivaldybių įmonių lėšos, labdaros ir kitos savivaldybių disponuojamos lėšos)
1.2.1.3.	Kiti valstybės lėšų šaltiniai
1.2.2.	Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
1.3.	Europos investicijų banko paskola
2.	Projekto pajamos
3.	Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų
4.	Netinkamos išlaidos, finansuojamos iš PVM specialiosios programos

7. Projekto valdymas

Projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas / Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais
Projekto partneriai: / Partnerių pasirinkimo priežastys: / Atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių: / Projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas: / Bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą: / Informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pasidalijimas tarp partnerių, pakeitimų derinimas: / Susitarimai dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių:

Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo

9. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas
	Techninė
1.
2.
	Finansinė
1.
2.
	Teisinė
1.
2.

10. Informacija apie atliktas patikras projekto įgyvendinimo vietoje
Patikros data	Nustatyti pažeidimai ir neatitikimai	Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitikimams pašalinti

11. Projekto viešųjų pirkimų informacija
Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Pirkimų būdas	Pirkimų pradžia (data)	Pirkimų pabaiga (data)	Komentarai
1.
2.

12. Informavimo ir viešinimo priemonės
	Priemonės, numatytos paramos sutartyje	Įgyvendintos
1.
2.

13. Projekto tęstinumas (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Ar pasiektas tęstinis rezultatas: / Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą: / Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą: / Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos:

14. Priežiūra po projekto įgyvendinimo (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Kaip bus stebimos projekto pasekmės: / Kaip bus teikiamos ataskaitos po projekto pabaigos: / Kur bus saugomi projekto dokumentai:

15. Ataskaitos priedai
	Priedas	Teikiamas/ne
1.	Projekto įgyvendinimo grafikas
2.	Mokėjimų srautų prognozė
3	Techninės priežiūros ataskaita

16. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos

Projekto vykdytojui organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Projekto vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

Projekto įgyvendinimo ataskaitos
priedas Nr. 1

Projektų, atrinktų taikant ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą, vykdymo grafikas 2004-2007 metais

	Veiklos pavadinimas (pagal paraiškos B dalies 4 ir 8 lent.)	Kaina (Lt)		Viešojo pirkimo konkurso laimėtojo pavadinimas	2004 m.					2005 m.					2006 m.					2007 m.
		Paraiškoje nurodytos tinkamos išlaidos	Sutarties kaina		SA	VA	KO	BA	GE	BI	LI	RU	RG	SP	LA	GR	SA	VA	KO	BA	GE	BI	LI	RU	RG	SP	LA	GR	SA	VA	KO	BA	GE	BI	LI	RU	RG	SP	LA	GR	SA	VA	KO	BA	GE	BI	Pastabos
Projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas	Darbai Nr. 1
	Viešieji pirkimai
	Darbai Nr. 2
	Viešieji pirkimai
	Darbai Nr. N
	Viešieji pirkimai
	Paslaugos Nr. 1
	Viešieji pirkimai
	Paslaugos Nr. 2
	Viešieji pirkimai
	Paslauga Nr. N
	Viešieji pirkimai
Iš viso įvykdyta (Lt)	Planuota
	Faktiškai

Projekto vadovas
(parašas)
______________
Projekto įgyvendinimo ataskaitos
priedas Nr. 2

Mokėjimų srautų prognozės
_______________________________________
Projekto vykdytojo pavadinimas

_____________ Nr. ___________
(data)
_____________________
(sudarymo vieta)

Projekto pavadinimas ir kodas	Planuojama išlaidų 200_ metais
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso:
	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Iš viso:

PASTABOS: * už praėjusius laikotarpius įrašomos faktinės išlaidos.

(lentelės tęsinys)
Projekto pavadinimas ir kodas	Planuojama išlaidų 200_ + 1metais
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso:
	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Iš viso:

Projekto vadovas	(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Vyr. Buhalteris	(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

Projekto įgyvendinimo ataskaitos
priedas Nr. 3

_____________________________________________
(projekto vykdytojas)

BPD <PRIEMONĖS PAVADINIMAS> PRIEMONĖS PROJEKTO Nr. <PROJEKTO KODAS> 200_ M. <MĖNESIO PAVADINIMAS > MĖNESIO FINANSINĖ ATASKAITA
______________ Nr. __________
(data)
_____________________
(sudarymo vieta)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų (pradinis biudžetas) – _____ Lt / Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų priemonei iš < struktūrinio fondo pavadinimas> fondo lėšų – _____ Lt (_____ %) / Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų priemonei iš valstybės biudžeto specialiosios bendrojo finansavimo programos lėšų – _____ Lt (_____ %) / Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų priemonei iš projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšų – _____ Lt (_____ %)
Eil. Nr.	Mokėjimo prašymo numeris, data	Rangovas	Sąskaitos Nr.	Išmokėtos tinkamos deklaruoti ERPF fondo išlaidos		Tinkamos deklaruoti EK bendrojo finansavimo išlaidos, iš jų:
					valstybės biudžeto		savivaldybių biudžetų		kitų šaltinių [nurodyti šaltinį]
				Data	Litai	Data	Litai	Data	Litai	Data	Litai	Data	Litai
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Iš viso už atsiskaitomąjį laikotarpį:
Visos išlaidos praeitoje ataskaitoje:
Iš viso:

______________
Projekto įgyvendinimo ataskaitos
priedas Nr. 4

______________________________________________________
(projekto vykdytojas)

PER ATEINANČIUS TRIS <MĖNESIŲ PAVADINIMAI> MĖNESIUS PLANUOJAMŲ PATIRTI IŠLAIDŲ IŠ ES FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ES<STRUKTŪRINIO FONDO PAVADINIMAS> FONDO PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI, ATASKAITA
_____________ Nr. ________
(data)
_________________
(sudarymo vieta)

tūkst. Litų
Priemonės pavadinimas	Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš struktūrinio fondo lėšų				Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš valstybės biudžeto specialiosios fondo programos (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) lėšų				Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš nuosavų projekto vykdytojo lėšų
	N mėnuo	N+1 mėnuo	N+2 mėnuo	Iš viso:	N mėnuo	N+1 mėnuo	N+2 mėnuo	Iš viso:	N mėnuo	N+1 mėnuo	N+2 mėnuo	Iš viso:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Iš viso:

(vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų	(parašas)	(vardas ir pavardė)
pavadinimas)

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________

Projekto įgyvendinimo ataskaitos
priedas Nr. 5

REKOMENDACIJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITOS TURINIUI

Įvadinė ataskaita

1. Techninės priežiūros ir kokybės kontrolės vykdymas 1.1. Bendroji dalis (kam atliekama techninė priežiūra, kas ją atlieka, t. y. projekto vadovas, inžinieriai (-ius)) 1.2. Ikistatybinis etapas (inžinieriaus pareigos) 1.3. Statybos etapai (techninės priežiūros funkcijos ir uždaviniai) 1.4. Ataskaitos (nurodama kas kokioje turi būti) 1.5. Laboratoriniai darbai (kas kontroliuojama, kas atliekama, kokios priemonės naudojamas, kokiomis rekomendacijomis remiamasi ir kita) 2. Pradinio etapo problemos (pvz., sutarties sąlygų pakeitimas, rezervinės sumos, procedūriniai klausimai, problemos, iškilusios apsilankius objektuose) Priedai: A. Informacija apie sutartį (kas yra projekto vykdymo priežiūros vadovas, techninės priežiūros inžinierius, rangovo atstovas ir kt.) B. Informacija apie sutartį (įgyvendinančioji institucija, užsakovas, techninės priežiūros teikėjas, projektuotojas, rangovai, tyrimai ir techninės konsultacijos, nurodant adresus, telefonus, atsakingus ir kontaktinius asmenis) C. Personalo darbo grafikas D. Personalo skyrimo patvirtinimas

Mėnesinė ataskaita

1. Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas 2. Rangos darbų sutarties vykdymo eiga per ataskaitinį mėnesį (sutarties numeris, rangovas, kiek padaryta, kiek buvo planuota, koks yra atsilikimas nuo grafiko) 3. Techninės priežiūros veikla 4. Finansinė sutarties vykdymo būklė (sutarties numeris, rangovas, darbų įvykdymas per mėnesį, planuotas, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų pradžios; per ataskaitinį mėnesį patvirtinta nenumatytų darbų) 5. Problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos technologijų reikalavimų ir medžiagų kokybės standartų reikalavimų; kokie nukrypimai ir techninės priežiūros inžinieriaus veiksmai; kaip rangovas vykdo inžinieriaus reikalavimus) 6. Kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas) 7. Darbų eigos grafikas (pagal pridedamą pavyzdį)

Galutinė ataskaita

1. Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas
2. Apibendrintas projekto darbų aprašymas
3. Apibendrintas techninės priežiūros veiklos aprašymas visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu
4. Paslaugų projektų finansinė analizė visu vykdymo laikotarpiu, galutiniai pinigų srautai ir apmokėjimų suvestinė, darbų pakeitimų suvestinė
5. Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos
6. Darbų eigos grafikas (pagal pridedamą pavyzdį)
7. Kita informacija

Pavyzdys

______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. spalio 3 d. įsakymu
Nr. 3-432 2005 metų kvietimo teikti paraiškas
pavyzdinė forma

SUSISIEKIMO MINISTERIJA – tarpinė institucija
TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA – įgyvendinančioji institucija

2005 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1 PRIORITETO „SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 1.1 PRIEMONĘ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“
(taikant ribotos trukmės paramos teikimo procedūrą)
Nr. __________

1. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas vadovaujantis 2005 metų gairėmis pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinė ir ekonominė infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Gairės pareiškėjams),
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro	įsakymu Nr.
(Žin., 2005, Nr....-....), taikant RIBOTOS TRUKMĖS PARAMOS TEIKIMO PROCEDŪRĄ.

2. Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinė ir ekonominė infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ tikslas – sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai, sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą.

3. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas remtinos veiklos sritys:
3.1. aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas, tarp jų geležinkelio sankryžų rekonstravimas ir statyba;
3.2. keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas;
3.3. multimodalinio transporto plėtra. Transporto infrastruktūros sukūrimas logistikos centrams steigtis;
3.4. vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir plėtra. Transporto infrastruktūros gerinimas miestuose, miesto eismo valdymo sistemų diegimas, dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas bei tiesimas, jeigu jie prisideda prie eismo saugos didinimo keliuose ir (ar) gatvėse ir tai yra sudėtinė gatvės ar kelio rekonstrukcijos projekto dalis;
3.5. galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas transporto infrastruktūros projektams.

4. Paraiškas gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, valdantys turto patikėjimo teise paraiškoje nurodytą transporto infrastruktūros objektą ir įvardyti Gairėse pareiškėjams:
4.1. savivaldybių administracijos;
4.2. apskričių viršininkų administracijos;
4.3. kitos valstybės įmonės;
4.4. kitos biudžetinės ar viešosios įstaigos.

5. Struktūrinių fondų parama teikiama kaip negrąžinama subsidija, prisidedanti prie projektų, tinkamų finansuoti pagal BPD, įgyvendinimo.

6. Paraiškų teikimo tvarka:
6.1. Paraiškos teikiamos adresu:
Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9
01118 Vilnius.
6.2. Paraiškos turi būti pateiktos Transporto investicijų direkcijai užklijuotame voke (dėžėje), atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba asmeniškai pareiškėjo 6.1 punkte nurodytu adresu. Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių kalba. Kartu turi būti pateikta elektroninė paraiškos formos versija kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske). Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną pateikiamos paraiškos puslapį.
6.3. Kitais būdais (pvz., faksu ar elektroniniu paštu) išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos nebus vertinamos.
6.4. Pareiškėjas turi pateikti atskiruose vokuose (dėžėse) vieną paraiškos (įskaitant bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis bei priedus) originalą, ant kurio aiškiai nurodoma „Originalas“, ir vieną kopiją – „Kopija“. Ant kiekvieno voko turi būti užrašyta:
6.4.1. kvietimo teikti paraiškas pavadinimas ir numeris;
6.4.2. pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
6.4.3. BPD prioriteto numeris;
6.4.4. BPD priemonės numeris ir pavadinimas;
6.4.5. žodžiai „Neatplėšti iki paraiškų registravimo procedūros“.
6.5. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams.
6.6. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip dvi paraiškas.
6.7. Galutinis terminas projektų paraiškoms pateikti yra 2005 m..................... d..... val.
6.8. Visos projektų paraiškos, gautos po nurodyto termino, bus iš karto atmetamos, o pareiškėjams bus grąžinti neatplėšti vokai.

7. Elektroninę paraiškos formą galima gauti Transporto investicijų direkcijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 9, Vilnius, arba Susisiekimo ministerijos (www. transp. lt) ir (arba) Transporto investicijų direkcijos (www.tid.lt) interneto svetainėse.

8. Gairės pareiškėjams ir kita informacija apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas bei reikalavimus pateikiama Susisiekimo ministerijos arba Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėse, 6 punkte nurodytais adresais. Papildoma informacija teikiama telefonais Vilniuje: 266 58 45, 266 58 47, 266 58 46, arba el. p. e. streckiene@tid.lt. r.norvaisaite@tid.lt. m.rauba@tid.lt. g.neveriene@tid.lt. e.stancikaite@tid.lt.

PASTABA. Vadovaujantis Gairių pareiškėjams 30 punktu, pareiškėjams, turintiems teisę gauti paramą pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, kvietimas teikti paraiškas bus išsiųstas tiesiogiai.
______________